|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Местная администрация**  **внутригородского**  **муниципального образования**  **САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  **муниципальный округ Васильевский**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**  ***Санкт-Петербург № \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года***  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, главы 7 Положения о порядке составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский», утвержденного постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 14.04.2022 № 33 (в редакции от 24.08.2023 № 32), Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | |
| **ПОСТАНОВЛЯЕТ:** | | |
| 1. Утвердить муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2024-2026 годы согласно Перечню:  1.1. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение», согласно Приложению № 1;  1.2. Муниципальная программа «Управление», согласно Приложению № 2;  1.3. Муниципальная программа «Временное трудоустройство», согласно Приложению № 3;  1.4. Муниципальная программа «Информирование», согласно Приложению № 4;  1.5. Муниципальная программа «Культурно-массовые мероприятия», согласно Приложению № 5;  1.6. Муниципальная программа «Профилактика», согласно Приложению № 6;  1.7. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт», согласно Приложению № 7;   1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. | | |
|  | | |
| Глава Местной администрации  МО Васильевский | | Д.В. Иванов | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Благоустройство и озеленение»

на 2024 год и на плановый период 2005 и 2026 годов

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство и озеленение | |
|
| Подпрограммы | * Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; * Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; * Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; * Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; * Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; * Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; * Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга; * Организация благоустройства территории за счет средств местного бюджета; * Озеленение территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга; * Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета; * Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»; * Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы». | |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., * Устав МО Васильевский, * Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98. | |
| Цели и задачи муниципальной программы | * Создание комфортной и безопасной среды для жизни, включая повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния на территории муниципального образования; * Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; * **Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования;** * **Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский.** * **Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО Васильевский;** | |
| Наименование ответственного исполнителя | * Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – МКУ «Служба по благоустройству»). | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024-2026 гг. | |
| Объем финансирования муниципальной программы | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 15 148,3 тыс. руб.  2025 год – 15 778,5 тыс. руб.  2026 год – 16 408,2 тыс. руб. | Из средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды | |
| Целевые показатели (индикаторы) | I1— площадь устранённых дефектов асфальтового покрытия внутриквартальных территорий и территорий общего пользования местного значения, в рамках проведения ремонта асфальтобетонного и плиточного покрытия (м2);  I2— отношение объёма зелёных насаждений, подлежащих сносу и объёма реализации работ по компенсационному озеленению (%);  I3— количество установленных малых архитектурных форм (шт.);  I4— прирост площади газонного покрытия в нормативном состоянии (м2);  I5— прирост объёма находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений (п.м.);  I6— количество территорий, на которых выполнена посадка однолетних/двулетних растений в вазоны (ед.).  I7 — доля территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу (%)  I8— количество разработанных проектов благоустройства (шт.);  I9— количество реализованных проектов благоустройства (шт.);  I10— доля разработанных проектов благоустройства, в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения (%);  I11— количество установленных элементов детского игрового и спортивного оборудования (шт.);  I12— прирост объема находящего в нормативном состоянии травмобезопасного резинового покрытия на детских и спортивных площадках (м2)  I13— количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства (ед.) | |

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» реализуется в соответствии с Положением о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утверждённым Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98.**

**Раздел 3.** Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, дворами-колодцами, скверами, зонами отдыха. Значительная часть внутридворовых территорий относится к охранной зоне сетей, что затрудняет возможность комплексного благоустройства и в конечном итоге приводит к ухудшению эстетического вида внутридворовых территорий. Проблемы в сфере благоустройства территории не решены в полном объеме ввиду недостаточного финансового обеспечения муниципального образования. Планировочные решения многих существующих объектов благоустройства не отвечают современным градостроительным требованиям и потребностям местного населения. В связи с этим фактом, очень важным является создать качественную и разнообразную городскую среду с учётом оптимального разграничения функциональных зон и обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

По данным паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее — ЗНОП М3) на учете и содержании Местной администрации муниципального образования Васильевский находится 71 объект зеленых насаждений, расположенных на территориях ЗНОП М3, совокупная площадь которых составляет 4,4 га в том числе:

— усовершенствованные покрытия 0,7 га;

— неусовершенствованные покрытия 0,3 га;

— площади, занятые растительностью 3,4 га:

В результате проведённого обследования территории муниципального образования в течение 2023 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования.

Руководствуясь полученной информацией, а также первоочередно учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, муниципальное образование выделило участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние.

В связи с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду ежегодно возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

**Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.**

**Данная цель будет достигнута решением следующих задач:**

**1. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Васильевский, осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:**

**1.1 Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:**

**— обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;**

**— содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;**

**— размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;**

**— размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);**

**— размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;**

**— временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;**

**1.2 Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:**

**— организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП МЗ, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;**

**— содержание, в том числе уборку, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зелёных насаждений на указанных территориях;**

**— проведение паспортизации территорий ЗНОП МЗ, включая проведение учёта зелёных насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий ЗНОП МЗ;**

**— создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зелёных насаждений, расположенных на территориях ЗНОП МЗ.**

**2. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».**

**3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский, путём организации публичных слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путём размещения информации о проводимых мероприятиях в сфере благоустройства в газете «Муниципальный вестник округа №8», на информационных стендах, на официальном сайте МО Васильевский и на официальных страницах в социальных сетях, участием в приёмке работ.**

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, за счёт:

— проведения ремонта асфальтобетонного и плиточного покрытия в объёме 1707,86 м2;

— посадки деревьев в количестве 88 шт.

— посадки кустарников в количестве 653 шт.

— установки малых архитектурных форм в количестве 55 шт.

— ремонта газонного покрытия в объеме 2705,5 м2

— установки и ремонта газонного ограждения в объёме 297 п.м.

— установки нового детского игрового оборудования в количестве 20 шт.

— разработки проектно-сметной документации для благоустройства и озеленения территорий в количестве 9 шт.

— реализации 5 проектов благоустройства и озеленения территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

— проведения работ по содержанию и уходу территорий ЗНОП МЗ в течении трех лет по 71 адресу, согласно Приложениям к настоящей муниципальной программе

Раздел 4.1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

4.1.1. Методика расчёта показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Определения показателя | Алгоритм формирования показателя |
| I1 | м2 | площадь устранённых дефектов асфальтового покрытия внутриквартальных территорий и территорий общего пользования местного значения, в рамках проведения ремонта асфальтобетонного и плиточного покрытия | Абсолютный показатель |
| I2 | **%** | отношение объёма зелёных насаждений, подлежащих сносу и объёма реализации работ по компенсационному озеленению | I2=Зк/Зс, где  Зк — количество зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационного озеленения;  Зс — количество зеленых насаждений, снесенных в рамках санитарных рубок. |
| I3 | шт. | количество установленных малых архитектурных форм | Абсолютный показатель |
| I4 | м2 | прирост площади газонного покрытия в нормативном состоянии | I4=Гу+Гр, где  Гу — объем устройства газонного покрытия;  Гр — объем отремонтированного газонного покрытия. |
| I5 | п.м. | прирост объёма находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений | I5=ГОу+ГОр, где  ГОу — объем устройства газонных ограждений;  ГОр — объем отремонтированных газонных ограждений. |
| I6 | ед. | количество территорий, на которых выполнена посадка однолетних/двулетних растений в вазоны | Абсолютный показатель |
| I7 | % | доля территорий ЗНОП МЗ в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу | I7=Ту/Тп, где  Ту  — количество ЗНОП МЗ, в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу;  Тп — количество ЗНОП МЗ, содержание которых согласно Закону Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования»  от 19.092007 № 430-85 относится к ведению МО Васильевский. |
| I8 | шт. | количество разработанных проектов благоустройства | Абсолютный показатель |
| I9 | шт. | количество реализованных проектов благоустройства | Абсолютный показатель |
| I10 | % | доля разработанных проектов благоустройства, в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения | I10=Пу/Пр, где  Пу  — количество проектов благоустройства в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения  Пр — количество разработанных проектов благоустройства в отчетном периоде |
| I11 | шт. | количество установленных элементов детского игрового и спортивного оборудования | Абсолютный показатель |
| I12 | м2 | прирост объема находящегося в нормативном состоянии травмобезопасного резинового покрытия на детских и спортивных площадках | Абсолютный показатель |
| I13 | ед. | количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства | I13= О1 + О2, где  О1 — количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства в онлайн формате с использованием официального сайта МО Васильевский, ПОС, социальных сетей;  О2 — количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства в офлайн формате в помещении МО Васильевский и на территории округа |

**4.1.2. Прогноз достижения ожидаемых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | I1 | м2 | 725,86 | 590 | 392 |
| 2 | I2 | **%** | 100 | 100 | 100 |
| 3 | I3 | шт. | 21 | 16 | 18 |
| 4 | I4 | м2 | 1485,5 | 790 | 430 |
| 5 | I5 | п.м. | 192 | 63 | 42 |
| 6 | I6 | ед. | 211 | 211 | 211 |
| 7 | I7 | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | I8 | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 9 | I9 | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 10 | I10 | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | I11 | шт. | 8 | 6 | 6 |
| 12 | I12 | м2 | 517,57 | 220 | 220 |
| 13 | I13 | ед. | 3 | 3 | 3 |

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовался локальный сметный расчет, базисно-индексным методом. Составлен в текущем (базисном) уровне цен на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объёмы бюджетных ассигнований | | |
| (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| Пр |
| 1. Благоустройство и озеленение |  |  | 908 | 0503 |  |  | 15 148,3 | 15 778,5 | 16 408,2 |
| 1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | МКУ «Служба по благоустройству» | Местный бюджет | 908 | 0503 | 7 950 900 131 | 244 | 2 287,9 | 2 383,1 | 2 478,3 |
| 1.2 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 908 | 0503 | 7 950 900 132 | 244 | 180,0 | 187,5 | 195,0 |
| 1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 908 | 0503 | 7 950 900 133 | 244 | 431,7 | 449,7 | 467,6 |
| 1.4 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | 908 | 0503 | 7 950 900 151 | 244 | 2 900,9 | 3 021,6 | 3 142,1 |
| 1.5 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 908 | 0503 | 7 950 900 153 | 244 | 141,4 | 147,3 | 153,2 |
| 1.6 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 908 | 0503 | 7 950 900 154 | 244 | 9 206,4 | 9 589,4 | 9 972,0 |
| 1.7 Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | Бюджет  Санкт-Петербурга | 908 | 0503 | 79509 S2500 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация благоустройства территории за счет средств местного бюджета | Местный бюджет | 908 | 0503 | 79509 M2500 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | Бюджет  Санкт-Петербурга | 908 | 0503 | 79509 S2510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета | Местный бюджет | 908 | 0503 | 79509 M2510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы" | Бюджет  Санкт-Петербурга | 908 | 0503 | 79509 SP002 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы "Петербургские дворы" | Местный бюджет | 908 | 0503 | 79509 MP002 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение»

**(с прогнозом ожидаемых результатов реализации программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 — Организация благоустройства территории муниципального образования | | | | | | |
| 1.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Повышение объёма асфальтобетонного и плиточного покрытия в нормативном состоянии;  Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях в соответствии с выданными порубочными билетами и информационными справками. | — устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия;  — устройство и ремонт плиточного покрытия;  — регулировка колодцев;  — устранение аварийности асфальтобетонного и плиточного покрытия;  — проведение санитарных рубок, санитарной обрезки и прочистки зеленых насаждений. | I1, I2 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| 2. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | МКУ «Служба по благоустройству» | I квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Проведение работ по благоустройству территорий в соответствии с нормами законодательства. | — разработка паспортов отходов;  — проведение технического надзора за выполнением работ в сфере благоустройства;  — подготовка и составление сметных расчетов для проведения работ в сфере благоустройства. | I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I9, I11, I12 |
| I квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| I квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| 3. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Повышение объема находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений, газонного покрытия, малых архитектурных форм на внутриквартальных территориях.  Улучшение эстетического вида внутриквартальных территорий и за счёт проведения работ по компенсационному озеленению и посадке однолетних растений в вазоны на внутриквартальных территориях. | — размещение, содержание и ремонт газонных ограждений на внутриквартальных территориях;  — устройство и ремонт газонного покрытия на внутриквартальных территориях;  — компенсационное озеленение на внутриквартальных территория;  — установка, расстановка, содержание и ремонт малых архитектурных форм;  — посадка однолетников в вазоны; | I2, I3, I4, I5, I6 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| Задача 2 — Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | | | | | | |
| 1. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | МКУ «Служба по благоустройству» | I квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Поддержание ЗНОП МЗ в состоянии, соответствующем эстетическим, функциональным и экологическим требованиям.  Достижение наиболее благоприятной функционально-пространственной среды на территории муниципального образования. | — проведение ручной и механизированной уборки и санитарной очистки территорий ЗНОП МЗ с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и газонов в зимний и летний период;  — уход за деревьями, кустарниками и газонами | I7 |
| I квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| I квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| 2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Увеличение количества находящихся в нормативном состоянии зеленых насаждений на территории ЗНОП МЗ | — посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории ЗНОП МЗ в рамках компенсационного озеленения | I2 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| 3. Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Увеличение количества находящегося в нормативном состоянии детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, асфальтобетонного, плиточного и газонного покрытия, газонных ограждений на территории ЗНОП МЗ;  Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территории ЗНОП МЗ;  Улучшение эстетического вида и экологического состояния территорий ЗНОП МЗ; | — разработка проектов по благоустройству;  — размещение, содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, газонных ограждений, малых архитектурных форм на территории ЗНОП МЗ;  — посадка деревьев и кустарников на территории ЗНОП МЗ;  — устройство и ремонт асфальтобетонного, плиточного и газонного покрытия на территории ЗНОП МЗ;  — разработка паспортов отходов;  — проведение технического надзора за выполнением работ в сфере озеленения;  — подготовка и составление сметных расчетов для проведения работ в сфере озеленения. | I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12,I13 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |
| Задача 3 — Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
| 1. Реализация разработанного и согласованного в установленном порядке проекта благоустройства территории МО Васильевский | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Увеличение внутридворовых территорий МО Васильевский, отвечающих нормативным требованиям | Согласно реализуемым проектам по благоустройству | I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12,I13 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. | Согласно реализуемым проектам по благоустройству |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. | Согласно реализуемым проектам по благоустройству |
| Задача 4 — Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский | | | | | | |
| 1. Организация и проведение публичных слушаний и голосований по вопросам благоустройства МО Васильевский | МКУ «Служба по благоустройству» | II квартал 2024г. | IV квартал  2024 г. | Обеспечение гласности и соблюдение интересов жителей муниципального образования в вопросах благоустройства и озеленения территорий | — проведение голосований по вопросам благоустройства и озеленения с использованием ПОС, официального сайта муниципального образования, социальных сетей;  — проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства и озеленения территорий в онлайн и офлайн формате. | I13 |
| II квартал 2025г. | IV квартал  2025 г. |
| II квартал 2026г. | IV квартал  2026 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2024 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Текущий ремонт | | | | |
| 1 | Средний пр. В.О., дом 19 | Ремонт а/б: | | |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 19 | м2 |
| Устройство а/б | 19 | м2 |
| Регулировка колодцев | 3 | шт. |
| 2 | 10-я линия В.О., дом 47 | Ремонт а/б: | | |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 50 | м2 |
| Устройство а/б | 50 | м2 |
| Регулировка колодцев | 1 | шт. |
| 3 | 9-я линия В.О., дом 68 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 1,5 | м2 |
| Устройство а/б | 1,5 | м2 |
| 4 | Малый пр. В.О., дом 54 к.3 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 180 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 180 | м2 |
| 5 | 5-я линия В.О., дом 56 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 135,5 | м2 |
| Устройство а/б | 135,5 | м2 |
| Регулировка колодцев | 8 | шт. |
| 6 | Малый пр. В.О., дом 21 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 2 | м2 |
| Устройство а/б | 2 | м2 |
| Регулировка колодцев | 1 | шт. |
| 7 | 15-я линия В.О., дом 38/59 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 8 | м2 |
| Устройство а/б | 8 | м2 |
| Регулировка колодцев | 1 | шт. |
| 8 | Территория МО Васильевский | Устранение аварийности а/б покрытия | 34 | м2 |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | |
| 1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории МО Васильевский | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 245 | м2 |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | |
| 1 | Удаление аварийных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях МО Васильевский | Виды работ определяются по результатам комиссионных обследований зеленых насаждений и выданных информационных справок/порубочных билетов |  |  |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2024 г. | 1 | усл. |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 3.1 - Расстановка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | Расстановка МАФ на территории МО Васильевский | Перестановка МАФ | 29 | шт. |
|  | На территории МО Васильевский | Покраска вазонов | 130 | м2 |
| Раздел 3.2: Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива шаровидная | 5 | шт. |
| Раздел 3.5 - Посадка однолетников в вазоны | | | | |
| 1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 120 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 4 | 3-я линия В.О, дом № 42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 5 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 6 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 256 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 7 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 283 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 238 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 11 | 7-я линия В.О., дом № 56-58 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 13 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 145 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 20 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 111 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 17 | 9-я линия В.О., дом № 64/25 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 18 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 19 | 9-я линия В.О., дом № 68 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 20 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 21 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 17 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 22 | 10-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 23 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 43 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 24 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 25 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 83 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 26 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 330 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 27 | 13-я линия В.О., дом № 58-60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 53 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 28 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 180 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 29 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 30 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 31 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 32 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 33 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 94 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 34 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 35 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 36 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 37 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 38 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 39 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 33 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 40 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 41 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 42 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 84 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 43 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 108 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 6 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 162 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 45 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 71 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 46 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 154 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 47 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 79 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 48 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 49 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 36 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 50 | Средний проспект В.О., дом № 11 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 51 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 528 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 52 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 53 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2024 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Уборка | | | | |
| 1 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| 2 | Раздел 1.1.2 - Летняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| Раздел 1.2 - Уход | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Май | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений | 100,5 | м3 |
| внесение сухих удобрений в почву | 4026 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |
| Обрезка и прореживание кустарников (неколючие) | 496 | шт. |
| Обрезка и прореживание кустарников (колючие) | 137 | шт |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1595 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 459,4 | п.м. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев | 65 | шт. |
| Внесение сухих удобрений | 65 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 65 | шт. |
| Смена подвязок | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон | 20 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2 | Июнь | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 205 | м2 |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Стрижка живых изгородей (неколючие) | 649 | м2 |
| Стрижка живых изгородей (колючие) | 315 | м2 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 85,1 | м2 |
| 3 | Июль | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 374 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 10053 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Опрыскивание ядохимикатами | 25 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 4 | Август | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 255 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 5 | Сентябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 2. Уход за деревьями: |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев | 20 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 6 | Октябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1292,5 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 326,7 | п.м. |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Закрытие приствольных лунок | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев без замены кольев | 65 | шт. |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием | 85,1 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива белая шаровидная | 10 | шт. |
| Рябина обыкновенная | 5 | шт. |
| Липа | 1 | шт. |
| Каштан | 1 | шт. |
| Клен красный | 5 | шт. |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | |
| Раздел 3.1 - Санитарные рубки | | | | |
| 1 | Территория ЗНОП местного значения МО Васильевский | Выполнение работ по сносу, формовочной обрезки и санитарной прочистки деревьев и кустарников | В соответствии с порубочными билетами и информационными справками. | |
|
| Раздел 3.2 - Текущий ремонт асфальта | | | | |
| 1 | сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В. О. (№6-8-53) | Занижение бортового камня БР 100.30.15 /бетон В30 | 3 | шт. |
| Занижение бортового камня БР 100.20.8 /бетон В30 | 6 | шт. |
| Разборка песчано-гравийного покрытия | 5 | м2 |
| Устройство песчано-гравийного покрытия | 5 | м2 |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2024 г. | 1 | усл. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации | по 3 адресам | 3 | шт. |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | |
| 1 | На территории ЗНОП местного значения МО Васильевский | Установка, ремонт и демонтаж газонных ограждений | 34 | п.м. |
|
| 2 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70) | Установка газонных ограждений | 24 | п.м. |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| Раздел 3.5.1 - Ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Ремонт скамеек и урн | 58 | шт. |
| Раздел 3.5.2 - Содержание малых архитектурных форм | | | | |
|
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Покраска скамеек | 176,3 | м2 |
| 2 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О., сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии,сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 ,сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Покраска вазонов и урн | 30 | м2 |
| Раздел 3.5.3 - Установка малых архитектурных форм | | | | |
| 2 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка | 1 | шт. |
| Урна | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В. О. (№6-8-48) | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка | 2 | шт. |
| Урна | 2 | шт. |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | |
| Раздел 3.6.1 - Покраска детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Покраска детского игрового оборудования | 1 000 | м2 |
| Раздел 3.6.2 - Ремонт и демонтаж детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Спортивный комплекс | 1 | шт. |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 4 | сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 5 | сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Качель одноместная | 1 | шт. |
| 6 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Качель двухместная | 1 | шт. |
| 7 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Лабиринт | 1 | шт. |
| 8 | Территория МО Васильевский | Замена заглушек для болтов | 90 | шт. |
| 9 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№6-8-2), сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3), сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5), сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6), сквер б/н на 9-й линии В. О., д. 68 (№6-8-8), сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10), сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11), сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13), сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14), сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№6-8-17), сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25), сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26), сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29), сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31), сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33), сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35), сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41), сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42), сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46), сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О.(№6-8-51), сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№6-8-58), сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62), сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64), сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования на территории МО Васильевский | 1 | усл. |
| Раздел 3.6.3 - Ремонт резинового покрытия | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт резинового покрытия | 360 | м2 |
| Раздел 3.6.4 - Установка детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Качалка на пружине | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Качалка на пружине | 1 | шт. |
| 4 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 5 | Территория МО Васильевский | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Информационный стенд | 15 | шт. |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | 0,63 | м3 |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | 1,89 | м3 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13) | 0,63 | м3 |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | 0,63 | м3 |
| 5 | Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | 0,63 | м3 |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | 1,26 | м3 |
| 7 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 0,63 | м3 |
| 8 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | 0,63 | м3 |
| 9 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | 0,63 | м3 |
| 10 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 0,63 | м3 |
| 11 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69) | 0,63 | м3 |
| 12 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | 0,63 | м3 |
| 13 | Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | 0,63 | м3 |
| 14 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | 0,63 | м3 |
| 15 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | 0,63 | м3 |
| 16 | Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | 0,63 | м3 |
| 17 | Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | 0,63 | м3 |
| 18 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | 0,63 | м3 |
| 19 | Вывоз старого песка, вынутого из песочниц |  | 25,83 | м3 |
| Раздел 3.8 - Посадка однолетников в альпинарий | | | | |
| 1 | Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | | |
| Петунья | 50 | шт. |
| Агератум | 20 | шт. |
| Бегония | 20 | шт. |
| Сальвия блестящая | 30 | шт. |
| Раздел 3.9 - Посадка кустарников в группы | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) | Виноград девичий | 26 | шт. |
| Раздел 3.10 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) | Гортензия | 23 | шт. |
| Сирень | 26 | шт. |
| 3 | Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№6-8-12) | Сперея ванбудта | 30 | шт. |
| 4 | Сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41 (№6-8-9) | Сперея ванбудта | 70 | шт. |
| Раздел 3.11 - Ремонт газона | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт газона | 620 | м2 |
| Раздел 3.12 - Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений | | | | |
| 1 | Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений |  | 1 | усл. |
| Раздел 3.13 - Оплата восстановительной стоимости | | | | |
| 1 | сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67) | Снос дерева | 1 | шт. |
| Снос кустарника | 11 | шт. |
| Пересадка кустарников | 3 | шт. |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (6-8-16) | Боярышник | 3 | шт. |
| Раздел 3.14 - Паспортизация ЗНОП местного значения МО Васильевский | | | | |
| 1 | Обслуживание электронной системы паспортизации ЗНОП местного значения МО Васильевский |  | 1 | усл. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| Осуществление работ в сфере озеленения и организацию благоустройства территорий муниципального образования по адресу: Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О.  на 2024 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
| Раздел 1 - Организация благоустройства территорий муниципального образования по адресу: Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. | | | | |
| 1.1 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. | Устройство резинового покрытия | 101,1 | м2 |
| Устройство бортового камня БР 100.20.8 | 48 | п.м. |
| Устройство плиточного покрытия | 5 | м2 |
| Установка детского игрового оборудования | 2 | шт. |
| Установка информационного щита | 1 | шт. |
| Установка дивана с навесом | 1 | шт. |
| Установка скамейки | 1 | шт. |
| Установка урн | 2 | шт. |
| Установка газонных ограждений | 72 | п.м. |
| Установка вазонов | 4 | шт. |
| Устройство нового газона вручную | 16,13 | м2 |
| Посадка кустарников – дерен сибирский белый | 9 | шт. |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | 4,5 | м2 |
| Посадка многолетних растений — астильба китайская | 10 | шт. |
| Посадка многолетних растений — пиретрум девичий Снежный шар | 36 | шт. |
| Посадка многолетних растений — мелколепестник голубой | 36 | шт. |
| Раздел 2 - Осуществление работ в сфере озеленения территорий муниципального образования по адресу: Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. | | | | |
| 2.1 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. | Устройство плиточного покрытия | 15,25 | м2 |
| Установка БР 100.20.8 | 21 | п.м. |
| Установка столбов освещения | 3 | шт. |
| Установка занижения БР 100.30.15 | 9 | п.м. |
| Устройство нового газона вручную с внесением растительного грунта h=0,4 м и посев газонных трав | 0,97 | м2 |
| Восстановление газона вручную с внесением земли h=0,15м и посев газонных трав | 193,1 | м2 |
| Посадка почвопокровных растений рассадой с внесением растительного грунта h=0,37м, барвинок малый | 240/6 | шт./м2 |
| Посадка кустарников — дерен сибирский белый | 22 | шт. |
| Посадка многолетних растений — астильба китайская | 80 | шт. |
| Посадка лиственных деревьев — черемуха виргинская | 5 | шт. |
| Снос деревьев — боярышник | 3 | шт. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| Осуществление работ в сфере озеленения и организацию благоустройства территорий муниципального образования по адресу: сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47, (№6-8-67) на 2024 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67) | Устройство резинового покрытия | м2 | 56,47 |
| Установка БР 100.20.8 | п.м. | 93 |
| Устройство плиточного покрытия | м2 | 55,61 |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 |
| Установка информационного стенда | шт. | 1 |
| Установка скамеек | шт. | 2 |
| Установка урн | шт. | 2 |
| Установка газонных ограждений | п.м. | 62 |
| Установка занижения БР 100.30.15 | п.м. | 9 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 4,5 |
| Устройство нового газона вручную | м2 | 65,8 |
| Восстановление газона вручную с внесением земли h=0,15м и посев газонных трав | м2 | 589,5 |
| Посадка почвопокровных растений — барвинок малый | шт./м2 | 240/6 |
| Посадка почвопокровных растений — молочай кипорисовый | шт./м2 | 360/9 |
| Посадка кустарников — дерен сибирский белый | шт. | 35 |
| Посадка многолетних растений — астильба китайская | шт. | 199 |
| Посадка лиственных деревьев — черемуха виргинская | шт. | 6 |
| Снос спиреи вангута | шт. | 10 |
| Снос кизильника блестящего | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2025 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Текущий ремонт | | | | |
| 1 | 2-я линия В.О, дом № 51 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 3 | м2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 3 | м2 |
| 2 | Малый пр. В.О., дом 12 | Разборка плиточного покрытия | 8 | м2 |
| Устройство плиточного покрытия | 8 | м2 |
| 3 | наб. Макарова, дом 26 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 57 | м2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 57 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| 4 | 19-я линия В.О., дом 32 к. 8 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 284 | м2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 284 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| 5 | 4-я линия В.О., дом 47 | Разборка плиточного покрытия | 8 | м2 |
| Устройство плиточного покрытия | 8 | м2 |
| Регулировка колодцев | 1 | шт. |
| 6 | Территория МО Васильевский | Устранение аварийности а/б покрытия | 34 | м2 |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | |
| 1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории МО Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 | 220 | м2 |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | |
| 8 | Удаление аварийных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях МО Васильевский | Виды работ определяются по результатам комиссионных обследований зеленых насаждений и выданных информационных справок/порубочных билетов | | |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2023 г. | 1 | усл. |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 3.1 - Расстановка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | Расстановка МАФ на территории МО Васильевский | Перестановка МАФ | 29 | шт. |
| Раздел 3.2: Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива шаровидная | 5 | шт. |
| Раздел 3.4 - Ремонт газона | | | | |
| 1 | 4-я линия В.О., дом 35-37 | Ремонт газона | 170 | м2 |
| Раздел 3.5 - Посадка однолетников в вазоны | | | | |
| 1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 120 | шт. |
|
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 4 | 3-я линия В.О, дом № 42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 5 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 6 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 256 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 7 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 283 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 238 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 11 | 7-я линия В.О., дом № 56-58 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 13 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 145 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 20 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 111 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 17 | 9-я линия В.О., дом № 64/25 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 18 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 19 | 9-я линия В.О., дом № 68 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 20 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 21 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 17 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 22 | 10-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 23 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 43 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 24 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 25 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 83 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 26 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 330 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 27 | 13-я линия В.О., дом № 58-60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 53 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 28 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 180 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 29 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 30 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 31 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 32 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 33 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 94 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 34 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 35 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 36 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 37 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 38 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 39 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 33 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 40 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 41 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 42 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 84 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 43 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 108 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 6 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 162 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 45 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 71 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 46 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 154 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 47 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 79 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 48 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 49 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 36 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 50 | Средний проспект В.О., дом № 11 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 51 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 528 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 52 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 53 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 0 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №6 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2025 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Уборка | | | | |
| 1 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| 2 | Раздел 1.1.2 - Летняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| Раздел 1.2 - Уход | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Май | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений | 100,5 | м3 |
| внесение сухих удобрений в почву | 4026 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |
| Обрезка и прореживание кустарников (неколючие) | 496 | шт. |
| Обрезка и прореживание кустарников (колючие) | 137 | шт |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1595 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 459,4 | п.м. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев | 65 | шт. |
| Внесение сухих удобрений | 65 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 65 | шт. |
| Смена подвязок | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон | 20 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2 | Июнь | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 205 | м2 |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Стрижка живых изгородей (неколючие) | 649 | м2 |
| Стрижка живых изгородей (колючие) | 315 | м2 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 85,1 | м2 |
| 3 | Июль | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 374 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 10053 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Опрыскивание ядохимикатами | 25 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 4 | Август | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 255 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 5 | Сентябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 2. Уход за деревьями: |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев | 20 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 6 | Октябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1292,5 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 326,7 | п.м. |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Закрытие приствольных лунок | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев без замены кольев | 65 | шт. |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием | 85,1 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива белая шаровидная | 10 | шт. |
| Рябина обыкновенная | 5 | шт. |
| Клен красный | 5 | шт. |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | |
| Раздел 3.1 - Санитарные рубки | | | | |
| 1 | № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Выполнение работ по сносу, формовочной обрезки и санитарной прочистки деревьев и кустарников | В соответствии с порубочными билетами и информационными справками. | |
|
| Раздел 3.2 - Текущий ремонт асфальта | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О. (№6-8-10) | Разборка плиточного покрытия | 3 | шт. |
| Устройство плиточного покрытия | 6 | шт. |
| Разборка плиточного покрытия | 5 | м2 |
| Устройство плиточного покрытия | 5 | м2 |
| сквер б/н на 13-й линии В. О., д. 46а (№6-8-4) | Устройство бортового камня БР 100.20.8 /бетон В30 | 3 | шт. |
| Разборка плиточного покрытия | 5 | м2 |
| Устройство плиточного покрытия | 5 | м2 |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2023 г. | 1 | усл. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации | по 3 адресам | 3 | шт. |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | |
| 1 | № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-71 | Установка и демонтаж газонных ограждений | 29 | п.м. |
|
| 11 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70) | Установка газонных ограждений | 34 | п.м. |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| Раздел 3.5.1 - Ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Ремонт скамеек и урн | 42 | шт. |
| Раздел 3.5.2 - Содержание малых архитектурных форм | | | | |
|
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Покраска скамеек | 176,3 | м2 |
| 2 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О., сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии,сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 ,сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. | Покраска вазонов и урн | 160 | м2 |
| Раздел 3.5.3 - Установка малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В. О. (№6-8-44) | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка с навесом | 2 | шт. |
| Урна | 2 | шт. |
| 2 | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка | 1 | шт. |
| Урна | 1 | шт. |
| 3 | На территории МО Васильевский | Установка табличек о запрете выгула собак | 10 | шт. |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | |
| Раздел 3.6.1 - Покраска детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Покраска детского игрового оборудования | 1 000 | м2 |
| Раздел 3.6.2 - Ремонт и демонтаж детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Гимнастическая стенка | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Спортивный комплекс | 1 | шт. |
| 4 | сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 5 | сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Качалка на пружине | 1 | шт. |
| 6 | сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 7 | сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64) | Демонтаж детского игрового оборудования: |  |  |
| Гимнастический комплекс | 1 | шт. |
| Тренажер | 1 | шт. |
| 8 | Территория МО Васильевский | Замена заглушек для болтов | 90 | шт. |
| 9 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№6-8-2), сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3), сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5), сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6), сквер б/н на 9-й линии В. О., д. 68 (№6-8-8), сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10), сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11), сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13), сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14), сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№6-8-17), сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25), сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26), сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29), сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31), сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33), сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35), сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41), сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42), сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46), сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О.(№6-8-51), сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№6-8-58), сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62), сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64), сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования на территории МО Васильевский | 1 | усл. |
| Раздел 3.6.3 - Ремонт резинового покрытия | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт резинового покрытия | 220 | м2 |
| Раздел 3.6.4 - Установка детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Детский игровой комплекс | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Спортивный комплекс | 1 | шт. |
| 4 | сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 6 | сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№6-8-58) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Качель одноместная | 1 | шт. |
| 7 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Качель двухместная | 1 | шт. |
| 8 | Территория МО Васильевский | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Информационный стенд | 15 | шт. |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | 0,63 | м3 |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | 1,89 | м3 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13) | 0,63 | м3 |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | 0,63 | м3 |
| 5 | Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | 0,63 | м3 |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | 1,26 | м3 |
| 7 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 0,63 | м3 |
| 8 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | 0,63 | м3 |
| 9 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | 0,63 | м3 |
| 10 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 0,63 | м3 |
| 11 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69) | 0,63 | м3 |
| 13 | сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) | 0,63 | м3 |
| 14 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | 0,63 | м3 |
| 15 | Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | 0,63 | м3 |
| 16 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | 0,63 | м3 |
| 17 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | 0,63 | м3 |
| 18 | Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | 0,63 | м3 |
| 19 | Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | 0,63 | м3 |
| 20 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | 0,63 | м3 |
| 21 | Вывоз старого песка, вынутого из песочниц |  | 25,2 | м3 |
| Раздел 3.8 - Посадка однолетников в альпинарий | | | | |
| 1 | Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | | |
| Петунья | 50 | шт. |
| Агератум | 20 | шт. |
| Бегония | 20 | шт. |
| Раздел 3.9 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | Сперея ванбудта | 70 | шт. |
| 2 | сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О | Сперея ванбудта | 140 | шт. |
| Раздел 3.10 - Ремонт газона | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт газона | 620 | м2 |
| Раздел 3.11 - Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений | | | | |
| 1 | Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений |  | 1 | усл. |
| Раздел 3.12 - Паспортизация ЗНОП местного значения МО Васильевский | | | | |
| 1 | Обслуживание электронной системы паспортизации ЗНОП местного значения МО Васильевский |  | 1 | усл. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №7 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории  МО Васильевский на 2026 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Текущий ремонт | | | | |
| 1 | Средний пр., дом 61 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 17 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 17 | м2 |
| 2 | Малый пр. В.О., дом 42 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 8 | м2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 8 | м2 |
| 3 | ул. Беринга, дом 27 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 82 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 82 | м2 |
| 4 | Камская улица, дом 4 | Разборка асфальтобетонного покрытия | 40 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 40 | м2 |
| 5 | 4-я линия В.О., дом 45 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 32 | м2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 32 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| 6 | Территория МО Васильевский | Устранение аварийности а/б покрытия | 34 | м2 |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | |
| 1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории МО Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 | 200 | м2 |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | |
| 8 | На территории МО Васильевский | Удаление аварийных деревьев и кустарников |  |  |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2023 г. | 1 | усл. |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 3.1 - Расстановка, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | Расстановка МАФ на территории МО Васильевский | Перестановка МАФ | 20 | шт. |
| Раздел 3.2: Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива шаровидная | 5 | шт. |
| Раздел 3.4 - Ремонт газона | | | | |
| 1 | 4-я линия В.О., дом 35-37 | Ремонт газона | 210 | м2 |
| Раздел 3.5 - Посадка однолетников в вазоны | | | | |
| 1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 120 | шт. |
|
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 4 | 3-я линия В.О, дом № 42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 5 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 6 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 256 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 7 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 283 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 238 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 11 | 7-я линия В.О., дом № 56-58 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 13 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 145 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 20 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 111 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 17 | 9-я линия В.О., дом № 64/25 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 18 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 19 | 9-я линия В.О., дом № 68 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 20 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 21 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 17 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 22 | 10-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 23 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 43 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 24 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 25 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 83 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 26 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 330 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 27 | 13-я линия В.О., дом № 58-60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 53 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 28 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 180 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 29 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 30 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 31 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 74 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 32 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 26 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 33 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 94 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 34 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 35 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 36 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 37 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 103 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 38 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 39 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 33 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 40 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 51 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 41 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 204 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 42 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 84 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 43 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 108 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 6 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 162 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 45 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 71 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 46 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 154 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 47 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 79 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 48 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 49 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 36 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 50 | Средний проспект В.О., дом № 11 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 52 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 51 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 528 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 52 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 77 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 53 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | | |
| Сурфиния | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |

Приложение №8 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | |
| по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2026 год | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | |
| Раздел 1.1 - Уборка | | | | |
| 1 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| Итого по разделу 1.1.1: | | |
| 2 | Раздел 1.1.2 - Летняя уборка | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |
| ручная | 3 151 | м2 |
| механизированная | 5 540 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 162 | м2 |
| Уборка и санитарная очистка газонов | 35 015 | м2 |
| Раздел 1.2 - Уход | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Май | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений | 100,5 | м3 |
| внесение сухих удобрений в почву | 4026 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |
| Обрезка и прореживание кустарников (неколючие) | 496 | шт. |
| Обрезка и прореживание кустарников (колючие) | 137 | шт |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1595 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 459,4 | п.м. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев | 65 | шт. |
| Внесение сухих удобрений | 65 | шт. |
| Устройство приствольных лунок и канавок | 65 | шт. |
| Смена подвязок | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон | 20 | шт. |
| Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2 | Июнь | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Подготовка почвы | 205 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 205 | м2 |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Стрижка живых изгородей (неколючие) | 649 | м2 |
| Стрижка живых изгородей (колючие) | 315 | м2 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 85,1 | м2 |
| 3 | Июль | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Подготовка почвы | 374 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 374 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 10053 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Опрыскивание ядохимикатами | 25 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 4 | Август | | |
| 1. Уход за газоном: |  |  |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Подготовка почвы | 255 | м2 |
| Внесение сухих удобрений | 255 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 3. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| 4. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 5 | Сентябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | 4026 | шт. |
| Внесение удобрений | 4026 | шт. |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | 100,5 | м3 |
| 2. Уход за деревьями: |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | 65 | шт. |
| Полив (2-х кратный) | 65 | шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев | 20 | шт. |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Рыхление земли в контейнерах | 85,1 | м2 |
| Полив растений в контейнерах (2-х кратный) | 85,1 | м2 |
| 6 | Октябрь | | |
| 1. Уход за кустарниками: | 10053 | шт. |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | 1292,5 | п.м. |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | 326,7 | п.м. |
| 2. Уход за деревьями: | 65 | шт. |
| Закрытие приствольных лунок | 65 | шт. |
| Переподвязка саженцев без замены кольев | 65 | шт. |
| 3. Уход за вазонами: |  |  |
| Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием | 85,1 | м2 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Ива белая шаровидная | 10 | шт. |
| Рябина обыкновенная | 5 | шт. |
| Клен красный | 5 | шт. |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | |
| Раздел 3.1 - Санитарные рубки | | | | |
| 1 | № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Выполнение работ по сносу, формовочной обрезки и санитарной прочистки деревьев и кустарников | В соответствии с порубочными билетами и информационными справками. | |
|
| Раздел 3.2 - Текущий ремонт асфальта | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79(№6-8-63) Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Занижение бортового камня БР 100.30.15 /бетон В30 | 9 | шт. |
| Занижение бортового камня БР 100.20.8 /бетон В30 | 15 | шт. |
| Разборка плиточного покрытия | 15 | м2 |
| Устройство плиточного покрытия | 15 | м2 |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2023 г. | 1 | усл. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации | по 3 адресам | 3 | шт. |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | |
| 1 | № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71 | Установка и демонтаж газонных ограждений | 42 | п.м. |
|
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| Раздел 3.5.1 - Ремонт малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Ремонт скамеек и урн | 42 | шт. |
| Раздел 3.5.2 - Содержание малых архитектурных форм | | | | |
|
| 1 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О.сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.,сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О.,сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. | Покраска скамеек | 176,3 | м2 |
| 2 | сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О., сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии,сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 ,сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. | Покраска вазонов и урн | 160 | м2 |
| Раздел 3.5.3 - Установка малых архитектурных форм | | | | |
| 1 | Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66) | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка с навесом | 2 | шт. |
| Урна | 2 | шт. |
| 2 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) | Установка малых архитектурных форм: |  |  |
| Скамейка | 2 | шт. |
| Урна | 2 | шт. |
| 3 | На территории МО Васильевский | Установка табличек о запрете выгула собак | 10 | шт. |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | |
| Раздел 3.6.1 - Покраска детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | На территории МО Васильевский | Покраска детского игрового оборудования | 1 000 | м2 |
| Раздел 3.6.2 - Ремонт и демонтаж детского игрового оборудования | | | | |
| 8 | Территория МО Васильевский | Замена заглушек для болтов | 90 | шт. |
| 9 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№6-8-2), сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3), сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5), сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6), сквер б/н на 9-й линии В. О., д. 68 (№6-8-8), сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10), сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11), сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13), сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14), сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№6-8-17), сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25), сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26), сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29), сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31), сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33), сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35), сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41), сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42), сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46), сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О.(№6-8-51), сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№6-8-58), сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62), сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64), сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования на территории МО Васильевский | 1 | усл. |
| Раздел 3.6.3 - Ремонт резинового покрытия | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт резинового покрытия | 220 | м2 |
| Раздел 3.6.4 - Установка детского игрового оборудования | | | | |
| 1 | сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Гимнастический комплекс | 1 | шт. |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 4 | сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 5 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Песочница | 1 | шт. |
| 5 | сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Качалка на пружине | 1 | шт. |
| 6 | Территория МО Васильевский | Установка детского игрового оборудования: |  |  |
| Информационный стенд | 5 | шт. |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | 0,63 | м3 |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | 1,89 | м3 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13) | 0,63 | м3 |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | 0,63 | м3 |
| 5 | сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) | 0,63 | м3 |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | 1,26 | м3 |
| 7 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 0,63 | м3 |
| 8 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | 0,63 | м3 |
| 9 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | 0,63 | м3 |
| 10 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 0,63 | м3 |
| 11 | сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26 | 0,63 | м3 |
| 12 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69) | 0,63 | м3 |
| 13 | сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) | 0,63 | м3 |
| 14 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | 0,63 | м3 |
| 15 | Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | 0,63 | м3 |
| 16 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | 0,63 | м3 |
| 17 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | 0,63 | м3 |
| 18 | Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | 0,63 | м3 |
| 19 | Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | 0,63 | м3 |
| 20 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | 0,63 | м3 |
| 21 | Вывоз старого песка, вынутого из песочниц |  | 26,46 | м3 |
| Раздел 3.8 - Посадка однолетников в альпинарий | | | | |
| 1 | Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | | |
| Петунья | 50 | шт. |
| Агератум | 20 | шт. |
| Бегония | 20 | шт. |
| Раздел 3.9 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | | |
| 1 | На территории ЗНОП МЗ МО Васильевский | Роза морщинистая | 120 | шт. |
| Сперея ванбудта | 82 | шт. |
| Раздел 3.10 - Ремонт газона | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Ремонт газона | 220 | м2 |
| Раздел 3.11 - Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений | | | | |
| 1 | Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений | | 1 | усл. |
| Раздел 3.12 - Паспортизация ЗНОП местного значения МО Васильевский | | | | |
| 1 | Обслуживание электронной системы паспортизации ЗНОП местного значения МО Васильевский | | 1 | усл. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Управление»

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Управление |
| Подпрограммы | * Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений. * Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. * Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования. * Осуществление защиты прав потребителей. |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Устав МО Васильевский; * Положение о формировании архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 74. * Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие государственной службы РФ (2009-2013) годы»; * Положение о содействии развитию малого бизнеса, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 10.09.2015 № 73; * Положение о защите прав потребителей на территории муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2015 № 95 |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Необходимость создания оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов. Совершенствование научно-информационной архивной деятельности и повышение эффективности использования архивных документов в интересах жителей округа, работников органов местного самоуправления муниципального образования. Совершенствование организации архивного дела ОМСУ МО Васильевский. * Создание условий для развития и совершенствования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский и повышения эффективности муниципального управления. * Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Васильевский. Информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса. * Создание во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский условий для эффективной защиты прав потребителей установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. Просвещение в области защиты прав потребителей. Информирование потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав. Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 221,3 тыс. руб.  2025 год – 230,5 тыс. руб.  2026 год – 239,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Подготовка документов ОМСУ МО Васильевский к архивному хранению. Согласование описей и актов с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга * Создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей действующему законодательству о муниципальной службе. Функционирование системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Васильевский. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. * Повышение интереса жителей муниципального образования к созданию собственного бизнеса на территории муниципального образования. * Минимизация нарушений федерального законодательства в сфере потребительского рынка, связанных с несоблюдением предпринимателями, потребителями требований нормативных правовых актов РФ и Санкт-Петербурга. Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, туризм и др. услуги). |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением о формировании архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 74;

- Положением о порядке организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 76;

- Положением о содействии развитию малого бизнеса, утвержденным Постановлением местной администрации МО Васильевский от 10.09.2015 г.№ 73;

- Положением о защите прав потребителей на территории муниципального образования, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2015 № 95.

**Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Сферы реализации муниципальной программы:

1. Деятельность органов местного самоуправления в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений. В том числе: упорядочение архивных документов - комплекс работ по формированию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства документы органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

Реализация обусловлена необходимостью совершенствования процесса организации архивного дела ОМСУ МО Васильевский в интересах жителей округа, работников органов местного самоуправления муниципального образования*.*

1. Постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования, соответствующего содержанию и объему полномочий по должности, повышение эффективности управленческой деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО Васильевский. Совершенствование имеющихся и получение новых компетенций необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности муниципальных служащих. Основные проблемы в данной сфере - повышение эффективности муниципального управления невозможно без обеспечения профессиональной подготовленности муниципальных служащих, без овладения ими знаниями по специальностям управленческой направленности, а также повышения компетентности по широкому кругу вопросов социально-правового характера.

Реализация обусловлена необходимостью комплексного обновления знаний выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения профессиональных задач.

1. Развитие малого бизнеса имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, росту доли квалифицированного персонала, увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.

Реализация обусловлена необходимостью информирования предпринимательского сообщества о возможностях для развития малого бизнеса, обеспечения справочной информацией о реализуемых программах поддержки малого бизнеса в Санкт-Петербурге.

1. Одной из причин, порождающей многочисленные нарушения прав потребителей, является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также недостаточная информированность граждан о механизмах реализации своих прав.

Реализация обусловлена необходимостью просвещения, ознакомления с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты прав потребителей. Прежде всего, это включает в себя оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах).

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 534 мероприятия/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Управление». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | | | | | | |
| 11.1. | Экспертиза ценности дел с полистным просмотром | 55 | - | 1-4 квартал | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
| 11.2. | Систематизация дел, сформированных в процессе делопроизводства | 55 | - | 1-4 квартал | 8,3 | 8,6 | 9,0 |
| 11.3. | Нумерация дел | 55 | - | 1-4 квартал | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
| 11.4. | Оформление листа-заверителя | 55 | - | 1-4 квартал | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 11.5. | Предпереплетная подготовка дел (изъятие скрепок, разброшюровка дел, фальцовка, подклейка, снятие копий с факсовых документов) | 55 | - | 1-4 квартал | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
| 11.6. | Картонный переплет с тканевым корешком А4 | 55 | - | 1-4 квартал | 12,1 | 12,6 | 13,1 |
| 11.7. | Оформление обложки дела | 55 | - | 1-4 квартал | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 11.8. | Оформление корешка дела | 55 | - | 1-4 квартал | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 11.9. | Составление и оформление внутренней описи дела по личному составу | 40 | - | 1-4 квартал | 16,0 | 16,7 | 17,4 |
| 11.10 | Составление и оформление описи дел | 3 | - | 1-4 квартал | 25,5 | 26,6 | 27,6 |
| 11.11 | Согласование описи дел с архивом-куратором | 3 | - | 1-4 квартал | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 11.12 | Выделение документов к уничтожению с составлением акта | 1 | - | 1-4 квартал | 14,0 | 14,6 | 15,2 |
| 11.13 | Согласование акта с архивом-куратором | 1 | - | 1-4 квартал | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 488 | - |  | 120,5 | 125,6 | 130,7 |
| 22. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | | | | | | |
| 22.1. | Финансы | 2 | 2 | 1-4 квартал | 33,6 | 35,0 | 36,4 |
| 22.2. | Основы противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе | 2 | 2 | 1-4 квартал | 8,4 | 8,7 | 9,1 |
| 22.3. | Бухгалтерский учет | 2 | 2 | 1-4 квартал | 26,3 | 27,3 | 28,4 |
| 22.4. | Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Работа с семьей и детьми) | 2 | 2 | 1-4 квартал | 16,8 | 17,5 | 18,2 |
| 22.5. | Управление государственными и муниципальными закупками | 1 | 1 | 1-4 квартал | 15,7 | 16,4 | 17,1 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 9 | 9 |  | 100,8 | 104,9 | 109,2 |
| 33. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | | | | | | |
| 33.1. | Размещение информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33.2. | Оказание консультационной помощи по вопросам, направленным на поддержку малого бизнеса | 4 | 4 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 16 | 10 928 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Осуществление защиты прав потребителей | | | | | | |
| 44.1. | Информирование населения о правах потребителей через размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.2. | Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу (организация распространения для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности в целях повышения уровня информированности потребителей) | 4 | - | 1-4 квартал, при наличии соответствующий информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.3. | Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 4 | 4 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.4. | Организация и проведение семинара по защите прав потребителей | 1 | 15 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 21 | 10 943 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе «Управление»: | | 534 | 21 880 |  | 221,3 | 230,5 | 239,9 |

\* Ориентировочное количество

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Временное трудоустройство»

на 2023 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Временное трудоустройство |
| Подпрограммы | * Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ * Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Устав МО Васильевский; * Положение об участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80. |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Обеспечение и организация временной занятости и материальной поддержки несовершеннолетних граждан МО Васильевский и безработных граждан МО Васильевский, ищущих работу впервые, испытывающих затруднения с трудоустройством; * Организация, информирование о проведении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; * Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 415,5 тыс. руб.  2025 год – 433,1 тыс. руб.  2026 год – 450,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Способствование поиску указанных групп жителей МО в поиске работы; * Снятие социальной напряженности; * Поддержка безработных граждан. |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением об участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденным Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Характеристики сферы реализации муниципальной программы:

1. Мероприятия, направленные на организацию рабочих мест для общественных работ с целью обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных граждан МО Васильевский, испытывающих затруднения с трудоустройством.
2. Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Основные проблемы в данной сфере - налаживание эффективного взаимодействия в рамках законодательства Российской Федерации в сфере занятости между участниками мероприятий, направленных на организацию рабочих мест для жителей МО Васильевский для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Реализация муниципальной программы обусловлена с целью снижения социального напряжения необходимостью обеспечения и организации для жителей МО Васильевский временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, жителей МО Васильевский, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 16 мероприятий/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Временное трудоустройство». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Временное трудоустройство».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ | | | | | | |
| 1.1 | Услуги по организации и финансировании проведения общественных работ, в том числе:  1. Фонд оплаты труда работника (работников)  2. Компенсация за неиспользованный отпуск  3. Страховы взносы от ФОТ – 30,2 %.  4. Прочие расходы | 1 | 1 | 3 квартал | 43,9  27,9  1,9  9,0  5,1 | 45,9  29,1  2,0  9,4  5,4 | 47,6  30,1  2,1  9,8  5,6 |
| ИТОГО по подпрограмме | | 1 | 1 |  | 43,9 | 45,9 | 47,6 |
| 2. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | | | | | | |
| 2.1 | Услуги по организации и финансировании временного трудоустройства граждан, в т.ч.:  1. Фонд оплаты труда работников (заработная плата на 4 часа в день)  2. Компенсация за неиспользованный отпуск  3. Страховые взносы от ФОТ – 30,2 %.  4. Прочие расходы | 1 | 15 | 3 квартал | 371,6  208,9  18,4  68,7  75,6 | 387,2  217,6  19,2  71,6  78,8 | 402,7  226,3  20,0  74,5  81,9 |
| 2.2 | Размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 6 | 5 462\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Консультация безработных жителей, несовершеннолетних граждан по вопросам трудоустройства | 8 | 8 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме | | 15 | 5 485 |  | 371,6 | 387,2 | 402,7 |
| ИТОГО  по программе «Временное трудоустройство»: | | 16 | 5 486 |  | 415,5 | 433,1 | 450,3 |

\* Ориентировочное количество

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Информирование»

на 2023 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Информирование |
| Подпрограммы | * Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»; * Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Устав МО Васильевский; * Положение о реализации вопроса местного значения «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации органов местного самоуправления», утвержденное Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 10.09.2015 № 77. |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Реализация информационной политики органов местного самоуправления МО Васильевский в интересах жителей муниципального образования; * Установление взаимоотношений органов местного самоуправления МО Васильевский с населением, организациями округа, а также органами государственной власти района и города; * Обеспечение населения округа высокой информированностью о деятельности, вопросах местного значения, полномочиях органов местного самоуправления; * Создание условий для достижения гласности, получения объективной информации о состоянии дел в округе и о деятельности органов местного самоуправления; * Освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления МО Васильевский, значимых событий, происходящих на территории муниципального образования, района, города, опубликование материалов о жителях МО Васильевский, их достижениях и деятельности на благо округа, доведение до жителей значимой информации от государственных органов власти, правоохранительных органов, иных официальных органов и структур. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 2 646,1 тыс. руб.  2025 год – 2 756,3 тыс. руб.  2026 год – 2 866,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного значения. |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением о реализации вопроса местного значения «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации органов местного самоуправления», утвержденным Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 10.09.2015 № 77.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Характеристики сферы реализации муниципальной программы: взаимоотношение органов местного самоуправления МО Васильевский с населением, организациями округа, а также органами государственной власти района и города, через печатные средства массовой информации, освещающие вопросы местного значения.

Основные проблемы в данной сфере - в настоящее время происходит быстрый переход на цифровую подачу информации. Люди старшего поколения – жители МО Васильевский не могут быстро адаптироваться в силу возраста и отсутствия необходимого оборудования, в связи с чем отдают предпочтение средствам массовой информации в виде печатной продукции. Печатная версия выпускаемой газеты решает проблему информирования пожилого населения муниципального округа, обеспечивает взаимоотношение органов местного самоуправления МО Васильевский с населением, организациями округа, а также органами государственной власти района и города путем опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Реализация муниципальной программы обусловлена эффективным взаимодействием между жителями округа и ОМСУ, что является необходимым условием обеспечения устойчивости социально-экономического развития и выработки оптимальных управленческих решений. Важной составляющей являются механизмы обратной связи, доступные жителям, в том числе, в виде печатного издания, с помощью которых они могут не только получать информацию о деятельности ОМСУ, но и становиться полноценным участником процесса управления, как на стадии принятия решений, так и на стадии их реализации, мониторинга и контроля.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 311 мероприятий/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Информирование». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11. | Издание газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве  11 номеров тиражом по 10 000 экз. Формат А3, 8 полос, полноцвет. Подготовка материалов номера, верстка, корректура, печать и распространение.  Бумага газетная 48 г/м кв. | 11 номеров | 110 000 | 1-4 квартал | 2 260,3 | 2 354,4 | 2 448,3 |
| 22. | Издание спецвыпусков газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве 30 номеров тиражом по 200 экз. Формат А4, общий объем полос 600 полос, бумага офсет 80 гр/м2, цветность 1+1, скрепление на две скобы. | 30 номеров | 6 000 | 1-4 квартал | 385,8 | 401,9 | 417,9 |
| ИТОГО по программе «Информирование»: | | 41 | 116 000 |  | 2 646,1 | 2 756,3 | 2 866,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_ № \_\_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Культурно-массовые мероприятия»

на 2023 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Культурно-массовые мероприятия |
| Подпрограммы | * Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. * Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. * Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов. |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Устав МО Васильевский; * Положение об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, утвержденное Постановлением главы Местной администрации МО Васильевский № 94 от 30.09.2015 * Положение об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский № 93 от 30.09.2015; * Положение об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, утвержденное Постановлением главы Местной администрации МО Васильевский № 94 от 30.09.2015. |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Привлечение максимального количества жителей муниципального образования к участию в местных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях; * Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения; * На основе скоординированной и целенаправленной деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений образования, культуры и иных организаций способствовать увеличению количества мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Васильевский; * Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 5709,5 тыс. руб.  2025 год – 5948,0 тыс. руб.  2026 год – 6185,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Привлечение жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в местных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях; * Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения; * Обеспечение широкого доступа населения МО Васильевский к ценностям и традиционной многонациональной культуре России. Увеличение числа жителей округа активно участвующих в общественной жизни МО Васильевский. Организация культурного досуга жителей. Улучшение качества жизни жителей на территории МО Васильевский; * Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов; создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения; сохранение и развитие общероссийских и местных традиций и обрядов на территории муниципального образования. |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, утвержденным Постановлением главы Местной администрации МО Васильевский № 94 от 30.09.2015;

- Положением об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский № 93 от 30.09.2015;

- Положением об организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, утвержденным Постановлением главы Местной администрации МО Васильевский № 94 от 30.09.2015.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сферы реализации муниципальной программы:

1. Привлечение максимального количества жителей муниципального образования к участию в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях, определение круга мероприятий для различных групп населения.

Основные проблемы в данной сфере – поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в мероприятиях МО Васильевский. Повышение качественного уровня проводимых праздничных мероприятий.

Реализация обусловлена необходимостью создания благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения МО Васильевский.

1. Привлечение жителей МО Васильевский к участию в мероприятиях программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования».

Основные проблемы в данной сфере – поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в мероприятиях МО Васильевский. Повышение качественного уровня проводимых в рамках реализации программы мероприятий с учетом интересов различных групп населения МО Васильевский. Эффективное использование бюджетных средств.

Реализация обусловлена необходимостью создания благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения МО Васильевский; обеспечение широкого доступа населения МО Васильевский к ценностям и традиционной многонациональной культуре России.

1. Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов.

Основные проблемы в данной сфере – поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в мероприятиях программы. Повышение качественного уровня проводимых в рамках реализации программы мероприятий с учетом интересов различных групп населения МО Васильевский.

Реализация обусловлена необходимостью создания благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения МО Васильевский. Обеспечение широкого доступа населения МО Васильевский к ценностям и традиционной многонациональной культуре России.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 4228 мероприятия/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Культурно-массовые мероприятия». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Культурно-массовые мероприятия».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | | | | | | |
| 11.1. | «Мир, Труд, Май»: Участие в торжественной демонстрации | 1 | 100 | 2 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | «Этих дней не смолкнет слава»: поставка подарков | 250 | 250 | 2 квартал | 420,0 | 437,5 | 455,0 |
| 11.3. | «Последний звонок»: участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем | 3 | 90 | 2 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | «Здравствуй, школа»: Поставка наборов для первоклассников | 350 | 350 | 2-3 квартал | 283,5 | 295,3 | 307,1 |
| 11.5. | «Спасибо всем учителям»: участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем | 3 | 3 | 4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.6. | «Елочка гори – праздник нам дари»: поставка новогодних подарков для детей | 2400 | 2400 | 3-4 квартал | 2400,0 | 2500,0 | 2600,0 |
| 11.7. | «Елочка гори – праздник нам дари»: услуги по изготовлению подарков (календарь на 2025 год) для жителей МО Васильевский | 1 | 1000 | 4 квартал | 300,0 | 312,5 | 325,0 |
| 11.8. | «Елочка гори – праздник нам дари»: услуги по организации и проведению детских новогодних утренников (детский новогодний спектакль для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет) | 2 | 800 | 4 квартал | 472,3 | 492,0 | 511,6 |
| 11.9. | «Елочка гори – праздник нам дари»: услуги по организации и проведению детских новогодних утренников (детский новогодний спектакль для детей в возрасте от 7-х до 12-ти лет) | 2 | 800 | 4 квартал | 472,3 | 492,0 | 511,6 |
| 11.10 | Приобретение цветов для праздников: «Весны», «Мир, труд, май», «Этих дней не смолкнет слава», «Последний звонок», «Планета детства», «Все, что важно для тебя – это дружная семья», «Морская отвага», «Триколор», Здравствуй, школа», «Мои года - мое богатство», «Спасибо всем учителям», «В единстве наша сила», «День сотрудника полиции», «День помощи и понимания», «Вместе с народом - вместе со страной», «Елочка гори» | 600 | 120 | 1-4 квартал | 150,0 | 156,3 | 162,5 |
| 11.11 | «Вместе с народом – вместе со страной!»: Проведение встречи об организации местного самоуправления для жителей МО Васильевский с участием депутатов МО Васильевский и сотрудников МА МО Васильевский | 1 | 15 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 3613 | 5928 |  | 4498,1 | 4685,6 | 4872,8 |
| 22. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | | | | | | |
| 22.1. | Организация досуга и занятости людей пожилого возраста, проведение литературных вечеров «Василеостровское перо»: услуги по организации литературных вечеров | 2 | 30 | 1-4 квартал | 17,0 | 17,8 | 18,5 |
| 22.2. | Культурно-зрелищные мероприятия: Посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (билеты) | 500 | 500 | 1-4 квартал | 325,0 | 338,5 | 352,1 |
| 22.3. | Творческий конкурс: организация и проведение творческих конкурсов историко-культурной направленности | 5 | 100 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.4. | Творческий конкурс: приобретение расходных материалов | - | - | 1-4 квартал | 10,5 | 11,0 | 11,4 |
| 22.5. | Автобусные экскурсия по Санкт-Петербурга и Ленинградской области: услуги по организации экскурсий | 4 | 200 | 1-4 квартал | 280,0 | 292,0 | 303,3 |
| 22.6. | Экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга: услуги по организации водных экскурсий (билеты) | 100 | 100 | 2-3 квартал | 60,0 | 62,5 | 64,9 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 611 | 930 |  | 692,5 | 721,8 | 750,2 |
| 33. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | | | | | | |
| 33.1. | Чествование жителей блокадного Ленинграда (поставка подарков) | 1 | 260 | 1 квартал | 260,0 | 270,9 | 281,7 |
| 33.2. | Участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков на Смоленском мемориальном кладбище | 1 | 100 | 1 квартал | 73,5 | 76,5 | 79,6 |
| 33.3. | Поздравление рожденных на Васильевском острове. Услуги по изготовлению и приобретению именных медалей для вручения жителям МО Васильевский, родившихся на Васильевском острове | 1 | 50 | 2-3 квартал | 125,4 | 130,7 | 135,9 |
| 33.4. | Поздравление рожденных на Васильевском острове. Приобретение билетов в театр для поздравления рожденных на Васильевском острове жителей МО Васильевский | 1 | 100 | 2-3 квартал | 60,0 | 62,5 | 65,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 4 | 510 |  | 518,9 | 540,6 | 562,2 |
| ИТОГО  по программе «Культурно-массовые мероприятия»: | | 4228 | 7368 |  | 5709,5 | 5948,0 | 6185,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Профилактика»

на 2023 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Профилактика |
| Подпрограммы | * Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; * Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; * Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; * Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; * Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; * Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; * Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования; * Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; * Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю; * Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования. |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; * Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; * Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; * Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; * Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 46-13 «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; * Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»; * Устав МО Васильевский; * Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 №80; * Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 78; * Положение об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 91; * Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2016 № 81; * Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 79; * Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного-травматизма на территории внутригородского муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 90; * Положение об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 79; * Положение об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.12.2019 № 102; * Положение об участии в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 29.09.2017 № 97; * Положение о реализации вопросов местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» и «Участие в работе призывной комиссии и по постановке граждан на воинский учет» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 22.04.2015 № 32. |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Применение мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий способствующих совершению правонарушений. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; * Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, минимизация рисков и (или) ликвидация последствий их проявления; * Формирование среди жителей МО Васильевский негативного отношения к потреблению наркотиков, мотивирование к творческой деятельности, как альтернативе употребления алкоголя и наркотиков; * Обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах компетенции органов местного самоуправления (далее – ОМС) в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; * Повышение общественной безопасности населения за счет обучения и информирования жителей МО Васильевский, действиям в чрезвычайных ситуациях путем доведения основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; * Профилактика безопасности дорожного движения на территории муниципального образования путем информирования граждан о правилах дорожного движения и об изменениях в них, пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, в частности среди детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования, способствование формированию у жителей муниципального образования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; * Экологическое просвещение жителей муниципального образования, в том числе экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами; * Формирование у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; * Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи, утверждение в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений; воспитание чувства гордости за принадлежность к великому народу, его свершениям, почитания национальных святынь и символов путем формирования у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению общества и государству, честному выполнению долга. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 108,6 тыс. руб.  2025 год – 113,4 тыс. руб.  2026 год – 117,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Профилактика правонарушений на территории МО Васильевский, формирование у жителей МО Васильевский понимание административной ответственности, координация усилий с органами государственной власти правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский. * Повышение уровня профилактической работы по предупреждению экстремистских проявлений, информированности населения о мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, повышение активности населения в предотвращении терроризма и экстремизма, а также уровня взаимодействия с районными структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму. * Усиление негативного отношения к наркотикам среди жителей МО Васильевский, положительного отношения к здоровому образу жизни. * Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества, профилактика социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО Васильевский и риска экстремистских проявлений. * Повышение уровня подготовки неработающего населения по действиям в чрезвычайных ситуациях, умение неработающего населения уверенно и правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. * Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, путем предупреждения потребления табака среди всех групп населения муниципального образования, повышения уровня информированности населения муниципального образования о вреде потребления табака и о вредном воздействии табачного дыма. * Повышение уровня экологического воспитания и информированности населения муниципального образования о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. * Ответственное отношение жителей муниципального образования к окружающей среде, поддержание качества окружающей среды на территории муниципального образования. * Формирование у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению общества и государству, честному выполнению долга; формирование в целом гармонично развитой личности, готовой к защите Отечества. |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 №80;

- Положением об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, утвержденным Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 78;

- Положением об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», утвержденным Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 91;

- Положением о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2016 № 81;

- Положением о проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, утвержденным Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 79;

- Положением об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного-травматизма на территории внутригородского муниципального образования, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 90;

- Положением об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 79;

- Положением об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.12.2019 № 102;

- Положением об участии в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 29.09.2017 № 97;

- Положением о проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан и участию в работе призывной комиссии и по постановке граждан на воинский учет» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 22.04.2015 № 32.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сферы реализации муниципальной программы:

1. Применение мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий способствующих совершению правонарушений. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, уменьшение количества преступлений путем недопущения вовлечения в преступность новых лиц.

Основные проблемы в данной сфере - необходимость повышения эффективности мероприятий, проводимых в сфере профилактики правонарушений, особенно мошенничества с применением компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий.

Реализация обусловлена необходимостью систематической профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры населения, особенно молодежи и лиц пожилого возраста, формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга, формирование ценностей здорового образа жизни остается актуальным и на 2023 год.

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, минимизация рисков и (или) ликвидация последствий их проявления.

Профилактика различных видов терроризма и экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися межэтническими межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма во всем мире.

Обоснование необходимости реализации: профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися межэтническими межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма во всем мире. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, постоянный мониторинг ситуации является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в стране в целом, и в муниципальном образовании, в частности.

1. Развитие профилактического направления по усилению противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими, формирование среди жителей МО Васильевский негативного отношения к потреблению наркотиков.

Описание основных проблем, действующих в данной сфере: несмотря на заметные улучшения ситуации в Санкт-Петербурге, актуальность проблемы наркотизации общества не снижается. Очевидна необходимость продолжения комплексной профилактической работы.

Обоснование необходимости реализации: в современных условиях требуется активизация работы всех участников антинаркотической деятельности по усилению и совершенствованию профилактической работы среди населения, особенно в молодежной среде.

4. Развитие информационного пространства на территории МО Васильевский, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО Васильевский, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Основной проблемой в данной сфере является обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах компетенции органов местного самоуправления (далее – ОМС) в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Реализация обусловлена необходимостью организации и проведения мероприятий, направленных на гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; участием в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации; участием в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов.

5. Повышение общественной безопасности населения за счет обучения и информирования жителей МО Васильевский действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными проблемами в данной сфере являются как сохранение традиционных угроз и рисков, так и возникновение новые опасностей, влияющих на общественной безопасности населения.

Реализация программы обусловлена необходимостью повышению уровня подготовки неработающего населения по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также умению населения уверенно и правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

6. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах, готовность к участию в дорожном движении посредством привлечения к участию в мероприятиях по безопасности дорожного движения.

Основной проблемой в данной сфере является формирование у населения сознания необходимости соблюдения правил дорожного движения;

Реализация программы обусловлена необходимостью распространения знаний о соблюдении правил дорожного движения в повседневной жизни, в частности среди детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования; способствования формированию у жителей муниципального образования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.

7. Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности.

Реализация программы обусловлена необходимостью формирования негативного отношения о вреде окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

8. Распространение знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе.

Описание основных проблем, действующих в данной сфере – необходимость распространения понимания и ответственности жителей МО Васильевский при обращении с твердыми коммунальными отходами, формирование экологической культуры в этом направлении.

Реализация программы обусловлена необходимостью систематического внимания к работе с населением по проблематике повышения экологической грамотности и экологической культуры жителей МО Васильевский.

9. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.

В связи с системным и непрерывным воздействием на окружающую среду результатов жизнедеятельности людей вопрос о необходимости реабилитации и защиты окружающей среды будет стоять всегда. Высокая урбанизация, низкая экологическая культура населения в большой степени оказывают негативное воздействие на окружающую среду, что сказывается на ухудшении условий жизни населения городского округа.

Реализация программы обусловлена необходимостью формирования у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

10. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования.

Проблема патриотического воспитания граждан становится сегодня важнейшей государственной задачей, которую необходимо решать на различных уровнях власти. Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит патриотических чувств у определенной части населения и, особенно у молодежи - характерные и тревожные особенности современной ситуации в государстве. На современном этапе обществу необходимо воспитание человека с активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, проявляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов.

Реализации программы обусловлена необходимостью создания условий для военно-патриотического воспитания молодежи, утверждению в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитания чувства гордости за принадлежность к великому народу, его свершениям, почитания национальных святынь и символов.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 231 мероприятие/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Профилактика». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11. | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | | | | | | |
| 11.1. | Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский | 1 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике правонарушений | 1 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности для жителей МО Васильевский | 10 | 10 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Василеостровского района | 12 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.5. | Участие в работе комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений Василеостровского района | 12 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.6. | Организация и проведение лекции по профилактике правонарушений для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | 1-4 квартал | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 11.7. | Размещение информационных материалов по профилактике правонарушений в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.8. | Организация обходов территории МО Васильевский сотрудниками Местной администрации МО Васильевский совместно с представителями РУВД Василеостровского района с целью пресечения правонарушений | 24 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 73 | 10969 |  | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 22. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | | | | | | |
| 22.1. | Участие в деятельности антитеррористической комиссии района | 4 | 4 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2. | Участие в формировании адресной программы администрации Василеостровского района мест нахождения на внутридомовых территориях бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего транспорта | 4 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3. | Размещение информационных материалов о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.4. | Организация и проведение лекции солидарности против терроризма и экстремизма для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | 1-4 квартал | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 21 | 10959 |  | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 33. | Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | | | | | | |
| 33.1. | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии с представителями администрации Василеостровского района, правоохранительных органов, наркологического диспансера | 4 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | ,0 |
| 33.2. | Издание листовки по профилактике наркомании для жителей МО Васильевский тиражом 100 экз. Размер А5, цветность 4+4, двухсторонняя печать, бумага 170 гр./м2, мелованная, глянцевая | 1 | 100 | 1-4 квартал | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 33.3. | Размещение материалов по профилактике наркомании, телефонов доверия в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 17 | 11025 |  | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 44. | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | | | | | | |
| 44.1. | Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | 1  (при поступлении соответствующих приглашений) | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.2. | Размещение информационных материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.3. | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иных информационных материалов | 1  (при поступлении соответствующих материалов) | - | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.4. | Организация и проведение совместно с СПб ГКУ «Дом национальностей» информационного мероприятия для мигрантов | 1 | 10 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 15 | 10935 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | | | | | | |
| 55.1. | Издание 3-х брошюр по тематике ГО и ЧС тиражом по 100 экз. Размер А5, цветность 4+4, мелованная, ламинированная, бумага 250 гр./м2, блок-бумага 170 гр./м2, мелованная, цветность 1+1, объем 20 полос | 1 | 300 | 1-4 квартал | 72,2 | 75,2 | 78,2 |
| 55.2. | Издание 3-х листовок по тематике ГО и ЧС тиражом по 100 экз. Размер А5, цветность 4+4, двухсторонняя печать, бумага 170 гр./м2, мелованная, глянцевая | 1 | 300 | 1-4 квартал | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
| 55.3. | Размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.4. | Размещение информации в газете «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования о проведении обучения с неработающим населением с расписанием (графиком) занятий | 1 | - | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.5. | Проведение обучения неработающего населения муниципального округа по ГО и ЧС в УКП | В соответствии с графиком работы УКП | 100 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.6. | Подписка на журнал "Гражданская защита" (февраль-июнь; июль-декабрь) | 2 | - | 1-4 квартал | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 17 | 11624 |  | 88,2 | 92,0 | 95,6 |
| 66. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | | | | | | |
| 66.1. | Участие в координационных совещаниях с руководством ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | - | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66.2. | Информирование населения о вопросах безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма через размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66.3. | Участие в акции, посвященной Международному Дню памяти жертв ДТП, совместно ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району. Публикация статьи на данную тему в газете «Муниципальный вестник округа № 8» и на официальном сайте МО Васильевский | 1 | 10 000\* | 4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66.4. | Приобретение и распространение световозвращающих элементов для жителей МО Васильевский | 1 | 100 | 1-4 квартал | 10,0 | 10,5 | 10,9 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 14 | 20 925 |  | 10,0 | 10,5 | 10,9 |
| 77. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | | | | | | |
| 77.1. | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государственной власти и правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | - | - | 1-4 квартал,  при наличии приглашений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77.2. | Лекция нарколога о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 1 | 30 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77.3. | Разработка и издание собственными средствами социальных плакатов по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 4 | - | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77.4. | Информирование населения муниципального образования о вреде потребления табачной продукции, пагубном воздействии табачного дыма на окружающих и о последствиях потребления табака через размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 17 | 10954 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | |
| 88.1. | Публикация информационных материалов и памяток для населения на тему проблем утилизации вредных бытовых отходов, а также информации, направленной на ликвидацию экологической безграмотности и повышение уровня экологической культуры жителей муниципального образования, информации о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88.2. | Организация и проведение экологического семинара для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 13 | 10 954 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю | | | | | | |
| 99.1. | Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды, и органами прокуратуры в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения в области охраны окружающей среды | 4 | \_ | 1-4 квартал, при наличии соответствующий информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99.2. | Организация собственными силами пункта сбора отработанных батареек с последующей передачей в «Экобоксы» или «Экомобили» | 1 | \_ | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99.3. | Участие в эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «КрышечкиДоброТЫ».  Организация пункта сбора собственными силами и передача пластиковых крышек организаторам проекта | 1 | \_ | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99.4. | Организация и проведение субботников на территории муниципального образования | 2 | 40 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 8 | 40 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования | | | | | | |
| 110.1 | Участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет Василеостровского района | 24 | 1 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110.2 | Размещение в муниципальной газете и официальном сайте МО Васильевский информационно-публицистических материалов, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. | 12 | 10 924\* | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110.3 | Организация и проведение уроков мужества для жителей МО Васильевский с участием ветеранов ВОВ, армии и флота, офицеров ВС, встречи жителей МО Васильевский с курсантами военных училищ | 2 | 60 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме: | | 38 | 10985 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе «Профилактика»: | | 233 | 109370 |  | 108,6 | 113,4 | 117,9 |

\* Ориентировочное количество

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_ № \_\_ |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава Местной администрации МО Васильевский  Д.В. Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

Муниципальная программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Физическая культура и спорт»

на 2023 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Физическая культура и спорт |
| Подпрограммы | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
| Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы | * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; * Устав МО Васильевский; * Положение об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведении официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 96. |
| Цели и задачи  муниципальной программы | * Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта. * Популяризация физической культуры и спорта, как доступного и эффективного средства оздоровления. * Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства; * Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, пропаганда здорового образа жизни. |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| Срок реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы\* | Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:  2024 год – 70,0 тыс. руб.  2025 год – 73,5 тыс. руб.  2026 год – 76,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  Формирования у населения здорового образа жизни;  Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |

\*Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий Программы. При отсутствии финансирования мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе сроков либо снятии принимается Местной Администрацией.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

- Положением об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведении официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, утвержденным Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 96.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сфера реализации муниципальной программы: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

Основные проблемы в данной сфере - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, утрата традиций спорта высших достижений, недостаточность пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Реализация обусловлена необходимостью комплексного подхода к сохранению и восстановлению лучших традиций отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжения поиска новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы.

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены 17 мероприятий/год, указанных в перечне мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт». Целевые индикаторы: количество проведенных мероприятий; сумма средств, направленных на реализацию данной программы.

Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации и/или информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, с целью реализации муниципальных программ.

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые количественные показатели/год | | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) | | |
| Количество мероприятий | Количество участников | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Проведение акции «10 000 шагов к жизни» | 3 | 60 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Проведение шахматного турнира среди жителей муниципального образования | 2 | 20 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями муниципального образования «Васильевский ЗаБег»: легкоатлетический кросс на 1000 и 3000 метров | 12 | 180 | 1-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Приобретение наградной атрибутики | - | - | 1-4 квартал | 70,0 | 73,5 | 76,5 |
| Итого по программе «Физическая культура и спорт»: | | 17 | 260 |  | 70,0 | 73,5 | 76,5 |