Местная администрация

Внутригородского

муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11  февраля   2016 г.			               			                      № 8

О внесении изменений в Постановление от 30.09.2015 № 109

Об утверждении ведомственной целевой программы МО Васильевский

«Благоустройство территорий муниципального образования» на 2016 год

На основании Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский , местная администрация МО Васильевский, утвержденного постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в ведомственную целевую программу МО Васильевский «Благоустройство территорий муниципального образования», утвержденную Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 109.

1. Заменить приложение № 1 «Адресная программа по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на 2016 год», приложение № 3 «Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на внутридворовых территориях на 2016 год.»,  приложение №4 «Адресная программа по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2016 год», приложение № 6 «Адресная программа по проведению санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения на 2016 год.», приложение № 18 «Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования (прочие работы и услуги) на 2016 год», приложение № 19 «Адресная программа по ремонту асфальтобетона картами на внутриквартальной территории муниципального образования  в 2016 году», приложение № 20 «Адресная программа по ремонту и демонтажу детского игрового и спортивного оборудования на территории муниципального образования  в 2016 году» и изложить  их в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Контроль за исполнением данного Постановления возлагаю на директора МКУ «Служба по благоустройству» - Казаринова А.Г.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

Глава местной администрации

МО Васильевский                                                                                                   С.А. Свирид

Приложение № 1

к Постановлению  Местной администрации МО Васильевский

от «11» февраля 2016 года № 8

| "СОГЛАСОВАНО" Глава МО Васильевский __________________ К.А. Чебыкин "____"_____________ 2016 год | "УТВЕРЖДАЮ" Глава местной администрации МО Васильевский __________________С.А. Свирид " ___ "__________ 2016 год |
| --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ

«Благоустройство территорий муниципального образования»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.Наименование программы | «Благоустройство территорий муниципального образования» |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., Устав МО Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98. |
| 3. Реализуемый вопрос местного значения | Осуществление благоустройства территории муниципального образования. |
| 4.Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – МКУ «Служба по благоустройству»). |
| 5. Исполнители программы | МКУ «Служба по благоустройству», организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 6.Цели и задачи программы | Цель – создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий. Основные задачи: - создание благоприятных условий для проживания жителей МО Васильевский; - сохранение зеленых насаждений; - улучшение качества внутри дворовых проездов и проходов с целью уменьшения травматизма населения; - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; - улучшение санитарного состояния придомовых и внутри дворовых территорий; - улучшение экологического состояния территории. Продвижение к устойчивому развитию на местном уровне благоприятной окружающей среды путем благоустройства территории округа; -замена песка в песочницах не реже одного раза в месяц (в период июнь-август) для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования; -ухоженные газоны; -забота о населении и будущем поколении муниципального образования. |
| 7. Срок реализации программы | Программа реализуется в 2016 календарном году. Сроки реализации отдельных мероприятий программы определяются согласно приложениям № 1 – № 20. |
| 7.Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета МО Васильевский. |
| 8. Объем финансирования программы | 24 890 500 рублей (Двадцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч пятьсот рублей). |
| 9.Ожидаемые результаты от реализации программы | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит осуществить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Васильевский; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -улучшенный вид газонов, недопущение парковки на газонах автотранспорта. |
| 10. Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕННЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ

1. Адресная программа по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на 2016 год.

3. Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на внутридворовых территориях на 2016 год.

4. Адресная программа по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2016 год.

6. Адресная программа по проведению санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения на 2016 год.

18. Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования (прочие работы и услуги) на 2016 год.

19. Адресная программа по ремонту асфальтобетона картами на внутриквартальной территории муниципального образования  в 2016 году.

20. Адресная программа по ремонту и демонтажу детского игрового и спортивного оборудования на территории муниципального образования  в 2016 году.

Директор МКУ «Служба по благоустройству»                                                   А.Г. Казаринов

Свод видов работ (услуг) по адресным программам МО Васильевский на 2016 год

| Наименование расходов | АДРЕСА | кол-во | стоимость в руб. | Срок исполнения | Общая сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий муниципального образования |  | 2016 г. | 24 890 500,00 |
| Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий |  |  | 14 322 200,00 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 10 761 200,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 10 761 200,00 |
| 1.Устройство мощения дворовой территории, м2, 2.Восстановление а/б покрытия,м2 3.Устройство и ремонт плиточного покрытия,м2 4.Установка водоприемных лотков, 4 шт, 5.Регулировка колодцев, 31 шт. 6.Установка БР 100.20.8, 86,8п.м. 7. Установка БР 100.30.15, 34п.м. (Приложение 1 ) | 9 линия, 78 | 2890,23 | 611 | 2-4 квартал | 1 704 763,15 |
|  | Малый проспект, 33-37 (Защита дуба) | 20 | 1 081 |  | 21 615,48 |
|  | 11 линия,36/Средний пр,51 | 2095 | 2 034 |  | 4 142 133,23 |
|  | 4 линия, 35-37 | 1569 | 1 840 |  | 2 886 517,47 |
|  | Кадетская линия, 29 | 133,6 | 4 918 |  | 657 099,04 |
|  | 9 линия, 70 | 14 | 4 940 |  | 69 160,15 |
| 1. Установка БР 100.30.15, 13 п.м. 2. Прочие работы (Приложение 3) | 9 линия, 68; Беринга, 27; 13 линия, 46а | 74,3 | 634 | 2-4 квартал | 47 111,72 |
| Технадзор (приложение 1) |  | 6 | 16 667 |  | 100 000,00 |
| Составление проектно-сметной документации на текущий ремонт | по 5 адресам | 5 | 200 000 |  | 1 000 000,00 |
| Ремонт а/бетона (Приложение 19) | 15 линия, 38/59; 16 линия,69; 65,67; 15 линия, 40 | 87 | 1525 |  | 132 716,95 |
| Прочие работы и услуги |  | 1 |  |  | 82,81 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов |  |  | 3 080 700,00 |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  |  | 1 661 994,96 |
| Ремонт газонного ограждения, (Приложение 1), п.м. | 11 линия, 36/Средний пр, 51; 4 линия, 35-37; Кадетская,29 | 173 | 2762 | 2-4 квартал | 477 824,87 |
| Ремонт газонного ограждения, (Приложение 3), п.м. | 7 линия, 74; 9 линия, 66,68; 8 линия, 59 к.2; 6 линия, 37; 13 линия, 46а | 409 | 2895 |  | 1 184 170,09 |
| Прочие |  |  |  |  | 3,94 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 48 200,00 |
| Демонтаж ограждений газонов (Приложение 1), м.п. | 9 линия, 70 | 43,5 | 223 |  | 9 687,13 |
| Прочие |  |  |  |  | 22 407,65 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 1 386 610,26 |
| Установка газонных ограждений (Приложение 3), п.м. | Беринга, 27; 6 линия, 37 | 386,6 | 1 297 | 2-4 квартал | 501 448,80 |
| Установка газонных ограждений (Приложение 1), п.м. | 9 линия, 78; 11 линия, 33-37; 9 линия, 70; 11 линия, 36/Средний пр., 51 | 131 | 6 757 |  | 885 161,46 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 480 300,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  | 2-4 квартал | 11 520,89 |
| Демонтаж МАФ (Приложение 1), шт. | Кадетская линия, 29 | 8 | 1436 |  | 11 490,54 |
| Прочие |  |  |  |  | 30,35 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 468 779,11 |
| Установка МАФ (Приложение 4 ), шт. | 4 линия, 61; Средний пр., 9; 13 линия, 46; 15 линия, 42; 6 линия, 39 | 10 | 16 819 |  | 168 190,49 |
| Установка МАФ (Приложение 1), шт. | 9 линия, 78; Кадетская, 29, 9 линия, 70 | 14 | 11 721 |  | 164 101,59 |
| Установка МАФ (Приложение 3), шт. | 5 линия, 56 | 1 | 136 432 |  | 136 431,98 |
| Прочие |  |  |  |  | 55,05 |
| Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 273 700,00 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях. |  | 241 700,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 241 700,00 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 2), шт. | 9 линия, 48 | 1 | 61749,91 | 2-4 квартал | 61 749,91 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 1), шт | 9 линия, 78; 11 линия, 36/Средний пр., 51 | 10 | 17988,13 |  | 179 881,34 |
| Прочие |  |  |  |  | 68,75 |
| Участие в обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 1-4 квартал | 32 000,00 |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  |  | 23 000,00 |
| Услуги по вывозу мусора на субботнике (Приложение 17) | Сад В. Слуцкой - 15-линия, 50-56 | 2 | 11500 |  | 23 000,00 |
| прочие |  |  |  |  | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 9 000,00 |
| Приобретение уборочного инвентаря: перчатки, мешки для мусора и т.д. для проведения субботника (Приложение 17) | Сад В. Слуцкой - 15-линия, 50-56 | 300 | 30 |  | 9 000,00 |
| Озеленение территории муниципального образования |  |  |  | 10 150 300,00 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 9 071 300,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 8 337 619,33 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 15), м2 | по 43 адресам | 16496,99 | 241 | 2-3 квартал | 3 971 732,06 |
| Опрыскивание - Весна-Осень (Приложение 7), шт. | по 44 адресам | 581 | 72 | 2-3 квартал | 41 701,89 |
|  |  | 581 | 72 |  | 41 701,90 |
| Ремонт газонов (Приложение 14), м2 | по 10 адресам | 2977,8 | 1170 | 2-3 квартал | 3 485 476,78 |
| Устройство газона (Приложение 1), м2 | 9 линия, 70 | 15,6 | 388 | 2-4 квартал | 6 052,81 |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 16) | 52 адреса | 5677 | 79 | 1-4 квартал | 449 451,64 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 16) | 52 адреса | 5677 | 60 |  | 341 300,39 |
| прочие |  |  |  |  | 201,86 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  | 2-3 квартал | 495 846,90 |
| Кустарники в группах (Приложение 12), шт. | 11 линия, 36 | 120 | 1232 |  | 147 804,66 |
| Вьющиеся растения (Приложение 10), шт. | 16 линия, 47 | 4 | 2424 |  | 9 694,86 |
| Многолетники (Приложение 11), шт. | 5 линия, 66 | 50 | 1419 |  | 70 966,70 |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 13), шт. | 3 линия, 36, 6 линия, 53, 11 линия, 36; 13 линия, 46; 15 линия, 86, 88; Малый пр., 15 | 27 | 9903 |  | 267 380,68 |
| прочие |  |  |  |  | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 237 833,77 |
| Однолетники (цветники), земля и т.д. (Приложение 9), шт. | 15 линия, 88, 16 линия, 73/49, Малый пр., 15, 29 | 2475 | 34 |  | 83 369,67 |
| Однолетники (вазоны), земля и т.д. (Приложение 8), шт. | 35 адресов | 4090 | 38 |  | 154 464,10 |
| Прочие |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 1 079 000,00 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 1 079 000,00 |
| Снос зеленых насаждений (деревья, кустарники) (Приложение 6) | по 24 адресам | 36 | 28 844 | 1квартал | 1 038 373,62 |
| Прочие |  |  |  |  | 40 626,38 |
| Прочие мероприятия в области благоустройства |  |  |  | 144 300,00 |
| Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание детских площадок |  | 144 300,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 47 044,83 |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования (Приложение 20) | 7 линия, 72; 10 линия, 58;11 линия , 42; 15 линия, 86 | 16 | 2940 | 2-4 квартал | 47 044,83 |
| Прочие работы и услуги |  |  |  |  | 97 255,17 |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок на 30 шт. по 2 раза в сезон (Приложение 5) | по 28 адресам (27*2, 1*6) | 60 | 1 272 | 2-3 квартал | 76 342,63 |
| Демонтаж спортивного оборудования (Приложение 20) | 10 линия,58 | 6 | 3480 | 2-4 квартал | 20 879,93 |
| прочие |  |  |  |  | 32,61 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 24 890 500 |

Приложение № 1

к программе

| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на 2016 год |
| --- |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Единицы (руб.) | Всего (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 9 линия, д.78 | 1. Устройство мощения | 582 | М2 | 2890,23 | 1682113,23 | Плитка, учитывать стесненные условия |
|  |  | 2. Установка водоприемных лотков | 4 | шт. | 192,02 | 768,08 |  |
|  |  | 3. Регулировка колодцев | 7 | шт. | 1815,81 | 12710,65 |  |
|  |  | 4. Установка БР 100.30.15 | 6 | м.п. | 1080,77 | 6484,63 | Вокруг куста |
|  |  | 5. Установка БР 100.20.8 | 3 | м.п. | 895,52 | 2686,56 | Сопряжение с аркой |
|  |  | 6. Установка вазонов 1155 | 2 | шт. | 6519,31 | 13038,62 | КСИЛ - 001155 |
|  |  | 7. Устройство контейнерной площадки на 2 евробака | 1 | шт. | 61749,91 | 61749,91 |  |
|  |  | 8. Установка газонного ограждения | 6 | м.п. | 2274,02 | 13644,11 | Вокруг куста |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 1793195,79 |  |
| 2 | Малый пр., д.33-37 (Защита дуба) | 1. Устройство ограждения высотой 1,80 м с калиткой | 20 | п.м. | 12965,03 | 259300,68 |  |
|  |  | 4. Установка БР 100.30.15 | 20 | п.м. | 1080,77 | 21615,48 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 280916,16 |  |
| 3 | 11 линия д 36/Средний пр 51 | 1. Восстановление а/б покрытия | 2095 | м2 | 1163,51 | 2437545,43 | учитывать стесненные условия |
|  |  | 2. Регулировка колодцев | 14 | шт. | 1815,90 | 25422,58 |  |
|  |  | 3. Устройство ограждения высотой 1,80 м | 36 | м.п. | 12708,46 | 457504,52 |  |
|  |  | 4. Демонтаж газонных ограждений | 54 | м.п. | 222,69 | 12025,4 |  |
|  |  | 5. Установка газонных ограждений | 44 | м.п. | 2242,21 | 98657,04 |  |
|  |  | 6. Установка БР 100.30.15 | 5 | м.п. | 1080,78 | 5403,88 |  |
|  |  | 7. Устройство контейнерной площадки под 2 пухто - ЗП-1 L-2000 B-1000 H-2500 | 9 | шт. | 13125,71 | 118131,43 | Производство ЗАО "Экперементальный завод" |
|  |  | 8. Демонтаж фундамента кирпичной стены по 11линии 36 | 5 | п.м. | 1027,45 | 5137,23 | Произвести предварительное шурфование |
|  |  | 9. Утилизация строительного мусора от фундамента | 0,96 | т | 1173,18 | 1126,25 |  |
|  |  | 10. Демонтаж фундамента кирпичной стенки | 1,5 | м3 | 12843,12 | 19264,68 | У заглубленных баков, кирпичная стенка |
|  |  | 11. Утилизация строительного мусора | 3,6 | т | 1173,18 | 4223,44 |  |
|  |  | 12. Демонтаж контейнерной площадки | 1 | шт. | 11637,53 | 11637,53 |  |
|  |  | 13. Утилизация строительного мусора | 3,48 | т | 1173,19 | 4082,69 |  |
|  |  | 14. Демонтаж плитки под заглубленными баками | 13,7 | м2 | 1554,67 | 21298,96 |  |
|  |  | 15. Утилизация строительного мусора | 5,97 | т | 1173,18 | 7003,88 |  |
|  |  | 16. Укладка плитки под заглубленными баками | 13,7 | м2 | 2230,14 | 30552,85 | "кирпич" серого цвета |
|  |  | 17. Устройство ограждения с парапетом по 11 линии 36 | 5 | п.м. | 26689,42 | 133447,12 |  |
|  |  | 18. Демонтаж покрытий | 167,6 | м3 | 1847,73 | 309680,29 |  |
|  |  | 19. Утилизация строительного мусора | 866,9 | т | 1299,23 | 1126306,42 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 4828451,62 |  |
| 4 | 4 линия д. 35-37 | 1. Восстановление а/б покрытия (в т.ч. арка по 4 л) | 1569 | м2 | 1824,07 | 2861969,59 | учитывать стесненные условия |
|  |  | 2. Регулировка колодцев | 10 | шт. | 2454,79 | 24547,88 |  |
|  |  | 3. Устройство ограждения высотой 1,8 м с калиткой | 35,2 | м.п. | 2811,59 | 98968,13 | Калитка 0,8 м |
|  |  | 4. Демонтаж газонного ограждения | 35,2 | м.п. | 222,69 | 7838,71 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 2993324,31 |  |
| 5 | Кадетская линия д. 29 | 1. Демонтаж плиточного покрытия площадки | 133,6 | м2 | 2209,74 | 295220,80 | учитывать стесненные условия |
|  |  | 2. Устройство плиточного покрытия площадки | 133,6 | м2 | 2137,36 | 285551,11 |  |
|  |  | 3. Демонтаж БР 100.20.8 | 57,8 | м.п. | 424,41 | 24531,13 |  |
|  |  | 4. Установка БР 100.20.8 | 57,8 | м.п. | 896,12 | 51796,00 |  |
|  |  | 5. Демонтаж газонных ограждений | 111,6 | м.п. | 222,69 | 24852,26 |  |
|  |  | 6. Установка газонных ограждений | 111,6 | м.п. | 2242,21 | 250230,12 |  |
|  |  | 7. Демонтаж диванов | 4 | шт. | 1436,32 | 5745,27 |  |
|  |  | 8. Демонтаж урн | 4 | шт. | 1436,32 | 5745,27 |  |
|  |  | 9. Установка диванов на ж/б ножках | 2 | шт. | 14937,81 | 59751,22 | КСИЛ - 002105 |
|  |  | 10. Установка диванов на ж/б ножках | 2 | шт. | 18694.92 | 37389.84 | КСИЛ - 002103 |
|  |  | 11. Установка урн ж/б | 2 | шт. | 4592,91 | 18371,62 | КСИЛ - 001114 |
|  |  | 12. Установка вставки для урны (001414) | 2 | шт. | 745,76 | 1491,52 | КСИЛ -001412 |
|  |  | 13. Установка урн ж/б | 2 | шт. | 2372,88 | 4745,76 | КСИЛ - 001112 |
|  |  | 14. Установка вставки для урны (001112) | 2 | шт. | 644,07 | 1288,14 | КСИЛ -001411 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 1036541,59 |  |
| 6 | 9 линия д. 70 | 1. Демонтаж асфальтобетона | 15,6 | м2 | 717,95 | 11200,07 | учитывать стесненные условия |
|  |  | 2. Устройство плиточного покрытия | 14 | м2 | 2154,77 | 30166,75 | Народная тропа |
|  |  | 3. Установка БР 100.30.15 | 3 | м.п. | 1080,77 | 3242,31 |  |
|  |  | 4. Демонтаж газонных ограждений | 43,5 | м.п. | 222,69 | 9687,13 |  |
|  |  | 5. Установка газонных ограждений | 69 | м.п. | 2242,21 | 154712,15 |  |
|  |  | 6. Устройство газона | 15,6 | м2 | 388,00 | 6052,81 |  |
|  |  | 7. Фрезерование пня | 1 | шт. | 1267,39 | 1267,39 |  |
|  |  | 8. Установка трельяжа | 10 | м.п. | 5819,33 | 58193,34 |  |
|  |  | 9. Установка БР 100.20.8 | 26 | м.п. | 895,52 | 23283,63 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 297805,58 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 11215488,26 |  |

Приложение № 3

к программе

| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на внутридворовых территориях на 2016 год |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Единицы (руб.) | Всего (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 линия д.74 | 1. Демонтаж газонного ограждения | 107,7 | П.м. | 197,90 | 21314,21 |  |
|  |  | 2. Установка газонного ограждения | 107,7 | П.м. | 2166,72 | 233356,1 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 254670,31 |  |
| 2 | 9 линия д.66 | Демонтаж и установка газонных ограждений при сборке по элементам | 11 | П.м. | 1590,44 | 17 494,80 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 17 494,80 |  |
| 3 | 9 линия д.68 | 1. Установка газонного ограждения | 147 | П.м. | 2166,60 | 318489,72 |  |
|  |  | 2. Демонтаж газонного ограждения | 147 | П.м. | 197,87 | 29087,46 |  |
|  |  | 3. Разборка кирпичной стены 1,1мх6мх0,2м | 1 | ед. | 6014,25 | 6014,25 |  |
|  |  | 4. Вывоз битого кирпича | 1,32 | м3 | 1000,15 | 1320,2 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 354911,63 |  |
| 4 | Беринга 27 к. 2 и к. 4. | 1. Установка газонного ограждения | 215,6 | П.м. | 2166,65 | 467129,59 | У дома + у воды 13 м.п. |
|  |  | 2. Установка БР 100.30.15 | 13 | П.м. | 1198,29 | 15577,77 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 482707,36 |  |
| 5 | 8 линия д.59 к.2 | Демонтаж и установка газонного ограждения | 69 | П.м. | 2363,90 | 163108,88 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 163108,88 |  |
| 6 | 6 линия д.37 | 1. Установка газонного ограждения | 145,7 | П.м. | 2166,58 | 315671,43 |  |
|  |  | 2. Демонтаж газонного ограждения | 145,7 | П.м. | 213,32 | 31080,96 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 346752,39 |  |
| 7 | 13 линия д. 46 | 1. Демонтаж БР 100.20.8 | 74,3 | м.п | 424,41 | 31533,95 |  |
|  |  | 2. Демонтаж газонного ограждения | 74,3 | м.п. | 222,69 | 16545,91 |  |
|  |  | 3. Установка газонного ограждения | 51 | м.п. | 508,80 | 25948,86 | из демонтируемых |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 74028,72 |  |
| 8 | 5 линия д 56 | 1. Установка трельяжа | 1 | шт. | 136431,98 | 136431,98 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 136431,98 |  |
| 9 | 6 линия д. 39 | Установка газонного ограждения | 15 | м.п. | 2287,95 | 34319,21 | На готовый фундамент |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 34319,21 |  |
| 10 | 11 линия д. 42 | Демонтаж и установка газонного ограждения | 2 | м.п. | 2368,66 | 4737,31 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 4737,31 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1 869 162,59 |  |

Приложение № 4

к программе

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по установке  и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2016 год

| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За ед. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4 линия, д.61 | 1. Установка МАФ «Мальвина и Пьеро» | 1 | Шт. | 118773,35 | 118773,35 | ООО Терра-СВ |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 118773,35 |  |
| 2 | Средний пр., д.9 | 1. Установка вазона | 2 | Шт. | 5400,77 | 10801,54 | КСИЛ-001152 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 10801,54 |  |
| 3 | 13 линия, д.46 | 1. Установка вазона | 2 | Шт. | 5603,79 | 11207,58 | КСИЛ-001155 в левый угол двора |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 11207,58 |  |
| 4 | 15 линия, д.42 | 1. Установка вазона | 1 | Шт. | 5602,85 | 5602,85 | КСИЛ-001151 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 5602,85 |  |
| 5 | 6 линия д. 39 | 1. Установка вазона | 3 | Шт. | 5400,46 | 16201,38 | КСИЛ-001152 |
|  |  | 2. Установка вазона | 1 | Шт. | 5603,79 | 5603,79 | КСИЛ-001155 |
|  |  | Всего по адресу: | 4 |  |  | 21805,17 |  |
|  |  | ИТОГО: | 10 | Шт. |  | 168 190,49 |  |

Приложение №6

к программе

| Адресная программа по проведению санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения на 2016 год |
| --- |
| № п/п | Адрес | Порода дерева, кустарника | Диаметр в см (кол-во лет) | Кол - во шт. | Стоимость (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | 4-я линия В.О., дом № 45 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Клён татарский | 16 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Клён Гиннала, 2-х ств. | 40 | 1 |  | Ствол d =20 см - форсовочная обрезка, ствол d = 16 см - снос. Сохранить! |
|  |  | Кизильник | Свыше 10 лет | 20 |  | Санитарная прочистка, обрезка h = 1,2 м. Сохранить! |
| 2 | 4-я линия В.О., дом № 61 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Тополь, 2-х ств. | 30 + 48 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Тополь | 10 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Тополь | 14 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Тополь | 20 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Акация | Свыше 15 лет | 2 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Акация | Свыше 15 лет | 5 |  | Омолаживание. Сохранить! |
| 3 | 5-я линия В.О., дом № 46 (Протокол от 8 октября 2014 года) | Ясень | 24 | 1 |  | Санитарная прочистка |
| 4 | 5-я линия В.О., дом № 56 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Клён остролистный | 48 | 1 |  | Вырезка суши, поднятие кроны, обрезка ветвей, нависающих над крышей. Сохранить! |
|  |  | Дуб | 32 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Ясень | 32 | 1 |  | Формовочная обрезка, вырезка суши. Сохранить! |
| 5 | 6-я линия В.О., дом № 37 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Липа | 48 | 1 |  | Поднятие кроны, лёгкая формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Липа | 64 | 1 |  | Поднятие кроны. Сохранить! |
|  |  | Ясень | 32 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 28 - 36 | 4 |  | Поднятие кроны, лёгкая формовочная обрезка. Сохранить! |
| 6 | 7-я линия В.О., дом № 72 (Протокол от 28 июля 2015года) | Черёмуха | 48 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
| 7 | 8-я линия В.О., дом № 57 (Протокол от 8 октября 2014 г.) | Вяз | 54 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
| 8 | 8-я линия В.О., дом № 57 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Липа | 48 | 1 |  | Глубокая формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Липа | 38 | 1 |  | Лёгкая формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Вяз | 70 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный | 32 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён ясенелистный | 70 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
| 9 | 11-я линия В.О., дом № 36 (Протокол от 15 июля 2015 года) | Липа | 24 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный | 32 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Липа | 24 - 28 | 4 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Тополь | 90 - 100 | 3 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Тополь | 70 | 2 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Тополь | 70 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
| 10 | 11-я линия В.О., дом № 42 (Протокол от 15 июля 2015г.) | Клён остролистный | 64 | 1 |  | Вырезка суши, обрезка ветвей со стороны дома, прореживание кроны. Сохранить! |
| 11 | 13-я линия В.О., дом № 62 (Протокол от 15 июля 2015 года) | Яблоня | 32 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Акация | Свыше 20 лет | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный | 10 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Тополь | 32 | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Акация | До 10 лет | 15 |  | Омолаживание. Сохранить! |
| 12 | 13-я линия В.О., дом № 80 (Протокол от 8 мая 2015 гола) | Ясень | 32 | 1 |  | Санитарная прочистка (снос скелетной ветви d = 16 см) |
| 13 | 14-я линия В.О., дом № 67 (Протокол от 15 июля 2015 года) | Вяз | 18 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Яблоня | 54 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
| 14 | 15-я линия В.О., дом № 88 (Протокол от 15 июля 2015 гола) | Ясень | 48 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Дуб | 48 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 48 - 64 | 11 |  | Поднятие кроны, вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 18 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
| 15 | 15-я линия В.О., дом № 74 (Протокол от 15 июля 2015 гола) | Яблоня | 20 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён ясенелистный, 3-х ств. | 10 - 18 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Акация | Свыше 15 лет | 1 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Сирень | Свыше 20 лет | 9 |  | Омолаживание. Сохранить! |
|  |  | Ива | 48 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 42 | 1 |  | Поднятие кроны, обрезка ветвей со стороны дома. Сохранить! |
| 16 | 16-я линия В.О., дом № 47 (со стороны Донской ул.) (Протокол от 15 июля 2015 гола) | Акация | Свыше 20 лет | 15 |  | Омолаживание, санитарная прочистка. Сохранить! |
|  |  | Яблоня 2-х ств., 4-х ств. | 14 - 20 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Сирень | Свыше 5 лет | 1 |  | Омолаживание, санитарная прочистка. Сохранить! |
| 17 | 16-я линия В.О., дом № 75 (Протокол от 8 октября 2014 года) | Клён ясенелистный | 24 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён ясенелистный | 34 | 1 |  | Санитарная прочистка |
|  |  | Боярышник | 26 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Боярышник | 18 | 1 |  | Санитарная прочистка. Сохранить! |
| 18 | Камская ул., дом № 14 (Протокол от 15 июля 2015 года) | Ясень | 28 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Дуб | 64 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 64 | 2 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 48 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 36 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный | 26 - 32 | 3 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 32 | 2 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Вяз порослевый | 6 - 8 | 7 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Вяз | 8 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Тополь 2-х ств. | 10+14 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Жимолость | Свыше 10 лет | 1 |  | Санитарная прочистка. Сохранить! |
|  |  | Ива козья 2-х ств. | 8+10 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Липа | 64 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Дуб | 54 | 2 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Липа | 54 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Клён остролистный | 54 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный, 2-х ств. | 20 - 32 | 1 |  | Формовочная обрезка, убрать ствол d =20 см. Сохранить! |
|  |  | Дуб | 36 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Жимолость | До 10 лет | 1 |  | Санитарная прочистка. Сохранить! |
|  |  | Липа | 80 | 2 |  | Лёгкая формовочная обрезка, поднятие кроны. Сохранить! |
| 19 | Малый пр., дом № 6 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Клён остролистный | 70 | 1 |  | Вырезка суши, убрать ствол d = 28 см, наклон. Сохранить! |
| 20 | Средний пр. В.О., дом № 25 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Яблоня 2-х ств. | 14+16 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Яблоня | 20 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Яблоня | 16 - 18 | 2 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Боярышник | 30 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Яблоня | 36 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Ясень | 30 | 1 |  | Убрать ствол d = 10 см, Вырезка суши, наклон. Сохранить! |
|  |  | Липа | 30 | 2 |  | Формовочная обрезка, вырезка суши. Сохранить! |
|  |  | Липа | 64 | 1 |  | Формовочная обрезка, вырезка суши. Сохранить! |
| 21 | Средний пр. В.О., дом № 27 (Протокол от 28 июля 2015 г.) | Вяз | 14 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён ясенелистный | 36 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
| 22 | Средний пр. В.О., дом № 35 (Протокол от 28 июля 2015 года) | Клён ясенелистный | 8 -10 | 4 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Клён Гиннала | 14 | 1 |  | Формовочная обрезка. Сохранить! |
|  |  | Ива шаровидная | 38 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
| 23 | Средний пр. В.О., дом № 51 (Протокол от 15 июля 2015 года) | Боярышник | 10 | 1 |  | Снос, дробление пня и вывоз порубочных остатков |
|  |  | Клён остролистный | 48 | 1 |  | Поднятие кроны, прореживание. Сохранить! |
|  |  | Боярышник | 18 | 1 |  | Вырезка суши. Сохранить! |
| 24 | Средний пр. В.О., дом № 61 (Протокол от 15 июля 2015 г.) | Сирень | До 10 лет | 1 |  | Санитарная прочистка. Сохранить! Оставить молодую поросль. |
|  |  | Всего: |  | 1 038 373,62 |  |

Приложение №18

к программе

Адресная программа

по благоустройству территорий  муниципального образования (прочие работы и услуги)  на 2016 год

| № п/п | Наименование вида работ | Объем | Цена руб. | Сумма Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | Ед. изм., |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации текущего ремонта | 5 | шт. | 200 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 3 | Технадзор |  |  |  | 100 000,00 |  |
| 4 | Прочие работы |  |  |  | 63 405,46 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 163 405,46 |  |

Приложение №19

к программе

| Адресная программа По ремонту асфальтобетона картами на внутриквартальной территории муниципального образования в 2016 году. |
| --- |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15 линия дом 38/59 | 1. Демонтаж а/бетона | 6 | м2 | 11 380,88 |  |
|  |  | 2. Устройство а/бетонного покрытия, картами | 6 | м2 |  | толщина 8 см, мелкозернистый |
| 2 | 16 линия дом 69 | 1. Демонтаж а/бетона | 36 | м2 | 52 407,75 |  |
|  |  | 2. Регулировка колодцев | 1 | шт |  |  |
|  |  | 3. Устройство а/бетонного покрытия, картами | 36 | м2 |  | толщина 8 см, мелкозернистый |
| 3 | 16 линия дом 65-67 | 1. Демонтаж а/бетона | 25 | м2 | 38 550,18 |  |
|  |  | 2. Регулировка колодцев | 1 | шт |  |  |
|  |  | 3. Устройство а/бетонного покрытия, картами | 25 | м2 |  | толщина 8 см, мелкозернистый |
| 4 | 15 линия 40 | 1. Демонтаж а/бетона | 20 | м2 | 30 378,14 |  |
|  |  | 2. Устройство а/бетонного покрытия, картами | 20 | м2 |  | толщина 8 см, мелкозернистый |
|  | ВСЕГО |  | 87 | м2 | 132 716,95 |  |

Приложение № 20

к программе

| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА по ремонту и демонтажа детского игрового и спортивного оборудования на территории муниципального образования в 2016 году. |
| --- |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Единицы (руб.) | Всего (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 линия д.72 | Подвеска для качели КСИЛ арт. 004968 с сиденьем резиновым 440х200х30 мм, длина цепи 1400 оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений с монтажом | 1 | шт. |  | 3530,31 | Оцинкованная цепь марки 6х19, обрезиненный металл, цвет сиденья жёлтый |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 3530,31 |  |
| 2 | 11 линия д.58 | Демонтаж спортивного оборудования | 6 | шт. | 3479,98 | 20879,93 |  |
|  |  | Восстановление резинового покрытия | 10 | М2 | 2871,12 | 28711,21 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 49591,14 |  |
| 3 | 11 линия д.42 | Ремонт детской горки с окраской | 1 | шт. |  | 9330,58 |  |
|  |  | Направляющие для ступеней 140Х20Х5 см, цвет синий. | 2 | шт. |  | 7717,65 | Эскиз |
|  |  | Ступени 45Х17Х4, цвет синий. | 4 | шт. |  |  | Эскиз |
|  |  | Стойка для поручней 110Х9Х9, цвет жёлтый | 2 | шт. |  |  | Эскиз |
|  |  | Перила 140Х90Х4 | 2 | шт. |  |  | Эскиз |
|  |  | Крепёж |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска | 10 | Эл. | 161,3 | 1612,93 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 9330,58 |  |
| 4 | 15 линия д.86 | Элемент для песочницы КСИЛ 4252 цвет красный 132Х23,5Х2 см | 1 | шт. | 4527,12 | 4527,12 |  |
|  |  | Замена сломанного элемента | 1 | шт. |  | 945,61 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 5472,73 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 67924,76 |  |