|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Местная администрация**  **внутригородского**  **муниципального образования**  **САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  **муниципальный округ Васильевский**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**  ***Санкт-Петербург № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года***  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, гл. 9 Положения о порядке составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский», утвержденного постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 27.12.2010 № 82, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | |
| **ПОСТАНОВЛЯЕТ:** | | |
| Утвердить ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2022 год:  «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  «Осуществление защиты прав потребителей» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;  «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;  «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;  «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образования и ищущих работу впервые» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;  «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;  «Благоустройство территорий муниципальных образований» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;  «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;  «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;  «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социально и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;  «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» согласно приложению №16 к настоящему постановлению;  «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.  1.18 «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.  2. Утвердить планы непрограммных направлений деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год:  2.1 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» согласно приложению № 19 к настоящему постановлению;  2.2 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования» согласно приложению № 20 к настоящему постановлению;  2.3 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю» согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;  2.4 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» согласно приложению № 22 к настоящему постановлению;  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. | | |
|  | | |
|  | | |
| Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский | | И.Л. Бирюк | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» на 2022

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений (далее - Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.37); |
| Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.24); |
| Положение о формировании архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 74 (в ред. постановления от 29.09.2017 № 96). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений». |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Цели и задачи программы | Необходимость создания оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов. Совершенствование научно-информационной архивной деятельности и повышение эффективности использования архивных документов в интересах жителей округа, работников органов местного самоуправления муниципального образования.  Совершенствование организации архивного дела ОМСУ МО Васильевский. Основные задачи ведомственной целевой программы:  - систематизация архива ОМСУ МО Васильевский в соответствии с номенклатурой дел; - архивная обработка документов ОМСУ МО Васильевский; - проведение экспертизы ценности дел ОМСУ МО Васильевский; - передача дел на государственное хранение; - проведение экспертизы ценности дел; - уничтожение документов, с истёкшим сроком хранения. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 107,7 (Сто семь тысяч семьсот рублей) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Подготовка документов ОМСУ МО Васильевский к архивному хранению.  Согласование описей и актов с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Участники мероприятия | Кол-во, дел | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения |
| 1. | Экспертиза ценности дел с полистным просмотром | Местная администрация МО Васильевский | 48 | 0,142 | 6,8 | 1-4 квартал |
| 2. | Систематизация дел, сформированных в процессе делопроизводства | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,147 | 5,3 | 1-4 квартал |
| 3. | Нумерация дел | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,092 | 3,30 | 1-4 квартал |
| 4. | Оформление листа-заверителя | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,031 | 1,1 | 1-4 квартал |
| 5. | Предпереплетная подготовка дел (изъятие скрепок, разброшюровка дел, фальцовка, подклейка, снятие копий с факсовых документов) | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,100 | 3,6 | 1-4 квартал |
| 6. | Картонный переплет с тканевым корешком А4 | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,197 | 7,1 | 1-4 квартал |
| 7. | Оформление обложки дела | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,072 | 2,6 | 1-4 квартал |
| 8. | Оформление корешка дела | Местная администрация МО Васильевский | 36 | 0,025 | 0,9 | 1-4 квартал |
| 9. | Составление и оформление внутренней описи дела по личному составу | Местная администрация МО Васильевский | 10 | 0,400 | 4,0 | 1-4 квартал |
| 10. | Составление и оформление описи дел | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 8,5 | 34,0 | 1-4 квартал |
| 11. | Согласование описи дел с архивом-куратором | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 4,5 | 18,0 | 1-4 квартал |
| 12. | Выделение документов к уничтожению с составлением акта | Местная администрация МО Васильевский | 1 | 12,0 | 12,0 | 1-4 квартал |
| 13. | Уничтожение документов методом шредирования | Местная администрация МО Васильевский | 200 | 0,045 | 9,0 | 1-4 квартал |
|  | Итого по программе: |  | 519 |  | 107,7 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Осуществление защиты прав потребителей» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Осуществление защиты прав потребителей» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.35), Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.07.2009 № 01/9794-9-32 «О первоочередных мероприятиях, направленных на укрепление взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными организациями по вопросам защиты прав потребителей», Устав МО Васильевский (Ст.5, п. 2 пп.20), Положение о защите прав потребителей на территории муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2015 № 95. |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Осуществление защиты прав потребителей». |
| 4. | Разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – Местная администрация МО Васильевский). |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | 1. Создание в внутригородском муниципальном образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский условий для эффективной защиты прав потребителей установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; |
| 2. Просвещение в области защиты прав потребителей; |
| 3. Информирование потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав; |
| 4. Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 9. | Объем финансирования тыс. руб. | 6,6 тыс. руб. (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации программы | Профилактика нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителя; |
| Развитие уровня правовой грамотности потребителей, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг). |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Осуществление защиты прав потребителей» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Количество/ | Категория | Цена за единицу (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок проведения |
| Планируемое количество участников |
| 1 | Информирование населения через средства массовой информации о правах потребителей через официальный печатный орган МО и размещение информации на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.msmov.spb.ru. | 4/ охват жителей через сайт, газету | Жители МО Васильевский, юридические лица МО Васильевский | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
|
| 2. | Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу (организация распространения для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности в целях повышения уровня информированности потребителей) | 4 | Жители МО Васильевский, юридические лица МО Васильевский | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 4 | Жители МО Васильевский | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 4. | Разработка, изготовление и информационной печатной продукции по вопросам Защиты прав потребителей - листовка с информацией о защите прав потребителей. Формат А5, офсет, цветность 4+4, бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2. | 500 | Жители МО Васильевский | 0,0132 | 6,6 | Изготовление: 1 квартал |
| Распространение: 1-4 квартал |
|  | Итого по программе: | 512 |  |  | 6,6 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» (далее – программа). |
| 2. | Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.7), Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 79 (в ред. Постановления от 30.09.2015 № 92). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы: | |
| 6.1. | Цели: | -    Повышение общественной безопасности населения за счет обучения и информирования жителей МО Васильевский, действиям в чрезвычайных ситуациях. |
| 6.2. | Задачи: | -   Организация пропагандистских мероприятий в Учебно- консультационном пункте (УКП) (бесед, вечеров вопросов и ответов, показа учебных фильмов и др.) по действиям населения в чрезвычайных ситуациях; |
| -   Доведение основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; |
| -   Информирование населения о чрезвычайных ситуациях; |
| -   Издание памяток, буклетов, пособий, листовок, публикаций в газетах, издаваемых администрацией МО Васильевский, с учетом конкретных мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях; |
| -       Организация и проведение для населения практических занятий в УКП; |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга. |
| 9. | Объем финансирования | 64,0 тыс. руб. (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | -    Повышение уровня подготовки неработающего населения по действиям в чрезвычайных ситуациях; |
|
| -    Умение неработающего населения уверенно и правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Участники мероприятия | Планируемое количество участников | Стоимость 1 единицы, тыс. руб. | Общая сумма, тыс. руб. | Срок исполнения |
|
|
| 1. | Издание 3-х брошюр по тематике ГО и ЧС тиражом по 160 экз. Размер А5, Печать: обложка цветность 4+4, мелованная, ламинированная, бумага 250 гр./м2, блок-бумага 170 гр./м2, мелованная, цветность 1+1, объем 20 полос | Жители МО Васильевский | 480 | 0,1016 | 48,8 | Изготовление: 1 квартал |
| Распространение: 1-4 квартал |
| 2. | Издание 3-х листовок по тематике ГО и ЧС тиражом по 300 экз. Размер А5, цветность 4+4, двухсторонняя печать, бумага 170 гр./м2, мелованная, глянцевая | Жители МО Васильевский | 900 | 0,0169 | 15,2 | Изготовление: 1 квартал |
| Распространение: 1-4 квартал |
| 3. | Размещение информационных материалов в официальной газете Муниципального образования «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования | Жители МО Васильевский | 4 | Без финансирования | Без финансирования | 1 раз в квартал |
| 4. | Размещение информации в газете «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования о проведении обучения с неработающим населением с расписанием (графиком) занятий | Неработающее население муниципального округа | 1 | Без финансирования | Без финансирования | 1 квартал |
| 5. | Проведение обучения неработающего населения муниципального округа по ГО и ЧС в УКП | Неработающее население муниципального округа | 100 | Без финансирования | Без финансирования | В течение года, в соответствии с графиком работы УКП |
|
|  | Итого по программе: |  | 1485 |  | 64,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы: | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.40), Положение об участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80 ( в редакции постановления от 29.09.2017 № 93). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ. |
|
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|
| 6. | Цели и задачи программы: |  |
| 6.1. | Цели: | - Обеспечение и организация временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, испытывающих затруднения с трудоустройством и организация работ; |
| - организация, информирование по проведению общественных работ. |
| 6.2. | Задачи: | Организация рабочих мест для временных неквалифицированных общественных работ по следующим направлениям: |
| -осуществление работ по благоустройству территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году. |
| Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования тыс. руб. | 66,4 тыс. руб. (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | - способствовать поиску указанных групп жителей МО в поиске работы; |
| - снятие социальной напряженности; |
| - благоустройство территории. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое количество | Стоимость услуг | Сумма | Срок проведения |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | Услуги по организации и финансировании проведения общественных работ, в том числе: | 2 работника на 2 месяца |  |  | 2-3 квартал |
| 1. Фонд оплаты труда работника (работников) (заработная плата на 8 часов в день | 20,0 | 40,0 |
| - компенсация за неиспользованный отпуск (20,0\*2)/29,3) | 1,4 | 2,8 |
| 2. Страховы взносы от ФОТ – 30,2%. | 6,5 | 13,0 |
| 3. Приобретение инвентаря: емкости под краску, кисти, перчатки, ветошь, респираторы У-2К, растворитель, спецодежда (фартуки или передники), ГПД, аптечка. | 5,3 | 10,6 |
|  | Итого по строке: | 2 работника 2 месяца | 33,2 | 66,4 |  |
| 2. | Размещение информационных материалов о трудоустройстве граждан в газете «Муниципальный вестник округа № 8», на официальном сайте муниципального образования, на официальной странице Вконтакте, на стенде МО Васильевский | 4 | Без финансирования | Без финансирования | 1-4 квартал |
|  | Итого по программе: | 6 |  | 66,4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы: | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.40), Положение об участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80. (в редакции Постановления от 29.07.2017 № 93). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы: | |
| 6.1. | Цели: | - Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан МО Васильевский и безработных граждан МО Васильевский ищущих работу впервые испытывающих затруднения с трудоустройством; |
| - организация, информирование по проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
| - обеспечение временной занятостью граждан на этапе становления трудовой деятельности; |
| - обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу впервые. |
| 6.2. | Задачи: | - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
| - благоустройство территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский; |
| - информационная поддержка, изготовление, размещение и распространение информационных материалов. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году. |
| Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования в тыс. руб. | 330,9 тыс. руб.  (Триста тридцать тысяч девятьсот) рублей |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | -поддержка безработных граждан; |
| - способствовать поиску указанные групп жителей МО в поиске работы; |
| - снятие социальной напряженности. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое количество /охват жителей | Стоимость услуг (в тыс. руб.) | Сумма | Срок проведения |
| (в тыс. руб.) |
| 1 | Услуги по организации и временному трудоустройству граждан, в том числе: | 20 чел./2 мес. |  |  | 2-3 квартал |
| 1. Фонд оплаты труда работников (заработная плата на 4 часа в день | 100,0 | 200,0 |
| - компенсация за неиспользованный отпуск (10,0\*2)/29,3) | 7,0 | 14,0 |
| 2. Страховые взносы от ФОТ – 30,2 %. | 33,0 | 66,0 |
| 3. Приобретение инвентаря: емкости под краску, кисти, перчатки, ветошь, ,респираторы У-2К, растворитель, спецодежда (фартуки или передники), ПХД. | 22,0 | 44,0 |
|
|  | Итого по строке: | 40 | 162,0 | 324,0 |  |
|
| 2 | Изготовление и распространение сотрудниками МА МО Васильевский раздаточных материалов (календарей) о трудоустройстве на 2022 год. Размер 100х70 мм, цветность 4+4, картон 300 гр./м2, ламинирование 1+1, скругление углов | 1 услуга / 200 штук | 0,023 | 4,6 | 1 квартал |
| 3 | Изготовление плакатов с информацией о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан. Дизайн, изготовление оригинал-макета, корректура. Формат А3, цветность 4+0, бумага 200 гр./м2 мелованная | 5 | 0,46 | 2,3 | 2 квартал |
| 4 | Размещение информационных материалов о трудоустройстве граждан в газете «Муниципальный вестник округа № 8», на официальном сайте муниципального образования, на официальной странице Вконтакте, на стенде МО Васильевский | 3 | Без финансирования | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 5 | Распространение раздаточных материалов (календарей) о трудоустройстве | 200 | Без финансирования | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 6 | Консультация безработных жителей, несовершеннолетних граждан по вопросам трудоустройства в рамках реализации ВЦП «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 8 | Без финансирования | Без финансирования | 1-4 квартал |
|  | Итого по программе: | 1/456 |  | 330,9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» на 2022 год (далее – программа). |
| 2. | Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» (Глава 3 статья 10, ч.1, п.п.23), Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устав МО Васильевский (Глава 2 ст.5 п.21), Положение о содействии развитию малого бизнеса, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 10.09.2015 г.№ 73 (в редакции Постановления Местной администрации от 29.09.2017 № 91). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования. |
| 4. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; Организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 5. | Цели программы: | Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Васильевский. |
| 6. | Задачи программы: | Информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса; |
| Информирование об участии субъектов малого предпринимательства в осуществлении закупок, проводимых в соответствии с положениями федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 году. Сроки реализации отдельных мероприятий программы определяются согласно приложению № 1 к паспорту Программы. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования программы | 6,6 (шесть тысяч шестьсот рублей). |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса. |
| Повышение интереса жителей муниципального образования к созданию собственного бизнеса на территории муниципального образования. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Планируемое количество мероприятий/ участников, количество листовок | Категория | Цена за единицу (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок проведения |
| 1. | Размещение информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса на стендах МО, в газете «Муниципальный вестник округа № 8» и на официальном сайте МО Васильевский | 4 | Предприниматели, жители МО | Без финансирования | Без финансирования | В течение года |
| 2. | Информационная листовка о содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального образования МО Васильевский  Формат А5, офсет, цветность 4+4, бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2. | 500 | Жители, предприниматели МО | 0,0132 | 6,6 | Изготовление: 1 квартал  Распространение: 1-4 квартал |
| Итого по программе: | | 504 |  |  | 6,6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 7 к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
|  |  |  |
|  |  |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Глава МО Васильевский | | Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский |
| И.С. Фигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | И.Л. Бирюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ведомственная целевая программа | | |
| внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство территорий муниципального образования» на 2022 год | | |
| Паспорт программы   |  |  | | --- | --- | | 1. Наименование программы | «Благоустройство территорий муниципального образования» (далее по тексту – программа). | | | 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., Устав МО Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98. | | 3. Реализуемый вопрос местного значения | Осуществление благоустройства территории муниципального образования. | | 4. Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – МКУ «Служба по благоустройству»). | | 5. Исполнители программы | МКУ «Служба по благоустройству»; организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | 6. Цели и задачи программы | Цель – создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий. | | Основные задачи: | | - создание благоприятных условий для проживания жителей МО Васильевский; | | - сохранение зеленых насаждений; | | - улучшение качества внутри дворовых проездов и проходов с целью уменьшения травматизма населения; | | - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; | | - улучшение санитарного состояния придомовых и внутри дворовых территорий; | | - улучшение экологического состояния территории. Продвижение к устойчивому развитию на местном уровне благоприятной окружающей среды путем благоустройства территории округа; | | -замена песка в песочницах (в период май-октябрь) для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования; | | -ухоженные газоны; | | -забота о населении и будущем поколении муниципального образования. | | 7. Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году. Сроки реализации отдельных мероприятий программы определяются согласно приложениям № 1 – № 2. | | | 8. Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета МО Васильевский. | | 9. Объем финансирования программы | 16 997,0 тыс. рублей (шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) | | 10. Ожидаемые результаты от реализации программы | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит осуществить: | | -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Васильевский; | | -воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования; | | -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; | | -улучшенный вид газонов, недопущение парковки на газонах автотранспорта. | | 11. Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | |
|  |  |  |

Перечень адресных программ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Адресная по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год |
| 2 | Адресная программа по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод адресных программ по благоустройству на территории МО Васильевский на 2022 год по видам работ, услуг и объектов | | | | |
| Наименование расходов | АДРЕСА | кол-во | Срок исполнения | Общая сумма, в тыс. руб. |
|  | | | | 16 997,0 |
| Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | | | | 3 696,4 |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | | | 1 015,2 |
| Прочие работы и услуги | | | | 571,5 |
|  | ул. Беринга, д.23 | 100 |  | 121,5 |
|  | 13-я линия В.О., д. 46 | 431 |  | 243,1 |
|  | 17-й линия В.О. д. 38 | 200 | 60,8 |
|  | ул. Беринга д. 27 | 20 | 24,3 |
|  | 1-я линия В.О., д. 46 | 50 | 61,0 |
|  | наб. Макарова д. 34 | 50 | 60,8 |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | 200 | 2-4 квартал | 345,6 |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (Приложение 1) | внутридворовые территории | 10 | 2-4 квартал | 98,1 |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | | | | 1 236,6 |
| Составление проектно-сметной документации (Приложение 1) | по 3 адресам | 4 | 1-4 квартал | 1 102,1 |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 1-4 квартал | 24,5 |
| Технадзор (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 2-4 квартал | 50,0 |
| Расчет смет для бюджета 2022 г. (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 2-4 квартал | 60,0 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-тальных территориях | | | | 1 231,7 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | 788,8 |
| Ремонт газонного ограждения (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 672 | 2-4 квартал | 788,80 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | | | | 100,0 |
| Материалы для газонных ограждений (Приложение 1) |  |  | 2-4 квартал | 100,0 |
| Посадка однолетников в вазоны (Приложение 1) | по 48 адресам | 7157 | 2-4 квартал | 342,9 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | | | | 212,9 |
| Прочие работы и услуги | | | | 212,9 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 1), шт. | 5-я линия, 46, Средний пр., д. 49 | 2 | 2-4 квартал | 212,90 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | | | | 13 300,6 |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | | | | 6 139,9 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | 2 050,70 |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 2) | 61 адрес | 34207 | 1-4 квартал | 1 225,0 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 2) | 61 адрес | 34207 | 825,7 |
| Прочие работы и услуги | | | | 4 089,2 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 2) | по 69 адресам | 23694 | 2-4 квартал | 3 860,2 |
| Ремонт газона (Приложение 2) | по 3 - м адресам | 53 | 229,0 |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | | | 186,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 186,0 |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 2) | по 6-ти адресам | 10 | 1-4 квартал | 186,0 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | 6 974,7 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | 508,3 |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия, демонтаж оборудования (Приложение 2) | по 16-ти адресам | 11 | 2-4 квартал | 508,3 |
| Прочие работы и услуги | Территория МО Васильевский | 3154 | 2-4 квартал | 3 312,9 |
| Проведение санитарных рубок (снос зеленых насаждений) (Приложение 2) | по 12-ти адресам | 24 | 2-4 квартал | 59,0 |
| Текущий ремонт покрытий (Приложение 2) | 17-я линия В.О., д. 38 | 515,5 | 2-4 квартал | 377,2 |
| Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | сквер б/н по 1-й линии В.О., д.50 | 2 | 2-4 квартал | 462,0 |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 2-4 квартал | 40,0 |
| Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 2-4 квартал | 50,0 |
| Покраска подпорной стенки ограждений (Приложение 2) | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 29 | 2-4 квартал | 33,5 |
| Демонтаж МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 18 | 2-4 квартал | 14,3 |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, м3 (Приложение 2) | по 28 адресам | 37 | 2-3 квартал | 221,8 |
| Посадка однолетников в цветники (Приложение 2) | по 12 адресам | 16592 | 2-3 квартал | 810,9 |
| Посадка однолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 120 | 2-3 квартал | 12,8 |
| Посадка многолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 130 | 2-3 квартал | 12,8 |
| Посадка кустарников в группы (Приложение 2) | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | 15 | 2-4 квартал | 124,3 |
| Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 2) | по 3-м адресам | 690 | 2-4 квартал | 1 094,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 3 153,5 |
| Установка МАФ (Приложение 2) |  |  |  | 95,3 |
| Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 2) | на территории МО Васильевский | 12 | 2-4 квартал | 3 058,2 |
| Итого: | | | | 16 997,0 |

Приложение №1 к программе

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость | Примечание |
| Всего |
| тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | |
| Раздел 1.1- Текущий ремонт | | | | | | |
| 1.1.1 | ул. Беринга, д.23 | Ремонт а/б: | | | 121,5 | Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург № |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | м2 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | м2 |
| Регулировка колодцев | 5 | шт. |
| 1.1.2 | 13-я линия В.О., д. 46 | Ремонт а/б: | | | 243,1 | Учесть в смете работы по исправлению профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ 9.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012). Средний выравнивающий слой 5-6см. |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 200 | м2 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 200 | м2 |
| 1.1.3 | 17-й линия В.О. д. 38 | Ремонт а/б: |  |  | 60,8 | Учесть в смете работы по исправлению профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала. Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ 9.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012). Средний выравнивающий слой 5-6см. |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 50 | м2 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | м2 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| 1.1.4 | ул. Беринга д. 27 | Ремонт а/б: | | | 24,3 | Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург № |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 20 | м3 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 20 | м2 |
| 1.1.5 | 1-я линия В.О., д. 46 | Ремонт а/б: | | | 61,0 | Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург № |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 50 | м3 |
| Регулировка колодцев | 3 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | м2 |
| 1.1.7 | наб. Макарова д. 34 | Ремонт а/б: | | | 60,8 |  |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 50 | м3 |
| Регулировка колодцев | 2 | шт. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | м2 |
| Итого по разделу 1.1: | | | | | 571,5 |  |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | | | |
| 1.2.1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории, расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 |  |  | 345,6 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 200 | м2 |
| Утилизация от разборки на полигоне | 26 | м3 |
| Итого по разделу 1.2: | | | | | 345,6 |  |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | | | |
|  | Территория МО Васильевский | Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | |  |  |
| 1.3.1 | Малый пр., В.О., д. 43/75 | Снос клен я/лист 4-х ствол. d= 32+10+18+24 | 1 | шт. | 15,5 |
| Снос клен я/лист 2-х ствол. d= 16+18 | 1 | шт. |
| 1.3.5. | Малый пр. В.О., д. 43/75 | клен я/л d= 38 | 1 | шт. | 5,1 | Формовочная обрезка |
| клен я/л d= 16-24 | 2 | шт. | 5,0 | Формовочная обрезка |
| клен я/л 3-х ств. d= 20+22+24 | 1 | шт. | 8,7 | Формовочная обрезка |
|  | 6-я линия В.О., д. 37 | Снос липа d= 40 | 1 | шт. | 5,2 |  |
|  | Снос клен о/л d= 32 | 1 | шт. | 4,2 |  |
| 1.3.6. | 16-я линия В.О., д. 79 | Снос тополь | 1 | шт. | 12,6 |  |
| Клен 4 ствола | 1 | шт. | 11,8 |  |
| 1.3.8. | Территория МО Васильевский |  |  |  | 30,0 |  |
| Итого по разделу 1.3: | | | | | 98,1 |  |
| Итого по разделу 1: | | | | | 1 015,2 |  |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | | | |
| 2.1 | 10-я линия В.О., д. 47 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | шт. | 213,5 |  |
| 2.2 | ул. Донская, д. 19 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | шт. | 298,8 |  |
| 2.3 | 17-линия В.О., д.38 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | шт. | 294,5 |  |
| 2.4 | 13-я линия В.О., д. 80/14-я линия В.О. д.97 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | шт. | 295,3 |  |
| 2.5 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. | 24,5 |  |
| 2.6 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. | 50,0 |  |
| 2.7 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2022 г. | 1 | усл. | 60,0 |  |
| Итого по разделу 2: | | | | | 1 236,6 |  |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | | | |
| Раздел 3.1 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | |
| 3.1.1 | 12-линия В.О., д. 51 | Ремонт газонных ограждений | 10 | П.М. | 52,1 | Обращение жителей |
| Установка газонных ограждений | 20 | П.М. |
| 3.1.2 | 17-я линия В.О., д.38 | Установка газонных ограждений | 130 | П.М. | 338,5 | Обращение жителей. Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
| Демонтаж газонных ограждений | 250 | П.М. |
| 3.1.3 | 2-линия В.О, д. 49 -51 -53 | Установка газонных ограждений | 16 | П.М. | 41,7 | Обращение жтелей на Портал "Наш Санкт-Петербург" № 3629430 |
| 3.1.4 | 14-линия, В.О, д. 97 | Ремонт газонных ограждений | 28 | П.М. | 75,5 | Обращение жтелей на Портал "Наш Санкт-Петербург" № 2069284 1759822 1759821 1759819 2154344 2154347 |
| Установка газонных ограждений | 30 | П.М. |
| 3.1.5 | 14-линия, В.О, д. 47 | Демонтаж газонных ограждений | 8 | П.М. | 28,6 | Высокий забор Обращение жтелей на Портал "Наш Санкт-Петербург" № 3005022, 3018309, 2982747 |
| Установка газонных ограждений | 10 | П.М. |
| 3.1.6 | 16-я линия В.О., д.97 | Демонтаж газонных ограждений | 40 | П.М. | 169,3 | Обращение жителей на Портал "Наш Санкт-Петербург"№1809575 |
| Установка газонных ограждений | 60 | П.М. |
| 3.1.7 | 15- линия, В.О, д. 86 | Ремонт газонных ограждений | 8 | П.М. | 15,6 |  |
| Установка газонных ограждений | 6 | П.М. |  |
| 3.1.8 | 6- линия В.О, д. 37 | Ремонт газонных ограждений | 8 | П.М. | 9,7 | Обращение жителей |
| 3.1.9 | 15- линия, В.О, д. 80 | Ремонт газонных ограждений | 8 | П.М. | 9,7 |  |
| 3.1.10 | 15- линия, В.О, д. 40 | Демонтаж газонных ограждений | 40 | П.М. | 48,1 |  |
| 3.1.11 | Территория МО Васильевский | Материалы для окраски ограждений |  | П.М. | 100,0 |  |
| Итого по разделу 3.1: | | | 672 |  | 888,8 |  |
| Раздел 3.2 - Посадка однолетников в вазоны | | | | | | |
| 3.2.1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | | | 8,7 | 1152 КСИЛ. 2 вазона (S 1 вазона - 0,92 \* 0,92 = 0,85 м² \* 50 шт. цветов = 46 шт.) |
| Тагетис Патула | 86 | шт. |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. | 1155 КСИЛ. 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | | 2,8 | 1155 КСИЛ. 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | | | 4,7 | 1155 КСИЛ. 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.4 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | | | 12,2 | 1155 КСИЛ. 6 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 128 | шт. |
| Сальвия блестящая | 128 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.5 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | | | 7,8 | 1155 КСИЛ. 5 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.6 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | | | 10,3 | 1155 КСИЛ. 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 54 | шт. |
| Сальвия блестящая | 54 | шт. |
| Тагетис Патула | 54 | шт. | В-104/1 АВЕН 4 вазона (S 1 вазона - 1 \* 0,44 \* = 0,44 м² \* 50 шт. цветов = 22 шт.) |
| Сальвия блестящая | 54 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.7 | 4-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | | 27,8 |  |
| Сальвия блестящая | 35 | шт. | 1 вазон (0,7 м2) |
| Сальвия блестящая | 500 | шт. | ВК-50 АВЕН .1 ящик -5 лит. 1 ящик 25 литров L=3160 мм B=3160 мм H=800 мм (S 1 вазона - 3,16\*3,16=9,99 м² \* 50 шт. цветов = 500 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | | 14,6 | 1 вазон ВК-32 «АВЕН» Длина: 2360 мм Ширина: 2360 мм Высота: 550 мм1 вазон (0,6 м²) 1-вазон 0.11 м3 |
| Тагетис Патула | 279 | шт. | 2,36\*2,36+0,6+0,3=6,47 |
| Тагетис Патула | 32 | шт. | 1 вазон (0,6 м²) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. | 1-вазон 0,11 м3 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | | | 1,4 | 1 вазон (0,6 м²) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | | | 4,4 | 1155 КСИЛ. 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.11 | 6-я линия В.О., дом № 39 | Посадка однолетников: | | | 5,9 | 1152 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 0,92 \* 0,92 = 0,85 м² \* 50 шт. цветов = 43шт.) |
| Тагетис Патула | 86 | шт. |
| Сальвия блестящая | 43 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | | | 6,2 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | | | 10,6 | 1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 128 | шт. |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | | | 9,2 | 1155 КСИЛ 6 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 96 | шт. |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | | | 1,7 | 1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | | | 4,0 | В-101/1. АВЕН 4 вазона по 0.08м3 в два вазона завезти землю 100% (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Тагетис Патула | 42 | шт. |
| Сальвия блестящая | 42 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.17 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | | | 4,7 | 1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.18 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | | | 4,4 | 1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.19 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | | | 10,8 | 1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 96 | шт. |
| Сальвия блестящая | 128 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.20 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | | | 11,2 |  |
| Тагетис Патула | 128 | шт. | 1 вазон ВК-115 АВЕН. 4 ящика по 0,06 м3 Метал. конус -9 литров (S 1 вазона - 1,6 \* 1,6 = 2,56 м² \* 50 шт. цветов = 128 шт.) На каждый конус по 3 растения (18 конусов) |
| Петуния ампельная | 54 | шт. |
| Тагетис Патула | 21 | шт. | АВЕН-101/1. 1 вазон по 0.08м3(S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Тагетис Патула | 35 | шт. | 1 вазон В-24/2 АВЕН Длина: 1000 мм Ширина: 645 мм Высота: 250 мм |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.21 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | | | 4,7 |  |
| Тагетис Патула | 32 | шт. | 1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.22 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | | | 10,8 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| Тагетис Патула | 42 | шт. | АВЕН В-101/1. -101/1. 5 вазон по 0.08 м3 (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Сальвия блестящая | 63 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.23 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | | | 21,4 | 4 вазона со стороны 14 линии |
| Тагетис Патула | 224 | шт. | 1155 КСИЛ 14 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 224 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.24 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | | | 3,1 | 1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.25 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | | | 1,7 |  |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. | 1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.26 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | | | 2,7 | АВЕН В-101/1 3 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Тагетис Патула | 42 | шт. |
| Сальвия блестящая | 21 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.27 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | | | 3,6 | 1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| Сальвия блестящая | 43 | шт. | 1152 КСИЛ 1 вазона (S 1 вазона - 0,92 \* 0,92 = 0,85 м² \* 50 шт. цветов = 43шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.28 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | | | 1,4 | 1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.)0,64 |
| Тагетис Патула | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |
| 3.2.29 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | | | 5,7 |  |
| Тагетис Патула | 60 | шт. | Вазон АВЕН В-214/2. 6 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,354 \* 0,354 = 0,39 м² \* 50 шт. цветов = 20 шт.) |
| Сальвия блестящая | 60 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.30 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | | | 6,1 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.31 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | | | 6,1 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.32 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | | | 4,7 |  |
| Тагетис Патула | 32 | шт. | 1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.33 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | | | 6,1 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.34 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | | | 11,5 | 1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Тагетис Патула | 64 | шт. |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.35 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | | | 2,0 | АВЕН В-101/1. 2 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Сальвия блестящая | 42 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.36 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | | | 2,8 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.37 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | | | 12,2 |  |
| Тагетис Патула | 128 | шт. | 1155 КСИЛ 8 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 128 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.38 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | | | 6,5 |  |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 72 | шт. | В-7/3 АВЕН. 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,475 \* 0,475 = 0,71 м² \* 50 шт. цветов = 36 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.39 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | | | 4,5 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.40 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | | | 4,4 |  |
| Сальвия блестящая | 21 | шт. | ВК-101/1. АВЕН 1 вазон по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.41 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | | | 20,3 |  |
| Тагетис Патула | 70 | шт. | 4 вазона 0,5 м2 как полусферы |
| Сальвия блестящая | 70 | шт. |
| Тагетис Патула | 128 | шт. | 1155 КСИЛ 8 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 128 | шт. |
| Сальвия блестящая | 42 | шт. | ВК-101/1. АВЕН 2 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 \* 0,4 \* 0,4\*√3/2 = 0,42 м²\*50 шт. цветов = 21шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.42 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | | | 3,3 |  |
| Тагетис Патула | 22 | шт. | АВЕН (В-104/1) 3 вазона (S 1 вазона - 1 \* 0,44 \* = 0,44 м² \* 50 шт. цветов = 22 шт.) |
| Сальвия блестящая | 44 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.43 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | | | 4,5 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 3 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 32 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | | | 9,2 | КСИЛ 6 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Тагетис Патула | 96 | шт. |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.45 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | | | 2,1 |  |
| Тагетис Патула | 22 | шт. | АВЕН (В-104/1) 2 вазона (S 1 вазона - 1 \* 0,44 \* = 0,44 м² \* 50 шт. цветов = 22 шт.) |
| Сальвия блестящая | 22 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.46 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | | | 10,6 |  |
| Тагетис Патула | 128 | шт. | 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 96 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | | 1155 КСИЛ |
| 3.2.47 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | | | 4,7 |  |
| Тагетис Патула | 32 | шт. | 1155 КСИЛ 3 вазонов (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| Сальвия блестящая | 64 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| 3.2.48 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | | | 2,8 |  |
| Тагетис Патула | 64 | шт. | 1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 \* 0,45 \* 0,45 = 0,64 м² \* 50 шт. цветов = 32 шт.) |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | | |  |
| Итого по разделу с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | 7157 |  | 342,9 |  |
| Итого по разделу 3: | | | | | 1 231,7 |  |
| Раздел 4 - Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках на территории МО Васильевский | | | | | | |
| 4.1 | 5-я линия В.О., дом 46 | Алюминевые композитные панели фрезерованные | 16 | м2 | 128,4 |  |
| ремонт крыши пивильона | 6 | шт. |  |
| Установка ограничителей из стали | 2 | шт. | Труба d-100 мм, h-1700 мм |
| 4.3 | Средний пр. В.О., д. 49 | Алюминевые композитные панели фрезерованные | 8,2 | м2 | 64,5 | Труба d-100 мм, h-1700 мм. |
| Установка ограничителей из стали | 2 | шт. |
| 4.4 | Территория МО Васильевский | Ремонт контейнерных площадок |  |  | 20,0 |  |
| Итого по разделу 4: | | | | | 212,90 |  |
| Всего по программе: | | | | | 3 696,4 |  |

Приложение №2 к программе

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Кол-во | Ед. изм. | Всего | Примечание |
|
| тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | | | |
| Раздел 2.1 - Уборка | | | | | | |
|  | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Раздел 2.1.1 - Зимняя уборка | | | | |
|  | Раздел 2.1.1.1 - Зимняя уборка (1 месяц) | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  | стоимость за единицу указана без НДС |
|  | ручная | 1099,17 | м2 | 126,8 |
|  | механизированная | 22,33 | м2 | 0,6 |
| 1.1.1.1.2 | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 480,67 | м2 | 38,1 |
| 1.1.1.1.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | 5174,67 | м2 | 4,0 |
|  | Итого по разделу 1.1.1.1: | | | 169,5 |  |
|  | Раздел 1.1.1.2 - Зимняя уборка (5 месяцев) | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  | стоимость за единицу указана без НДС |
|  | ручная | 5495,83 | м2 | 839,3 |
|  | механизированная | 111,67 | м2 | 2,6 |
| 1.1.1.2.2 | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 2403,33 | м2 | 190,6 |
| 1.1.1.2.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | 25873,33 | м2 | 23,0 |
|  | Итого по разделу 1.1.1.2: | | | 1 055,5 |  |
|  | Итого по разделу 1.1.1: | | | 1 225,0 |  |
|  | Раздел 1.1.2 - Летняя уборка | | | | |
| 1.1.2.1 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  | стоимость за единицу указана без НДС |
|  | ручная | 6595 | м2 | 271,6 |
|  | механизированная | 134 | м2 | 2,1 |
| 1.1.2.2. | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | 2884 | м2 | 68,8 |
| 1.1.2.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | 31048 | м2 | 483,2 |
| Итого по разделу 1.1.2: | | | | | 825,7 |  |
| Итого по разделу 1.1: | | | | | 2 050,7 |  |
| Раздел 1.2 - Уход | | | | | | |
| 1.2.1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Май | | | 772,1 |  |
| 1. Уход за газоном: | 31048,8 | м2 |
| -сгребание листьев и органического мусора |  |  |
| -выкашивание газона |  |  |
| -внесение минеральных удобрений |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками в группах: | 588 | шт. |
| *Колючие:* | 137 | шт. |
| *Неколючие:* | 451 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | 71 | шт. |
| -Снять подвязку с деревьев | 34 | шт. |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Смена подвязок | 37 | шт. |
| -Обрезка и прореживание крон |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Произвести посев газонных трав |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 4. Уход за вьющимися | 467 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1217 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 6. Уход за отдельно растущими кустарниками | 33 | шт. |
| *Колючие:* | 12 | шт. |
| *Неколючие:* | 21 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Обрезка и прореживание кустарников |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 7. Уход за цветником | 55 | м2 |
| -Прополка цветника |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |
| 8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | 550/183,3 | шт./п.м. |
| *Колючие:* | 90 | шт. |
| *Неколючие:* | 460 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | 60/8,6 | шт./п.м. |
| *Неколючие:* | 60 | шт. |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 1.2.2 | Июнь | | | 790,2 |  |
| 1. Уход за газоном: | 29869,8 | м2 |
| -выкашивание газона |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за кустарниками в группах: | 588 | шт. |
| *Колючие:* | 137 | шт. |
| *Неколючие:* | 451 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | 37 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 4. Уход за вьющимися | 467 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1227 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Стрижка |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 6. Уход за отдельно растущими кустарниками | 33 | шт. |
| *Колючие:* | 12 | шт. |
| *Неколючие:* | 21 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 7. Уход за цветником | 177,5 | м2 |
| -Прополка цветника |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |
| -Очистка цветника от засохших стеблей однолетников |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |
| 8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | 550/183,3 | шт./п.м. |
| *Колючие:* | 90 | шт. |
| *Неколючие:* | 460 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Стрижка живой изгороди |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | 60/8,6 | шт./п.м. |
| *Неколючие:* | 60 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 10.Уход за вазонами | 121 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |
| - Полив |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 1.2.3 |  | Июль | | | 593,3 |  |
| 1. Уход за газоном: | 29869,8 | м2 |
| -выкашивание газона |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | 33 | шт. |
| *Колючие:* | 12 | шт. |
| *Неколючие:* | 21 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | 588 | шт. |
| *Колючие:* | 137 | шт. |
| *Неколючие:* | 451 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | 550/183,3 | шт./п.м. |
| *Колючие:* | 90 | шт. |
| *Неколючие:* | 460 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Стрижка живой изгороди |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1237 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |
| -Стрижка |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | 60/8,6 | шт./п.м. |
| *Неколючие:* | 60 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | 37 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Внесение органических удобрений |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | 467 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Внесение органических удобрений |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 9. Уход за цветником | 177,5 | м2 |
| -Прополка цветника |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |
| -Очистка цветника от засохших стеблей однолетников |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |
| 10.Уход за вазонами | 121 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |
| - Полив |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| 1.2.4 |  | Август | | | 767,6 |  |
| 1. Уход за газоном: | 31048,8 | м2 |
| -выкашивание газона |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | 33 | шт. |
| *Колючие:* | 12 | шт. |
| *Неколючие:* | 21 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | 588 | шт. |
| *Колючие:* | 137 | шт. |
| *Неколючие:* | 451 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |
| -Стрижка живых изгородей ручным способом |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | 550/183,3 | шт./п.м. |
| *Колючие:* | 90 | шт. |
| *Неколючие:* | 460 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1237 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Стрижка |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | 60/8,6 | шт./п.м. |
| *Неколючие:* | 60 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | 37 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | 467 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 9. Уход за цветником | 177,5 | м2 |
| -Прополка цветника |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |
| - Очистка цветников |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |
| 10.Уход за вазонами | 121 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |
| - Полив |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |
| Вывоз растительных остатков |  |  |
| 1.2.5 |  | Сентябрь | | | 693,2 |  |
| 1. Уход за газоном: | 31048,8 | м2 |
| -выкашивание газона |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | 33 | шт. |
| *Колючие:* | 12 | шт. |
| *Неколючие:* | 21 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | 588 | шт. |
| *Колючие:* | 137 | шт. |
| *Неколючие:* | 451 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | 550/183,3 | шт./п.м. |
| *Колючие:* | 90 | шт. |
| *Неколючие:* | 460 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1237 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Стрижка |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | 60/8,6 | шт./п.м. |
| *Неколючие:* | 60 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | 37 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | 467 | шт. |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 9. Уход за цветником | 177,5 | м2 |
| -Прополка цветника |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |
| -Очистка от погибших и сломанных однолетников |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |
| 10.Уход за вазонами | 121 | шт. |
| -Прополка и рыхление |  |  |
| -Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников и двулетников |  |  |
| -Полив |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |
| 1.2.6 |  | Октябрь | | | 243,8 |  |
| 1. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | 5455 | шт. |
| *Колючие:* | 1237 | шт. |
| *Неколючие:* | 4218 | шт. |
| -Стрижка |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |
| 2. Уход за деревьями: | 37 | шт. |
| -Закрытие приствольных лунок |  |  |
| -Смена подвязок |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |
| 3. Уход за цветником | 177,5 | м2 |
| -Закрытие цветников торфом |  |  |
| -Обрезка стеблей у растений |  |  |
| -Очистка от погибших и сломанных однолетников |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |
| 4.Уход за вазонами | 121 | шт. |
| -Выкапывание отцветших растений |  |  |
| -Рыхление почвы |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |
| Итого по разделу 1.2: | | | | | 3 860,2 |  |
| Раздел 1.3 - Ремонт газона | | | | | | |
| 1.3.1 | 11-я линия В.О. дом 42 | Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | 100 | м2 | 76,3 | По заявлению жителей. Учесть в смете выемку земли и посадку газонных трав |
| Завоз земли | 3 | м3 |
| 1.3.2 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Ремонт газона: |  |  | 114,5 | Обращение жителей. Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Учесть в смете выемку строительного мусора 0,75м3 и посадку газонных трав |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | 150 | м2 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | 150 | м2 |
| Дробление пня | 1 | шт. | Пень d=30 см |
| 1.3.3 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | 50 | м2 | 38,2 |  |
| Устройство газона, h = 0,10 м | 50 | м2 |  |
| Итого по разделу 1.3: | | |  |  | 229,0 |  |
| Итого по разделу 1 : | | | | | 6 139,9 |  |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | |
| 2.1 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | Посадка деревьев: | | | 31,2 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Боярышник обыкновенный Пауль Скарлет | 2 | шт. |
| 2.2 | сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) | Посадка деревьев: | | | 17,2 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Ива шаровидная | 1 | шт. |
| 2.3 | 7-линия В.О., д. 56-58 ЗНОП МЗ 6-8-62 | Посадка деревьев: | | | 17,2 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Ива шаровидная | 1 | шт. |
| 2.4 | Средний пр. В.О., д. 35 | Посадка деревьев: | | | 34,4 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Ива шаровидная | 2 | шт. |
| 2.5 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-29) | Посадка деревьев: | | | 34,4 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Ива шаровидная | 2 | шт. |
| 2.6 | сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) (Протокол июль 2020) | Посадка деревьев: | | | 51,6 | Взамен утраченных h = 1,5-2,0 м |
| Ива шаровидная | 3 | шт. |
| Итого по разделу 2: | | | 11 |  | 186,0 |  |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | | | |
| Раздел 3 - Санитарные рубки | | | | | | |
| 3.1.1 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) (Протокол июль 2020) | Боярышник (8-10 см) | 2 | шт. | 3,3 | Снос. Состояние неудовлетворительное. 100% сушь. |
| 3.1.2 | 7-линия В.О., д. 56-58 ЗНОП МЗ №6-8-62 | Снос вяз d=24 | 1 | шт. | 3,9 | Снос. Состояние неудовлетворительное. 100% сушь. |
| 3.1.3 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-29) | Снос рябина d= 36 | 1 | шт. | 18,7 | Состояние удовлетворительное. Произвести обрезку ветвей со стороны дома. Работы выполняются в рамках текущего содержания, порубочный билет не нужен. |
| Снос клен о/л d= 80 | 1 | шт. | Состояние удовлетворительное. Поднятие кроны на две скелетные ветви. Работы выполняются в рамках текущего содержания, порубочный билет не нужен. |
| 3.1.4 | Средний пр. В.О., д. 35 | Снос ива шаровидная d= 36-38 | 2 | шт. | 11,6 | Снос. Состояние неудовлетворительное. 100% сушь. |
| 3.1.5 | сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) (Протокол июль 2020) | Вяз (Диаметр 32-34 см) | 2 | шт. | 15,1 | Снос 100% сушь. Состояние неудовлетворительное. Графиоз. Работы выполняются по порубочному билету |
| Боярышник (Диаметр 26 см) | 1 | шт. | Снос 100% сушь. Состояние неудовлетворительное. Графиоз. Работы выполняются по порубочному билету |
| 3.1.6 | сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) | Рябина 4-х ствольная (Диаметр 6-10 см) | 1 | шт. | 6,4 | Снос 100% сушь. Состояние неудовлетворительное. Графиоз. Работы выполняются по порубочному билету |
| Итого по разделу 3.1 : | | | | | 59,0 |  |
| Раздел 3.2 - Содержание территорий общего пользования местного значения в части обеспечения ремонта покрытий и элементов благоустройства | | | | | | |
| 3.2.2 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Разборка асфальтобетонного покрытия | 262 | м2 | 377,2 | Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Учесть в смете выемку строительного мусора 0,75м3 и посадку газонных трав |
| Демонтаж БР 100.20.8 | 189 | п.м. |
| Устройство песчано-гравийного покрытия | 55,3 | м2 |
| Установка БР 100.20.8 | 32 | п.м. |
| Демонтаж БР100.30.15 | 121 | п.м. |
| Установка БР100.30.15 | 121 | п.м. |
| Итого по разделу 3.2 : | | | | | 377,2 |  |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | | | |
| 3.3.1 | 1-я линия В.О., д.50 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | шт. | 462,0 |  |
| 3.3.3 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | усл. | 40,0 |  |
| 3.3.4 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | усл. | 50,0 |  |
| Итого по разделу 3.3: | | | | | 552,0 |  |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | |
| 3.4.1 | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | Покраска подпорной стенки ограждений | 29 | П.М. | 33,5 |  |
| Демонтаж подпорной стенки ограждений | 3 | П.М. |  |
| Итого по разделу 3.4: | | | 29 |  | 33,5 |  |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | | | |
|  | сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) | Установка навеса | 1 | шт. | 6,3 |  |
| 3.5.1 | Покраска скамеек | 5,1 | м2 | Покрасить 2 скамьи (1 скамья 5 досок, 1 доска 2000мм х 80мм х20) Скамьи выкрасить в коричневый цвет, бетонное основание одной скамьи выкрасить в серый цвет. |
| 3.5.2 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Демонтаж скамеек | 4 | шт. | 41,5 |  |
| Демонтаж урн | 3 | шт. |  |
| Установка скамеек | 2 | шт. |  |
| Установка урн | 1 | шт. |  |
| 3.5.3 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Покраска скамеек | 4 | шт. | 11,8 | По заявлению жителей |
| Покраска урн | 5 | шт. |
| Перенос вазонов | 4 | шт. |
| 3.5.4 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Покраска диванов | 7,4 | м2 | 2,5 | Покрасить 4 дивана (1диван 6 досок, 1 доска 1500мм х 100мм х40мм) КСИЛ 002103 |
| Покраска урн | 2 | м2 | 2 ж/б урны У-118 «АВЕН» Цвет: серый |
| 3.5.6 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Установка скамеек | 1 | шт. | 15,4 | По заявлению жителей |
| 3.5.7 | сквер б/н на 12-й линии В.О., д. 51 | Демонтаж и Установка скамеек | 2 | шт. | 32,1 | Обращение на портале Наш Санкт-Петербург на демонтаж |
| Итого по разделу 3.5: | | |  |  | 109,6 |  |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | | | |
| 3,6,1 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Устройство резинового покрытия | 264 | м2 | 3 058,1 | Цветовое решение определить проектом. Количество и тип оборудования определить проектом (качалка, песочница, игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями, тренажер 2 шт, качалка балансир) |
| Установка детского оборудования | 9 | шт. | Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
| 3.6.2 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Покраска, ремонт детского и спортивного оборудования | 3 | шт. | 118,8 | Обращение на портале Наш Санкт-Петербург № 2810679 |
| Желтый | 40 | м2 |
| Красный | 30 | м2 |
| коричневый | 10 | м3 |
| Синий | 30 | м2 |
| Ремонт настила детского игрового комплекса | 4 | шт. | Доска 1000х100х40 КСИЛ 435202 |
| 3.6.3 | сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О. (№6-8-15) | Покраска, ремонт детского и спортивного оборудования | 1 | шт. | 8,5 |  |
| Желтый | 20 | м2 |
| Красный | 30 | м2 |
| Синий | 30 | м2 |
| 3.6.4 | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. | Покраска детского и спортивного оборудования. | 100 | м1 | 95,2 | Желтый Красный Синий |
| Ремонт песочницы |  |  | Столб-стойка |
| Устройство резинового покрытия | 100 | м2 | Устройство резинового покрытия |
| 3.6.5 | сквер б/н на 12-й линии В.О., д. 51 | Ремонт резинового покрытия | 20 | м2 | 54,3 | Обращение на портале Наш Санкт-Петербург № 2849749 |
| Покраска детского и спортивного оборудования. | 130 | м1 | Цвет зелёный Желтый Красный Синий |
| Демонтаж закладных | 2 | шт. | Качели с подвесом КСИЛ 4154, КСИЛ 4960- подвеска качелей укороченная. |
| 3.6.6 | сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. ЗНОП 6-8-56 | Покраска детского и спортивного оборудования. | 270 | м1 | 48,9 | Цвет зелёный Желтый Красный Синий |
| 3.6.7 | сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | Ремонт детского игрового оборудования | 1 | шт. | 75,1 | Обращение на портале Наш Санкт-Петербург № 2803105 Замена 2-ух столбов КСИЛ. Столб 2380- 1 шт (506174-007) Столб 2380- 1 шт (506174-008) лазалки, Поручень КСИЛ |
| Замена настила подвесного моста комплекса | 2 | шт. | 2 доски Доска 1000х100х40 КСИЛ 435202 |
| Покраска детского игрового комплекса | 120 | м2 | Желтый, Красный Синий коричневый |
| 3.6.8 | сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Покраска детского игрового оборудования | 2 | шт. | 54,7 |  |
| Желтый | 15 | м1 |
| Зеленый | 20 | м2 |
| Бежевый | 50 | м2 |
| Коричневый | 20 | м2 |
| 3.6.9 | сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. | Покраска детского игрового оборудования | 2 | шт. | 52,9 |  |
| Желтый | 15 | м1 |
| Синий | 20 | м2 |
| Красный | 50 | м2 |
| Коричневый | 10 | м2 |
| Итого по разделу 3.6: | | | | | 3 566,5 |  |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | | | | |
| 3.7.1 | сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.2 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.3 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | 1,8 | м3 | 19,0 | 2 раза в год |
| 3.7.4 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.5 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.6 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.7 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.8 | сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.9 | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.10 | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.11 | сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.12 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.13 | сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | 1,2 | м3 | 12,7 | 2 раза в год |
| 3.7.14 | сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.15 | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 1,2 | м3 | 12,7 | 2 раза в год |
| 3.7.16 | сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.17 | сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.18 | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.19 | 14 линия В.О., дом 49 | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.20 | сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.21 | 15 линия В.О., дом 78-80 | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.22 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) (3 песочницы) | 1,8 | м3 | 19,1 | 2 раза в год |
| 3.7.23 | сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.24 | сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.25 | сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.26 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | 0,6 | м3 | 6,4 | 2 раза в год |
| 3.7.27 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | 0,6 | м3 | 6,3 | 2 раза в год |
| 3.7.28 | сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) (2 песочницы) |  | 1,2 | м3 | 12,7 | 2 раза в год |
| Итого по разделу 3.7: | | | 21 |  | 221,8 |  |
| Раздел 3.8 - Однолетники в цветниках | | | | | | |
| 3.8.1 | сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) | Посадка однолетников: |  |  | 82,5 | В цветник (24 м2), учесть увеличение площади цветника |
| Тагетис Патула | 840 | шт. |
| Сальвия блестящая | 840 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  | . |
| 3.8.2 | сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) | Посадка однолетников: |  |  | 103,6 | В цветник (34 м2 ), учесть устройство цветника, с внесением плодородного грунта |
| Тагетис Патула | 1190 | шт. |
| Сальвия блестящая | 1190 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.3 | сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) | Посадка однолетников: |  |  | 109,9 | В цветник (32 м2), учесть увеличение площади цветника, с внесением плодородного грунта |
| Тагетис Патула | 1120 | шт. |
| Сальвия блестящая | 1120 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.4 | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Посадка однолетников: |  |  | 72,3 | В цветник (20 м2), учесть устройство цветника, с внесением плодородного грунта |
| Тагетис Патула | 700 | шт. |
| Сальвия блестящая | 700 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.5 | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | Посадка однолетников: |  |  | 68,8 | В цветник (20 м2), учесть устройство цветника, с внесением плодородного грунта |
| Тагетис Патула | 700 | шт. |
| Сальвия блестящая | 700 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.6 | сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) | Посадка однолетников: |  |  | 27,7 | В цветник (8 м2), |
| Тагетис Патула | 280 | шт. |
| Сальвия блестящая | 280 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.7 | сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) | Посадка однолетников: |  |  | 61,0 | В цветник (18 м2) |
| Тагетис Патула | 280 | шт. |
| Сальвия блестящая | 980 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.8 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Посадка однолетников: |  |  | 144,1 | В цветник (42 м²) |
| Тагетис Патула | 1470 | шт. |
| Сальвия блестящая | 1470 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.9 | сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | Посадка однолетников: |  |  | 56,1 | В цветник (14,5м²) |
| Тагетис Патула | 525 | шт. |
| Сальвия блестящая | 490 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.10 | 16-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: |  |  | 27,7 | В цветник (8 м²) |
| Тагетис Патула | 280 | шт. |
| Сальвия блестящая | 280 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  | . |
| 3.8.11 | сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) | Посадка однолетников: |  |  | 51,7 | В цветник (15 м²) |
| Тагетис Патула | 525 | шт. |
| Сальвия блестящая | 525 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| 3.8.12 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Посадка однолетников: |  |  | 5,5 | В цветник (1,5 м²) |
| Тагетис Патула | 37 | шт. |
| Сальвия блестящая | 70 | шт. |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |
| Всего по разделу 3.8 с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | | | 810,9 |  |
| Раздел 3.9 - Посадка однолетников в альпинарий | | | | | | |
| 3.9.1 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | | | 12,8 |  |
| Петунья | шт. | 50 |  |
| Настурция | шт. | 20 |  |
| Бегония | шт. | 20 |  |
| Счальвия блестящая | шт. | 30 |  |
| Итого по разделу 3.9: | | | | | 12,8 |  |
| Раздел 3.10 - Посадка многолетников в альпинарий | | | | | | |
| 3.10.1 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | | | 12,8 |  |
| Тюльпаны | шт. | 100 |  |
| Лилии | шт. | 30 |  |
| Итого по разделу 3.10: | | | | | 12,8 |  |
| Раздел 3.11 - Посадка кустарников в группы | | | | | | |
| 3.11.1 | сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-58) | Роза колючейшая/Порчеллино/Черный принц/Баккара Посадка кустарника в группы | 15 | шт. | 44,6 | По заявлению жителей. Посадка кустарников-саженцев в группы. Учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| 3.11.2 | сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | Виноград девичий | 30 | шт. | 79,7 |  |
| Итого по разделу 3.11: | | | | | 124,3 |  |
| Раздел 3.12 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | | | |  |
| 3.12.1 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Кизильник блестящий | 340 | шт. | 292,5 | Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Посадка в 2-ух рядную изгородь – 68 п.м., высота кустарников 0,4 – 0,6 м, учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| 3.12.2 | сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | Кизильник блестящий | 200 | шт. | 155,3 | По заявлению жителей. Посадка в 2-ух рядную изгородь – 50 п.м., высота 0,6 – 0,8 м. Учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| 3.12.3 | сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-58) | Кизильник блестящий | 200 | шт. | 155,3 | По заявлению жителей. Посадка в 2-ух рядную изгородь – 50 п.м., высота 0,6 – 0,8 м. Учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| 3.12.4 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71 | Роза морщинолистная | 250 | шт. | 227,2 | По заявлению жителей. Посадка в 2-ух рядную изгородь – 50 п.м., высота 0,6 – 0,8 м. Учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| 3.12.5 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | Кизильник блестящий | 340 | шт. | 264,0 | Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Посадка в 2-ух рядную изгородь – 80 п.м., высота кустарников 0,4 –0,6 м. Учесть внесение плодородного грунта, учесть устройство куртин. Посадочный материал должен быть с закрытой корневой системой |
| Итого по разделу 3.12: | | | 1 330 |  | 1 094,3 |  |
| Итого по разделу 3: | | | | | 6 974,7 |  |
| Всего по программе: | | | | | 13 300,6 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе (далее-Программы) |
|
|
|
|
| 2. | Основание для разработки программы: | − Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| − Федеральный закон от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; |
| − Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
| − Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие государственной службы РФ (2009-2013) годы»; |
|  |  | − Устав МО Васильевский (ст. 10, п.2, пп. 34); |
| − Постановление Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 76 (в редакции постановления Местной администрации от 29.09.2017 № 94) «Об утверждении Положения о порядке организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский». |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Цели и задачи программы | Целью ведомственной целевой программы является создание условий для развития и совершенствования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский и повышения эффективности муниципального управления.  Основные задачи ведомственной целевой программы: − совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский; − профессиональное развитие муниципальных служащих; − формирование системы управления муниципальной службой;  − конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; − повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Васильевский Санкт-Петербурга; развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 182,00 (сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:  − создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей действующему законодательству о муниципальной службе; − функционирование системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; − повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Васильевский; − развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Управление государственными и муниципальными закупками | Местная администрация МО Васильевский | 3 | 3 | 17,50 | 52,50 | В течение года |
| 2. | Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Местная администрация МО Васильевский | 2 | 2 | 30,00 | 60,00 | В течение года |
| 3. | Государственная политика в сфере противодействия коррупции | Глава Местной администрации МО Васильевский | 1 | 1 | 17,50 | 17,50 | В течение года |
| 4. | Бухучет и финансы | Местная администрация МО Васильевский | 2 | 2 | 26,00 | 52,00 | В течение года |
|  | Итого по программе |  | 8 | 8 |  | 182,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» (далее – Программа). |
|
|
|
|
| 2. | Основание для разработки программы: | − Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| − Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; |
| − Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; (Глава 3 статья 10, п.п.27, п.1) |
| − Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.25); |
| − Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного-травматизма на территории внутригородского муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 90. |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах». |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Целью ведомственной целевой программы является профилактика безопасности дорожного движения на территории муниципального образования путем информирования граждан о правилах дорожного движения и об изменениях в них.  Основные задачи ведомственной целевой программы:  − пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, в частности среди детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования;  − способствование формированию у жителей муниципального образования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий, определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
|
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 12,9 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение у населения муниципального образования, в особенности у детей и подростков культуры безопасного поведения на дорогах, готовности к участию в дорожном движении посредством привлечения к участию в мероприятиях по безопасности дорожного движения. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Планируемое количество участников (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Участие в координационных совещаниях с руководством ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | Местная администрация МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года при наличии приглашений на координационные совещания |
| 2. | Размещение в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8» на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» собственных информационных материалов и материалов, предоставленных иными субъектами профилактики, по вопросам безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | Жители МО Васильевский | 4 | 4 | 0,00 | Без финансирования | В течение года по мере поступления информации |
| 3. | Разработка, изготовление и распространение информационной печатной продукции по вопросам профилактики ДТТ - буклет «Будьте осторожны на дороге!» (профилактика ДТТ), шт.  Оригинал-макет, корректура, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | Жители МО Васильевский | 700 | 700 | 0,0184 | 12,9 | Изготовление:  1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 4. | Участие в акции, посвященной Международному Дню памяти жертв ДТП, совместно ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району. Публикация статьи на данную тему в газете Муниципальный вестник № 8 и на сайте МО Васильевский | отдел ГИБДД, Местная администрация МО Васильевский, жители МО Васильевский | 1 | 10 000 | 0,00 | Без финансирования | 4 квартал |
| 5. | Итого по программе |  | 705 | 10704 |  | 12,9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» (далее – программа). |
| 2 | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп. 28) ,; Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп. 26), Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 г. №80 |
| 3 | Реализуемый вопрос местного значения | «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга». |
| 4 | Основные разработчики программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5 | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6 | Цели и задачи программы | Информирование жителей МО Васильевский о вариантах защиты их прав, свобод и законных интересах от противоправных действий (бездействий). Применение мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий способствующих совершению правонарушений. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. |
|
|
| 7 | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8 | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9 | Объем финансирования (в рублях) | 22,0 (двадцать две тысячи) рублей 00 коп. |
| 10 | Ожидаемые результаты от реализации программы | Профилактика правонарушений на территории МО Васильевский, формирование у жителей МО Васильевский понимание административной ответственности, координация усилий с органами государственной власти правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский. |
| 11 | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество мероприятий/штук | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, | Срок исполнения |
| тыс. руб. |
| 1 | Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский | В течение года при поступлении соответствующих приглашений | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 2 | Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике правонарушений | В течение года при поступлении соответствующих приглашений | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 3 | Участие в отчетах участковых уполномоченных перед жителями МО Васильевский. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению взаимодействия жителей, полиции и органов местного самоуправления | 4 | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 4 | Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Василеостровского района | 12 | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 5 | Участие в работе комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений Василеостровского района | 12 | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 6 | Разработка, изготовление и распространение тематических памяток по профилактике правонарушений: - евробуклет «Административная ответственность за правонарушения» (250 шт.) 2 оригинал-макета,  корректура. Формат А4,  офсет, 2 фальца,  цветность 4+4 (бумага  глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | 250 | 250 | 0,044 | 11,0 | Изготовление: 1 квартал |
| Распространение: 1-4 квартал |
| 7 | Разработка, изготовление и распространение тематических памяток по профилактике правонарушений: - евробуклет «Соблюдай закон!»(250 шт.) 2 оригинал-макета,  корректура. Формат А4,  офсет, 2 фальца,  цветность 4+4 (бумага  глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | 250 | 250 | 0,044 | 11,0 | Изготовление: 1 квартал |
| Распространение: 1-4 квартал |
| 8 | Размещение материалов по профилактике правонарушений на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте МО Васильевский | 12 | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 9 | Организация обходов территории МО Васильевский сотрудниками Местной администрации МО Васильевский совместно с представителями РУВД Василеостровского района с целью пресечения правонарушений, в том числе с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Информирование отделов полиции о возможных адресах незаконного распространения и употребления наркотиков. | 24 | \_ | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
|
|  | Итого по программе: | 564 | 500 |  | 22,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в |
| минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на |
| территории муниципального образования в форме и порядке, |
| установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» (далее –Программа). |
| 2.Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 (Гл. 3, ст.10, п.1, пп.29), Устав МО Васильевский (Гл. 2, ст.5, п.2, пп.27), Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 23.09.2013 г.№ 78. (в редакции Постановления Местной администрации от 29.09.2017 № 92). |
| 3. Реализуемый вопрос местного значения | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в |
| минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на |
| территории муниципального образования в форме и порядке, |
| установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга». |
| 4. Разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. Цели и задачи программы | Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, минимизация рисков и (или) ликвидация последствий их проявления. |
|
|
| 7. Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
| 8. Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. Объем финансирования | 46,0 тыс. руб. (Сорок шесть тысяч) рублей 00 коп. |
| 10. Ожидаемые результаты от реализации программы | - повышение уровня профилактической работы по предупреждению экстремистских проявлений; - повышение уровня информированности населения о мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта; - повышение активности населения в предотвращении терроризма и экстремизма;  - повышение уровня взаимодействия с районными структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму |
|
|
|
| 11. Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Участники мероприятия | Количество | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс. | Объем финансирования, | | Срок исполнения |
| руб. | тыс. руб. | |
| 1. | Участие в деятельности антитеррористической комиссии района. | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 1 | 0,0 | Без финансирования/1-4 квартал | | |
| 2. | Участие в формировании адресной программы администрации Василеостровского района мест нахождения на внутридомовых территориях бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего транспорта. | Местная администрация МО Васильевский | по мере обнаружения такого автомобиля | 1 | 0,0 | Без финансирования/1-4 квартал | | |
| 3. | Информирование территориальных органов внутренних дел, УФСБ, прокуратуры района о ставших известными в ходе проведения профилактической работы фактах: - о планирующихся либо совершенных правонарушениях (преступлениях) экстремистского или террористического акта); - нанесения на объекты муниципальной собственности и иные сооружения нацисткой атрибутики или символики. | Местная администрация МО Васильевский | В течение года при поступлении или обнаружении соответствующей информации | 1 | 0,0 | Без финансирования/1-4 квартал | | |
| 4. | Размещение на информационных стендах, в муниципальной газете, на официальной странице муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте МО Васильевский информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня. | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 1 | 0,0 | Без финансирования/1-4 квартал | | |
| 5. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма:- евробуклет "Я против Экстремизма!" Дизайн, оригинал-макет, корректура. Евробуклет, Формат А4, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | Местная администрация МО Васильевский, жители МО Васильевский | 200 | 200 | 0,0535 | 10,7 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | |
| 6. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма: - памятка по профилактике терроризма «Антитеррористическая бдительность!» Дизайн, оригинал-макет, корректура. Формат А5, цветность 4+4 (бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | Местная администрация МО Васильевский, жители МО Васильевский | 200 | 200 | 0,03 | 6,0 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | |
| 7. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма: - плакат "Действия населения при угрозе и совершении террористических актов" Дизайн, оригинал-макет, корректура. Формат А3, цветность 4+0, бумага 200 гр./м2, мелованная | Местная администрация МО Васильевский, жители МО Васильевский | 20 | 20 | 0,465 | 9,3 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | |
| 8. | Организация и проведение лекции солидарности против терроризма и экстремизма для жителей МО Васильевский | Жители МО Васильевский | 1 | 30 | 20,0 | 20,0 | 1-4 квартал | |
|  | Итого по программе: |  | 429 | 454 |  | 46,0 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (Гл.2, ст.4, гл.3, ст.9); Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.35), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.33), Положение об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 91. (в редакции Постановления от 30.09.2016. № 77). |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» |
| 4. | Разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; Организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | - пропаганда здорового образа. |
| -мотивирование к творческой деятельности, как альтернативе употребления алкоголя и наркотиков. |
| - формирование среди жителей МО Васильевский негативного отношения к потреблению наркотиков. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году. Сроки реализации определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 9. | Объем финансирования | 54,4 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста рублей) 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации программы | - усиление негативного отношения к наркотикам среди жителей МО Васильевский. |
| - усиление положительного отношения к здоровому образу жизни. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Участники мероприятия/ | | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, | Срок исполнения |
| количество | | тыс. руб. |
| 1. | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии с представителями администрации Василеостровского района, правоохранительных органов, наркологического диспансера. | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 1 | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал (по плану комиссии) |
| 2. | Разработка, изготовление и распространение буклетов по профилактике наркомании: - буклет «Остановим наркоманию вместе!» (300 шт.); 3 оригинал-макета, корректура. Евробуклет, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | Жители МО Васильевский, Местная администрация МО Васильевский | 300 | 300 | 0,0305 | 9,2 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 3. | Разработка, изготовление и распространение бкулетов по профилактике наркомании: - буклет «Сделай правильный выбор!» (300 шт.); 3 оригинал-макета, корректура. Евробуклет, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | Жители МО Васильевский, Местная администрация МО Васильевский | 300 | 300 | 0,0305 | 9,2 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 4 | Разработка, изготовление и распространение буклетов по профилактике наркомании: - буклет «Защити ребенка от наркотиков!» (родителям о наркомании) (300 шт.) 3 оригинал-макета, корректура. Евробуклет, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | Жители МО Васильевский, Местная администрация МО Васильевский | 300 | 300 | 0,0305 | 9,2 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 5 | Разработка, изготовление и распространение памяток по профилактике наркомании: - памятка по борьбе с наркоманией, (250 шт.) Оригинал-макет, корректура. Формат А5, офсет, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | Жители МО Васильевский, Местная администрация МО Васильевский | 250 | 250 | 0,0272 | 6,8 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 6 | Организация и проведение лекции по профилактике вредных привычек для жителей МО Васильевский | Жители МО Васильевский | 1 | 30 | 20,0 | 20,0 | 1-4 квартал |
| 7 | Размещение материалов по профилактике наркомании, телефонов доверия, на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте МО Васильевский. | Местная администрация МО Васильевский | 4 | 1 | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 8 | Участие в проведении лекций, семинаров, показов видео материалов по антинаркотической профилактике. | Жители МО Васильевский | 2 | 20 | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
|  | Итого: |  | 1161 | 1202 |  | 54,4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |
|  |  |

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» (далее – Программа). |
|
|
|
|
| 2. | Основание для разработки программы: | − Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| − Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; |
| − Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |
| − Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; |
| − Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 № 8-р «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
|  |  | − Устав МО Васильевский (Ст.5, п. 2, пп. 39); |
| − Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2016 № 81. |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Целью ведомственной целевой программы является обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах компетенции органов местного самоуправления (далее – ОМС) в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Основные задачи ведомственной целевой программы: − гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; − участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации; − участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
|
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 18,2 (Восемнадцать тысяч двести) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | − укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества; − развитие информационного пространства на территории МО Васильевский, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию, уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО Васильевский, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека; |
| − профилактика социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО Васильевский и риска экстремистских проявлений. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Планируемое количество участников (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | Местная администрация МО Васильевский | − | | 0,0 | Без финансирования | В течение года при поступлении соответствующих приглашений |
| 2. | Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО Васильевский национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами | Местная администрация МО Васильевский, жители МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года при поступлении соответствующего информации |
| 3. | Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов | Жители МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года при поступлении соответствующего информации |
| 4. | Размещение в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8», на информационных стендах, на официальном сайте МО Васильевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов | Жители МО Васильевский | 4 | 4 | 0,0 | Без финансирования | В течение года |
| 5. | Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге | Местная администрация МО Васильевский | 2 | 2 | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 6. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений: - буклет "Многообразие нации. Оригинал-макет, корректура. Евробуклет, Формат А4, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | Местная администрация МО Васильевский | 350 | 350 | 0,0331 | 11,6 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 7. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений: - памятка по профилактике нетерпимости «Толерантная страна». Оригинал-макет, корректура. Формат А5, офсет, цветность 4+4 (бумага глянцевая, мелованная 170 гр./м2) | Местная администрация МО Васильевский | 350 | 350 | 0,0189 | 6,6 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 8. | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иных информационных материалов | Местная администрация МО Васильевский | − | | 0,0 | Без финансирования | В течение года при поступлении соответствующих информационных материалов печатной продукции |
| 8. | Итого по программе: |  | 706 | 706 |  | 18,2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 14  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.4), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.31), Положение об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, утвержденное Постановлением главы Местной администрации МО Васильевский № 94 от 30.09.2015 |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
| 4. | Основные разработчики программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; Организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Привлечение максимального количества жителей муниципального образования к участию в местных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях; |
| Определение круга мероприятий для различных групп населения; |
| Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в мероприятиях муниципального образования; |
| Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году. Сроки реализации определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к Программе |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 9. | Объем финансирования (в тыс. рублей) | 7146,9 (семь миллионов сто сорок шесть тысяч девяносто) рублей |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации программы | Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в местных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях; |
| Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование местного праздника | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Количество | Планируемое количество участников | Категория участников | Цена за единицу (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок проведения |
| 1 | «Мир, Труд, Май» | Участие в торжественной демонстрации | 1 | 100 | жители МО Васильевский | 0 | без финансирования | 2-й квартал |
| 2 | «Этих дней не смолкнет слава! | Услуги по организации и проведению уличного концерта | 1 | 485 | жители МО Васильевский | 322,6 | 322,6 | 2-й квартал |
| Поставка подарков | 485 | 485 | жители МО Васильевский | 1,7 | 824,5 | 2-й квартал |
| 3 | «Последний звонок» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем. | 10 | 10 | жители МО Васильевский | 0 | Без финансирования | 2-й квартал |
| 4 | «Люби свою Родину» | Услуги по организации и проведению праздничного концерта на палубе прогулочного теплохода | 1 | 40 | жители МО Васильевский | 173,9 | 173,9 | 2-й квартал |
| 5 | «Здравствуй школа» | Приобретение канцелярских наборов для поздравления первоклассников округа с началом учебного года | 200 | 200 | жители МО Васильевский | 0,435 | 87,0 | 3-й квартал |
| Услуги по организации и проведению праздничного мероприятия «Здравствуй школа» | 1 | 400\* | жители МО Васильевский | 410,3 | 410,3 | 3-й квартал |
| 6 | «Мои года – моё богатство» | Приобретение подарков для чествование пожилых людей МО Васильевский | 2142 | 2142 | жители МО Васильевский | 0,72 | 1542,3 | 3-й квартал |
| 7 | «В знании сила» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский.  Вручение грамот и благодарственных писем. | 5 | 5 | жители МО Васильевский | 0 | Без финансирования | 4-й квартал |
| 8 | «Спасибо всем учителям» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский.  Вручение грамот и благодарственных писем | 5 | 5 | жители МО Васильевский | 0 | Без финансирования | 4-й квартал |
| 9 | «Елочка гори – праздник нам дари» | Услуги по организации и проведению детских новогодних утренников (детская новогодняя интермедия) | 2 | 800 | жители МО Васильевский | 243,5 | 487,0 | 4-й квартал |
| Услуги по организации и проведению детских новогодних утренников (детский новогодний спектакль) | 2 | 800 | жители МО Васильевский | 243,5 | 487,0 | 4-й квартал |
| Поставка новогодних подарков для детей | 2500 | 2500 | жители МО Васильевский | 0,952 | 2380,0 | 3-й квартал |
| Услуги по изготовлению подарков (календарь на 2023 год) для жителей МО Васильевский | 1000 | 1000 | жители МО Васильевский | 0,2783 | 278,3 | 4-й квартал |
| 10 | Приобретение цветов для праздников: «Весны» «Последний звонок», «День сотрудника полиции», «Елочка гори», «Здравствуй школа», «Триколор», «Морская отвага», «В единстве наша сила», «Спасибо всем учителям», «Мои года - мое богатство», «Планета детства», «Мир, труд, май», «День помощи и понимания», «Все, что важно для тебя – это дружная семья», «Этих дней не смолкнет слава»  «Вместе с народом - вместе со страной» |  | 110 | 110 | жители МО Васильевский | 1,4 | 154,0 | 1-4 квартал |
|  | Итого: |  | 6465 | 9082 |  |  | 7146,9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.8), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.45), Положение об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, утвержденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 93 (в редакции Постановления Местной администрации от 29.09.2017 № 95) |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
| 4. | Основные разработчики программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; Организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Цель - на основе скоординированной и целенаправленной деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений образования, культуры и иных организаций способствовать увеличению количества мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Васильевский |
| Задачи - рост гражданской активности населения, снижение социальной напряженности, обеспечение единого культурного пространства муниципального округа, создание условий доступа к культурным ценностям для жителей МО Васильевский |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 году. Сроки реализации определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования (в тыс. рублей) | 747,8 (семьсот сорок семь тысяч восемьсот) рублей |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации | Обеспечение широкого доступа населения МО Васильевский к ценностям и традиционной многонациональной культуре России. Увеличение числа жителей округа активно участвующих в общественной жизни МО Васильевский. Организация культурного досуга жителей. Улучшение качества жизни жителей на территории МО Васильевский. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Количество | Планируемое количество участников | Категория участников | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок проведения |
| 1 | Организация и проведение фестиваля «Кубик Рубика» | Услуги по организации и проведению фестиваля | 1 | 45 | жители МО Васильевский | 117,8 | 117,8 | 1-4 квартал |
| 2 | Организация досуга и занятости людей пожилого возраста, проведение литературных вечеров «Василеостровское перо» | Услуги по организации литературных вечеров | 4 | 60 | жители МО Васильевский | 7,5 | 30,0 | 3-4 квартал |
| 3 | Культурно-зрелищные мероприятия | Посещение театров города | 600 | 600 |  | 0,5 | 300,0 |  |
| Посещение Цирка СПб | 500 | 500 |  | 0,6 | 300,0 |  |
| Итого по программе: | | | 1105 | 1205 |  |  | 747,8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 16  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» (далее – Программа). |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.5), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.32), Положение об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов |
| 4. | Основные разработчики программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; Организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|
| 6. | Цели программы | Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 году. Сроки реализации определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. |
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |
| 9. | Объем финансирования (в тыс. рублей) | 1246,9 (один миллион двести сорок шесть тысяч девятьсот) рублей |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации | Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных слоев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов; создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения; сохранение и развитие общероссийских и местных традиций и обрядов на территории муниципального образования |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий

к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование местных традиций и обрядов | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Количество | Планируемое количество участников | Категория участников | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок проведения |
| 1 | «День юбиляров», торжественное поздравление жителей МО Васильевский с днем рождения (с 70-летием и старше 70 лет), поздравление жителей МО Васильевский с днем свадьбы (50, 55, 60, 65, 70 лет) | Услуги по организации и проведению поздравления юбиляров | 7 мероприятий | 225 (25 человек/ 1 мероприятие) | жители МО Васильевский | 48,5 | 339,5 | 1- 4-й квартал |
| 2 | Чествование жителей блокадного Ленинграда | Поставка подарков | 467 | 467 | жители МО Васильевский | 0,88 | 411,0 | 1-й квартал |
| 3 | Торжественно-траурная церемония возложения венков | Участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков на Смоленском мемориальном кладбище | 1 | 100 | жители МО Васильевский | 70,0 | 70,0 | 2-й квартал |
| 4 | «Поздравление рожденных на Васильевском острове» | Услуги по организации и проведению поздравления рожденных на Васильевском острове жителей МО Васильевский | 2 | 100 | жители МО Васильевский | 187,2 | 374,4 | 2-й и 4-й квартал |
| Приобретение подарков для поздравления рожденных на Васильевском острове жителей МО Васильевский | 100 | 100 | жители МО Васильевский | 0,52 | 52,0 | 1-й квартал |
|  | Итого: |  | 577 | 992 |  |  | 1246,9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 17  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (далее – Программа). |
|
|
|
|
| 2. | Основание для разработки программы: | − Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| − Федеральный закон от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»; |
| − Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; |
| − Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года (Гл.3, ст.10, п.1, пп.25); |
| − Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.24); |
|  |  | − Положение о реализации вопроса местного значения «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации органов местного самоуправления», утвержденное Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 10.09.2015 № 77. |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации». |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Целью ведомственной целевой программы программы является реализация информационной политики органов местного самоуправления МО Васильевский в интересах жителей муниципального образования. 1.   Установление взаимоотношений органов местного самоуправления МО Васильевский с населением, организациями округа, а также органами государственной власти района и города. 2.   Обеспечение населения округа высокой информированностью о деятельности, вопросах местного значения, полномочиях органов местного самоуправления. 3.   Создание условий для достижения гласности, получения объективной информации о состоянии дел в округе и о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи ведомственной целевой программы: 1) освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления МО Васильевский; 2) доведение до жителей значимой информации от государственных органов власти, правоохранительных органов и иных официальных органов и структур; 3) освещение значимых событий, происходящих на территории муниципального образования, района, города; 4) опубликование материалов о жителях МО Васильевский, их достижениях и деятельности на благо округа; 5) повышение информативности газеты за счет увеличения количества рубрик, опубликования актуальных правовых обзоров, статистико-аналитических материалов. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
|
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 2 140,4 (Два миллиона сто сорок тысяч четыреста) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного значения. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Издание газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве  11 номеров тиражом по 10 000 экз. Формат А3, 8 полос, полноцвет. Подготовка материалов номера, верстка, корректура, печать и распространение.  Бумага газетная 48 г/м кв. | Жители МО Васильевский | 11 номеров | 110 000 | 164,85 | 1 813,4 | В течение года |
| 2. | Издание спецвыпусков газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве 30 номеров тиражом по 200 экз. Формат А4, общий объем полос 600 полос, бумага офсет 80 гр/м2, цветность 1+1, скрепление на две скобы (1 полоса - 545 руб.; 1 номер- 20 полос) | Жители МО Васильевский | 30 номеров | 6 000 | 10,9 | 327,0 | В течение года |
|  | Итого по программе: |  |  | 116 000 |  | 2 140,4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 18  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

Ведомственная целевая программа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2022 год

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-Программы). |
|
|
|
|
| 2. | Основание для разработки программы: | − Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| − Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; |
| − Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года  № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
| − Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 (ред. от 11.07.2019) «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 29.06.2016); |
| 3. | Реализуемый вопрос местного значения | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| 4. | Разработчик программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 5. | Исполнители программы | Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и организации (поставщики, подрядчики, исполнители), привлекаемые в соответствии с порядком определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Цели и задачи программы | Целью ведомственной целевой программы является экологическое просвещение жителей муниципального образования, в том числе экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами. Основные задачи ведомственной целевой программы:  − информирование населения муниципального образования о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; − формирование у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды. |
| 7. | Срок реализации программы | Программа реализуется в 2022 календарном году.  Сроки реализации отдельных мероприятий определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе. |
|
| 8. | Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |
| 9. | Объем финансирования | 47,4 (Сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 коп. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня экологического воспитания и информированности населения муниципального образования о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. |
| 11. | Система контроля над исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Публикация информационных материалов и памяток для населения на тему проблем утилизации вредных бытовых отходов, а также информации, направленной на ликвидацию экологической безграмотности и повышение уровня экологической культуры жителей муниципального образования, информации о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8» на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальной странице муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» | Жители МО Васильевский | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1-4 квартал |
| 2. | Разработка и издание информационных материалов (евробуклетов), направленных на повышение уровня экологической культуры населения муниципального образования.  Дизайн, изготовление оригинал-макета, корректура. Формат А4, 2 фальца, цветность 4+4 бумага 170 гр./м2, глянцевая, мелованная | Жители МО Васильевский | 700 | 700 | 0,0184 | 12,9 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал |
| 3. | Организация и проведение экологических семинаров | Жители МО Васильевский | 4 | 120 | 8,7 | 34,5 | 1-4 квартал |
| 4. | Итого по программе: |  | 708 | 824 |  | 47,4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 19  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

План непрограммных направлений деятельности внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2022 год

Цели и задачи плана: формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социальных групп населения. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта. Способствовать формированию, развитию и укреплению условий для физического воспитания населения, путем содействия развитию физической культуры и спорта на территории муниципального округа, формирования здорового образа жизни.

Перечень мероприятий

Плана непрограммных направлений деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Количество | Планируемое количество участников | Категория | Цена за ед. (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс.руб.) | Срок проведения |
| 1 | Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями муниципального образования: | 4 | 40 человек | жители МО Васильевский | 0,0 | Без финансирования | 2-3 квартал |
| Легкоатлетический бег на 100 метров; |
| Легкоатлетический кросс на 1000 и 3000 метров; |
| Подтягивание на турнике; |
| Отжимание на брусьях |
| 2 | Проведение шахматного турнира среди жителей муниципального образования | 2 | 12 человек | жители МО Васильевский | 0,0 | Без финансирования | 1-4 квартал |
|  | Итого: | 6 | 52 человека |  |  | 0,0 |  |

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский к ведомственной целевой программе «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий   
муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| 1. | Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями МО Васильевский | |
| 1.1. | Легкоатлетический бег | июль, август |
| 1.2. | Легкоатлетический кросс | июль, август |
| 1.3 | Подтягивание на турнике | июль, август |
| 1.4. | Отжимание на брусьях | июль, август |
| 1.5. | Проведение шахматного турнира | июль, август |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 20  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

План непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования» на 2022 год

Цели и задачи плана

Основными целями данного плана мероприятий являются: создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи; утверждение в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений; воспитание чувства гордости за принадлежность к великому народу, его свершениям, почитания национальных святынь и символов. Задачами являются: формирование у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению общества и государству, честному выполнению долга; формирование в целом гармонично развитой личности, готовой к защите Отечества

Перечень мероприятий

Плана непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | участники мероприятия | количество | планируемое количество участников/штук | объём финансирования, руб. | срок исполнения |
|
| 1. | Участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет Василеостровского района | | Призывная комиссия, комиссия по постановке граждан на воинский учет | 24 | 500 | Без финансирования | 2,4 квартал |
| 2. | Размещение в муниципальной газете и официальном сайте МО Васильевский информационно-публицистических материалов, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. | | Местная администрация | 24 | 10000 | Без финансирования | 1 - 4 квартал |
| 3. | Организация и проведение уроков мужества для жителей МО Васильевский с участием ветеранов ВОВ, армии и флота, офицеров ВС, встречи жителей МО Васильевский с курсантами военных училищ | | жители МО Васильевский | 2 | до 100 чел. | Без финансирования | 1 - 4 квартал |
|  | Итого: |  |  | 50 | 10600 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 21  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

План непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю» на 2022 год

Цели и задачи плана

Формирование у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов

Перечень мероприятий

Плана непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий | Планируемое количество участников | Цена за единицу, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 1. | Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды, и органами прокуратуры в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения в области охраны окружающей среды | Местная администрация МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | При наличии соответствующий информации |
| 2. | Участие в эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «КрышечкиДоброТЫ». Организация пункта сбора собственными силами и передача пластиковых крышек организаторам проекта | Жители МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года |
| 3. | Организация собственными силами пункта сбора отработанных батареек с последующей передачей в «Экобоксы» или «Экомобили» | Жители МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года |
| 4. | Организация и проведение субботников на территории муниципального образования | Жители МО Васильевский | 2 | 100 | 0,00 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 5. | Итого по программе |  | 2 | 100 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 22  к постановлению  Местной администрации  внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № |
| «СОГЛАСОВАНО»  Глава МО Васильевский  И.С.оФигурин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Главы Местной администрации  МО Васильевский  И.Л. Бирюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

План непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» на 2022 год

Цели и задачи плана

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Основные задачи ведомственной целевой программы: − предупреждение потребления табака среди всех групп населения муниципального образования; − повышение уровня информированности населения муниципального образования о вреде потребления табака и о вредном воздействии табачного дыма.

Перечень мероприятий

Плана непрограммных направлений деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский направленных на решения вопроса местного значения

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участники мероприятий | Количество мероприятий (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Планируемое количество участников (в случае с листовками и брошюрами – штук) | Цена за единицу, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения |
| 1. | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государственной власти и правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | Местная администрация МО Васильевский | − | | 0,00 | Без финансирования | В течение года при наличии приглашений на такие совещания, конференции и семинары |
| 2. | Лекция нарколога о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | Жители МО Васильевский | 1 | 30 | Без финансирования | Без финансирования | 2 квартал |
| 3. | Разработка и издание собственными средствами социальных плакатов по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | Жители МО Васильевский | 4 | 4 | 0,00 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| 4. | Информирование населения муниципального образования о вреде потребления табачной продукции, пагубном воздействии табачного дыма на окружающих и о последствиях потребления табака посредством собственных публикаций и информации предоставляемой правоохранительными органами и органами государственной власти в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8», на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» | Жители МО Васильевский | 4 | 4 | 0,00 | Без финансирования | 1-4 квартал |
| Итого по программе: | | | 9 | 38 |  |  |  |