|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод адресных программ по благоустройству на территории МО Васильевский на 2020 год по видам работ, услуг и объектов | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| Наименование расходов | АДРЕСА | | кол-во | стоимость в руб. | Срок исполнения | Общая сумма, в тыс. руб. | № МК |
|  | | | | | | 25 854,7 |
| Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | | | | | | 11 862,4 |  |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | | | | | 5 380,8 |  |
| Прочие работы и услуги | | | | | | 4 294,0 |  |
|  | 1 линия,46 | | 0,51 | 10392,16 |  | 5,3 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| 1.Восстановление а/б покрытия 2.Устройство и ремонт плиточного покрытия 3.Регулировка колодцев 4. Устройство набивного покрытия 5. Ремонт подпорной стенки 6. Ремонт бордюра 7. Устройство пешеходных дорожек (Приложение 1) | 1 линия, 54 | | 50 | 1 059,40 | 2-4 квартал | 53,0 |
| 2 линия, 49, 51, 53 | | 36 | 1 264,14 | 45,6 |
| 3 линия, 36 | | 26 | 903,75 | 23,5 |
| 4 линия, 45 | | 40 | 984,66 | 39,4 |
| 4 линия, 55/8 | | 12 | 2 165,07 | 26,0 |
| 5 линия, 44 | | 48 | 1 636,89 | 78,6 |
| 5 линия, 46 | | 200 | 1 055,69 | 211,2 |
| 6 линия, 31/29 | | 60 | 1 054,92 | 63,3 |
| 6 линия, 47 | | 65 | 1 675,51 | 108,9 |
| 7 линия, 64 | | 30 | 984,64 | 29,6 |
| 7 линия, 72-74 | | 100 | 4 938,99 | 494,0 |
| 8 линия, 57 | | 10 | 1 195,32 | 12,0 |
| 8 линия, 73/23 | | 40 | 1 810,13 | 72,4 |
| 8 линия, 75 | | 100 | 1 069,37 | 107,0 |
| 9 линия, 44 | | 200 | 1 048,86 | 209,8 |
| 9 линия, 54 | | 80 | 3 877,40 | 310,2 |
| 9 линия, 66-68 | | 100 | 1 238,41 | 123,9 |
| 9 линия, 70-72 | | 100 | 988,59 | 98,9 |
| 10 линия, 47 | | 100 | 1 026,80 | 102,7 |
| 10 линия, 51/31 | | 78 | 1 365,25 | 106,5 |
| 11 линия, 36 | | 20 | 1 070,94 | 21,4 |
| 11 линия, 42 | | 35,2 | 1 940,33 | 68,3 |
| 12 линия, 43 | | 100 | 1 120,25 | 117,3 |
| 13 линия, 58/60 | | 95 | 1 031,91 | 98,0 |
| 13 линия, 68 | | 100 | 1 319,98 | 132,0 |
| 14 линия, 67-69 | | 40 | 1 080,48 | 43,2 |
| 15 линия, 86 | | 50 | 1 068,94 | 53,4 |
| 16 линия, 45 | | 4 | 4 660,80 | 18,6 |
| 16 линия, 55 | | 100 | 1 264,17 | 126,4 |
| 16 линия, 79 | | 203,7 | 3 342,18 | 680,8 |
| 17 линия, 38 | | 14 | 907,14 | 12,7 |
| Малый пр., 5 | | 9 | 788,89 | 7,1 |
| Малый пр., 6 | | 30 | 1 054,88 | 31,6 |
| Малый пр., 15 | | 115 | 1 265,49 | 145,5 |
| Малый пр., 21 | | 12 | 1 326,37 | 15,9 |
| Малый пр., 27-29 | | 63 | 984,65 | 62,0 |
| Малый пр., 35 | | 100 | 1 302,69 | 130,3 |
| Малый пр., 45/75 | |  |  | 0,0 |
| Средний пр., 25-27 | | 100 | 1 198,77 | 119,9 |
| Средний пр., 29 | | 90 | 975,10 | 87,8 |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 5м (Приложение 1) | внутридворовые территории | | 200 | 1464,48 |  | 292,9 |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | | 400 | 1 934,65 |  | 773,9 |
| Прочие работы и услуги | удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | 1 | 19 953,40 |  | 20,0 |  |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | | | | | | 645,0 |  |
| Составление смет внутридворовых территорий МО (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | | 60 | 3 333 |  | 200,0 |  |
| Составление технического задания по содержанию территорий зеленых насаждений местного значения (ЗНОП) (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | | 19 | 8 421 |  | 160,0 |  |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | | 1 | 50 000 |  | 50,0 | МК №106-2020 от 23.03.2020 |
| Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | | 1 | 200 000 |  | 200 | МК №106-2020 от 07.04.2020 |
| Проведение строительно-технической экспертизы (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | | 1 | 35 000 |  | 35 | МК № 11 от 15.12.2020 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | | | | | | 2 068,8 |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | | | 1 600,1 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Ремонт газонного ограждения (Приложение 3) | на территории МО Васильевский | | 930,20 | 1 720,13 | 2-4 квартал | 1 600,1 |
| Прочие работы и услуги | | | | | | 187,1 |
| Демонтаж МАФ (Приложение 3) | ЗНОП МО Васильевский | | 77 | 2429 | 2-4 квартал | 187,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | 260,1 |
| Установка МАФ (Приложение 3) | ЗНОП МО Васильевский | | 14 | 18 576 | 2-4 квартал | 260,1 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | | | | | | 21,5 | МК №10 от 20.07.2020 |
| Материалы для газонных ограждений (Приложение 3) |  | |  |  | 2-4 квартал | 21,5 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | | | | | | 1 500,3 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Прочие работы и услуги | | | | | | 1 500,3 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 4), шт. | 5-я линия, 44 | | 1 |  |  | 644,4 |
| 6-я линия, 47 | | 1 |  |  | 368,7 |
| 7-я линия, 72 | | 1 |  |  | 487,2 |
| Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | | | | | | 2 267,5 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | | | 1 714,6 |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия, демонтаж оборудования шт. (Приложение 5) | по 19-м адресам | |  |  | 2-4 квартал | 1 714,6 |
| Прочие работы и услуги | | | | | | 182,6 |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, м3 (Приложение 5) | по 27 адресам | | 37,2 | 4 906 | 2-3 квартал | 182,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | 370,3 |
| Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 5) | на территории МО Васильевский | |  |  | 3-4 квартал | 370,3 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | | | | | | 13 992,3 |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | | | | | | 9 180,9 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | | | | | 1 368,2 |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 6) | 61 адреса | | 34207 | #ССЫЛКА! | 1-4 квартал | 816,1 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 6) | 61 адреса | | 34207 | #ССЫЛКА! | 552,1 |
| Прочие работы и услуги | | | | | | 7 812,7 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 6) | по 65 адресам | | 23694 | 293 | 2-3 квартал | 6 936,3 |
| Ремонт газона (Приложение 6) | по 4 - м адресам | | 1125 | 517 | 581,8 |
| Проведение санитарных рубок (снос зеленых насаждений) (Приложение 6) | по 17 адресам | | 51 | 5 580 | 1-4 квартал | 284,6 |
| Возмещение восстановительной стоимости утраченных зеленых насаждений (Приложение 6) | 7-я линия В.О., д. 72-74 | | 1 | 10 000 | 2-3 квартал | 10,0 |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | | | | | 326,1 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | 326,1 |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 7) | по 9-ми адресам | | 23 | 14 | 1-4 квартал | 326,1 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | | | 4 485,3 | МК № 02.2020 от 12.05.2020 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | 3 065,6 |
| Многолетники (Приложение 8), шт. | по 2-м адресам | | 84 | 4 281 | 2-4 квартал | 359,7 |
| Посадка кустарников в живую игородь, шт. (Приложение 8) | по 10-ми адресам | | 3154 | 858 | 2-4 квартал | 2 705,9 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | | | | | | 1 419,7 |
| Однолетники-цветники (Приложение 8) | | по 12-ти адресам | 7875 | 111 | 2-3 квартал | 870,4 |
| Однолетники (вазоны) (Приложение 8) | | по 49-ти адресам | 9852 | 55 | 539,4 |
| Однолетники в альпинарий (Приложение 8) | | по 1-му адресу | 160 | 62 | 9,9 |
|  | | | | | | 25 854,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 к программе | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | |
| по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), находящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2020 год | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | План | | Факт | |
| Кол-во | Тыс. руб. | Кол-во | Тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| РАЗДЕЛ I - Текущий ремонт | | | | | | |
| 1.1 | 1-я линия В.О., д. 46 | Бетонирование закладных частей | 0,51 | 5,3 | 0,51 | 5,3 |
|
|
|
| 1.2 | 1-я линия В.О., д. 54 | Ремонт, а/б: |  | 53,0 |  | 53,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 50 | 50 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | 50 |
| Регулировка колодцев | 3 | 3 |
| 1.3 | 2-я линия В.О., д. 49-51-53 | Ремонт, а/б: |  | 35,5 |  | 35,5 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 36 | 36 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 36 | 36 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 36 | 10,1 | 36 | 10,0 |
| 1.4 | 3-я линия В.О., д. 36 | Ремонт, а/б: |  | 23,5 |  | 23,4 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 26 | 26 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 26 | 26 |
| 1.5 | 4-я линия В.О., дом 45 | Ремонт, а/б: |  | 39,4 |  | 39,4 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 40 | 40 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 40 | 40 |
| 1.6 | 4-я линия В.О., дом 55/8 | Ремонт бордюра: |  | 26,0 |  | 26,0 |
| Демонтаж БР 100.30.15 | 5 | 5 |
| Установка БР 100.30.15 | 12 | 12 |
| 1.7 | 5-я линия В.О., д. 44 | Ремонт а/б: |  | 22,2 |  | 22,2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 48 | 48 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 48 | 48 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 48 | 56,4 | 48 | 56,4 |
| 1.8 | 5-я линия В.О., дом 46 | Ремонт, а/б: |  | 211,2 |  | 211,1 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 200 | 200 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 200 | 200 |
| Регулировка колодцев | 5 | 5 |
| 1.9 | 6-я линия В.О., д. 31/29 | Ремонт, а/б: |  | 63,3 |  | 63,3 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 60 | 60 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 60 | 60 |
| Регулировка колодцев | 2 | 2 |
| 1.10 | 6-я линия В.О., д. 47 | Ремонт, а/б: |  | 50,0 |  | 50,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 60 | 60 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 60 | 60 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 60 | 58,9 | 60 | 58,9 |
| 1.11 | 7-я линия В.О., д. 64 | Ремонт, а/б: |  | 29,6 |  | 29,5 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 30 | 30 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 30 | 30 |
| 1.12 | 7-я линия В.О., д. 72-74 | Устройство плитки, ремонт бордюра, ремонт асфальта: |  | 397,3 |  | 397,2 |
| Демонтаж БР 100.30.15 | 2 | 2 |
| Демонтаж БР 100.20.8 | 95,5 | 95,5 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 5 | 5 |
| Установка БР 100.30.15 | 2 | 2 |
| Устройство основания контейнерной площадки | 30 | 30 |
| Ремонт набивного покрытия | 147 | 147 |
| Устройство плиточного покрытия | 25,07 | 25,07 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 60,9 | 100 | 60,9 |
| Демонтаж бетонных ограждений контейнерной площадки | 30 | 35,8 | 30 | 35,8 |
| 1.13 | 8-я линия В.О., д. 57 | Ремонт, а/б: |  | 12,0 |  | 12,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 10 | 10 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 10 | 10 |
| Регулировка колодцев | 1 | 1 |
| 1.14 | 8-я линия В.О., д. 73/23 | Ремонт, а/б: |  | 54,8 |  | 54,8 |
| Демонтаж БР 100.30.15 | 16 | 16 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 40 | 40 |
| Демонтаж ж/б плит 100х40 | 12 | 12 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 40 | 17,6 | 40 | 17,6 |
| 1.15 | 8-я линия В.О., д. 75 | Ремонт, а/б: |  | 107,0 |  | 107,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 6 | 6 |
| 1.16 | 9-я линия В.О., д. 44 | Ремонт, а/б: |  | 180,7 |  | 180,7 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 200 | 200 |
| Регулировка колодцев | 14 | 14 |
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия | 200 | 29,1 | 200 | 29,1 |
| 1.17 | 9-я линия В.О., д. 54 | Ремонт плиточного покрытия: |  | 218,7 |  | 218,7 |
| Ремонт плитки | 67 | 67 |
| Установка бордюра БР 100.20.8 | 80 | 80 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 67 | 91,5 | 67 | 91,5 |
| 1.18 | 9-я линия В.О., д. 66-68 | Ремонт а/б: |  | 96,5 |  | 96,5 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 8 | 8 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 27,4 | 100 | 27,4 |
| 1.19 | 9-я линия В.О., д. 70-72 | Ремонт а/б: |  | 98,9 |  | 98,9 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 5 | 5 |
| 1.20 | 10-я линия В.О., д.47 | Ремонт а/б: |  | 102,7 |  | 102,7 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 2 | 2 |
| 1.21 | 10-я линия В.О., д. 51/31 | Ремонт а/б: |  | 84,7 |  | 84,7 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 78 | 78 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 78 | 78 |
| Регулировка колодцев | 5 | 5 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 78 | 21,8 | 78 | 21,8 |
| 1.22 | 11-я линия В.О., д. 36 | Ремонт а/б: |  | 21,4 |  | 21,4 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 20 | 20 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 20 | 20 |
| Регулировка колодцев | 1 | 1 |
| 1.23 | 11-я линия В.О., д. 42 | Устройство гидроизоляции подпорной стенки стенки | 35,2 | 68,3 | 35,2 | 68,3 |
| 1.24 | 12-я линия В.О., д. 43 | Ремонт а/б: |  | 117,3 |  | 117,3 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Разборка покрытий | 3 | 3 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 20 | 20 |
| Бетонирование закладных частей | 0,51 | 0,51 |
| Регулировка колодцев | 3 | 3 |
| 1.25 | 13-я линия В.О., д. 58/60 | Ремонт а/б: |  | 98,0 |  | 98,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 95 | 95 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 95 | 95 |
| Регулировка колодцев | 5 | 5 |
| 1.26 | 13-я линия В.О., д. 68 | Ремонт а/б: |  | 104,0 |  | 104,0 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 9 | 9 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 28,0 | 100 | 28,0 |
| 1.27 | 14-я линия В.О., д. 67-69 | Ремонт а/б: |  | 43,2 |  | 43,2 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | 40 | 40 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 40 | 40 |
| Регулировка колодцев | 4 | 4 |
| 1.28 | 15-я линия В.О., д. 86 | Ремонт а/б: |  | 53,4 |  | 53,4 |
| Разборка покрытий | 50 | 50 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | 50 |
| Регулировка колодцев | 2 | 2 |
| 1.29 | 16-я линия В.О., д. 45 | Ремонт плитки: |  | 18,6 |  | 18,6 |
| Демонтаж плитки | 4 | 4 |
| Устройство плитки | 4 | 4 |
| 1.30 | 16-я линия В.О., д. 55 | Ремонт а/б: |  | 98,4 |  | 98,4 |
| Разборка покрытий | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 28,0 | 100 | 28,0 |
| 1.31 | 16-я линия В.О., д. 79 | Устройство плитки, ремонт бордюра: |  | 571,7 |  | 571,7 |
| Демонтаж БР 100.20.8 | 104 | 104 |
| Установка БР 100.20.8 | 86 | 86 |
| Укладка дорожки из декоративных камней, фракция 70-100 мм. | 10 | 10 |
| Устройство плиточного покрытия | 107,7 | 107,7 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 107,7 | 109,1 | 107,7 | 109,1 |
| 1.32 | 17-я линия В.О., д. 38 | Демонтаж бетонных закладных частей | 14 | 12,7 | 14 | 12,7 |
| 1.33 | Малый пр. В.О., д. 5 | Ремонт плиточного покрытия | 9 | 7,1 | 9 | 7,1 |
| 1.34 | Малый пр В.О. дом 6 | Ремонт а/б: |  | 31,6 |  | 31,6 |
| Разборка покрытий | 30 | 30 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 30 | 30 |
| Регулировка колодцев | 1 | 1 |
| 1.35 | Малый пр В.О. дом 15 | Ремонт а/б: |  | 113,4 |  | 113,4 |
| Разборка покрытий | 115 | 115 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 115 | 115 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 115 | 32,1 | 115 | 32,1 |
| 1.36 | Малый пр В.О. дом 21 | Ремонт а/б: |  | 15,9 |  | 15,9 |
| Разборка покрытий | 12 | 12 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 12 | 12 |
| Регулировка колодцев | 3 | 3 |
| 1.37 | Малый пр В.О. дом 27-29 | Ремонт а/б: |  | 62,0 |  | 62,0 |
| Разборка покрытий | 63 | 63 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 63 | 63 |
| 1.38 | Малый пр В.О. дом 35 | Ремонт а/б: |  | 102,3 |  | 102,3 |
| Разборка покрытий | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 3 | 3 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 28,0 | 100 | 28,0 |
| 1.39 | Средний пр В.О. дом 25-27 | Ремонт а/б, ремонт плитки |  | 106,2 |  | 106,2 |
| Разборка покрытий | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 100 | 100 |
| Регулировка колодцев | 32 | 32 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 100 | 13,7 | 100 | 13,7 |
| 1.40 | Средний пр В.О. дом 29 А | Ремонт а/б, ремонт плитки |  | 87,8 |  | 87,8 |
| Разборка покрытий | 90 | 90 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 90 | 90 |
| Регулировка колодцев | 3 | 3 |
| ВСЕГО по разделу: | | | | 4 294,0 |  | 4 293,5 |
| РАЗДЕЛ II - Ремонт асфальтобетона картами | | | | |  |  |
| 2.1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории, расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 5 м2 |  | 292,9 |  | 292,9 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 200 | 200 |
| Утилизация от разборки на полигоне | 105 | 105 |
| 2.2 | Внутридворовые и внутриквартальные территории, расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 |  | 585,8 |  | 585,8 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2. Устройство плиточного покрытия | 400 | 400 |
| Утилизация от разборки на полигоне | 210 | 210 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением щебня | 400 | 188,1 | 400 | 188,1 |
| 2.3 | Прочие работы и услуги | Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  | 20,0 |  |  |
| Итого по разделу: | | | | 1 086,8 |  | 1 066,8 |
| Всего по программе: | | | | 5 380,8 |  | 5 360,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к программе | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | |
| по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский на 2020 год | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | План | | Факт | |
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Территория МО Васильевский | Составление смет внутридворовых территорий МО Васильевский | 60 | 200,00 | 60 | 200,00 |
| 3 | Территория МО Васильевский | Составление технического задания по содержанию территорий зеленых насаждений местного значения (ЗНОП) | 19 | 160,00 | 19 | 160,00 |
| 4 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 5 | Территория МО Васильевский | Технадзор | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 6 | Территория МО Васильевский | Проведение строительно-технической экспертизы асфальто-бетонного покрытия | 1 | 35,0 | 1 | 35,0 |
| Всего по программе: | | | 82 | 645,0 | 82 | 645,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к программе | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | |
| по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт |  |
| Кол-во | Тыс. руб. | Кол-во | Тыс. руб. |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ I - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | | |
| 1.1 | 1-я линия В.О. дом № 46 | Установка газонных ограждений | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.2 | 1-я линия В.О. дом № 50 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.3 | 2-я линия В.О. дом № 43 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.4 | 2-линия В.О. дом № 51-53 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.5 | 3-линия В.О. дом № 36 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.6 | 4-я линия В.О. дом № 53 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.7 | 5-я линия В.О. дом № 46 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 14 | 24,1 | 14 | 24,1 |
| 1.8 | 6-я линия В.О. дом № 53 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.9 | 7-я линия В.О. дом № 64 | Демонтаж газонных ограждений | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.10 | 7-я линия В.О. дом № 72-74 | Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 208 | 467,9 | 208 | 467,9 |
| Установка газонных ограждений | П.М. | 64 | 0,0 | 64 | 0,0 |
| 1.11 | 8-я линия В.О. дом № 57 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.12 | 9-я линия В.О. дом № 54 | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.13 | 9-я линия В.О. дом № 64/25 | Установка газонных ограждений | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.14 | 9-я линия В.О. дом № 68 | Установка газонных ограждений | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.15 | 11 линия В.О. дом № 42 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.16 | 13-я линия В.О. дом 46 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 10 | 17,2 | 10 | 17,2 |
| 1.17 | 13-я линия В.О. дом 46 Лит. А | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 10 | 17,2 | 10 | 17,2 |
| 1.18 | 13-я линия В.О. дом 56 | Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 62 | 106,7 | 62 | 106,7 |
| 1.19 | 13-я линия В.О. дом 58-60 | Установка газонного ограждения | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.20 | 14-я линия В.О. дом 51 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.21 | 14-я линия В.О. дом 63 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.22 | 14-я линия В.О. дом 67 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| 1.23 | 14-я линия В.О. дом № 97 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.24 | 15-я линия В.О. дом 78-80 | Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 2 | 213,3 | 2 | 213,3 |
| Покраска ограждений | П.М. | 122 | 0,0 | 122 | 0,0 |
| 1.25 | 15-я линия В.О. дом № 72 | Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 56 | 96,4 | 56 | 96,4 |
| 1.26 | 16-я линия В.О. дом № 53 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.27 | 16-я линия В.О. дом № 79 | Демонтаж газонного ограждения L-286 см/ H-125 см | П.М. | 20 | 409,9 | 20 | 409,9 |
| Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 120 | 0,0 | 120 | 0,0 |
| Установка газонного ограждения L=2,00 м; H=1,25 м | П.М. | 30 | 0,0 | 30 | 0,0 |
| Установка газонного ограждения | П.М. | 68 | 0,0 | 68 | 0,0 |
| 1.28 | Донская ул. дом 19 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.29 | Камская дом 4 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.30 | Малый пр. В.О. дом № 44 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 8 | 13,8 | 8 | 13,8 |
| 1.31 | Малый пр. В.О. дом № 33 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 2 | 3,4 | 2 | 3,4 |
| 1.32 | Наб. Макарова дом 34 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.33 | Средний пр. В.О. дом № 25-27 | Демонтаж и установка газонного ограждения | П.М. | 6 | 10,3 | 6 | 10,3 |
| Перестановка ограждений | П.М. | 12 | 20,7 | 12 | 20,6 |
| Установка газонного ограждения | П.М. | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 |
| 1.34 | Территория МО Васильевский | Демонтаж и установка газонных ограждений | П.М. | 28 | 48,2 | 28 | 48,2 |
| 1.35 | Территория МО Васильевский | Материалы для окраски ограждений | П.М. | 2000 | 21,5 | 2000 | 21,5 |
| Итого по разделу 1: | | | | 2930 | 1 621,6 | 2930 | 1 621,5 |
| РАЗДЕЛ II - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | | | | |
| 2.1 | 1 линия В.О., д. 46 | Покраска скамеек | м2 | 3 | 1,4 | 3 | 1,4 |
| Покраска вазонов | шт. | 1 | 1 |
| 2.2 | 2 линия В.О., д. 59 | Покраска скамеек | м2 | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 |
| 2.3 | 2 линия В.О., д. 49, 51, 53 | Покраска диванов | шт. | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 |
| Покраска урн | м2 | 2 | 2 |
| Установка вкладыша в урну | шт. | 1 | 1 |
| 2.4 | 4 линия В.О. д. 53 | Ремонт скамеек | шт. | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| Покраска скамеек | м2 | 5,8 | 5,8 |
| 2.5 | Наб. Макарова д.34/4-я линия В.О. дом 61 | Ремонт скамеек | шт. | 1 | 3,3 | 1 | 3,3 |
| Покраска скамеек | шт. | 3 | 3 |
| 2.6 | 5 линия В.О. д. 56 | Покраска урн | м2 | 2 | 5,1 | 2 | 5,1 |
| Ремонт скамеек | шт. | 5 | 5 |
| Покраска скамеек | м2 | 6 | 6 |
| 2.7 | 5 линия В.О. д. 68 | Покраска урн | м2 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Покраска вазонов | шт. | 1 | 1 |
| 2.8 | 7 линия В.О. д. 56 | Установка урн | шт. | 7 | 31,4 | 7 | 31,4 |
| Ремонт скамеек | шт. | 4 | 4 |
| Покраска скамеек | м2 | 16,8 | 16,8 |
|
| Установка вкладыша в урну | шт. | 1 | 1 |
| 2.9 | 7 линия В.О; д. 72 - 74 | Демонтаж урн | шт. | 3 | 120,5 | 3 | 120,5 |
| Демонтаж скамеек | шт. | 3 | 3 |
| Установка Скамеек «Лонг»Арт. sk 059 «Аданат» | шт. | 3 | 3 |
| Установка урн «Эстель круглая» на ножке Арт. urn 038 «Аданат» | шт. | 3 | 3 |
| 2.10 | 8 линия В.О; д. 57 | Покраска урн | м2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Покраска скамеек | м2 | 4,8 | 4,8 |
| 2.11 | 9 линия В.О; д. 54 | Ремонт скамеек | шт. | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| 2.12 | 11 линия, В.О., д. 42 | Установка вставки в урну | шт. | 1 | 2,7 | 1 | 2,7 |
| Покраска скамеек | м2 | 4,8 | 4,8 |
| 2.13 | 12 линия, В.О., д. 43 | Покраска урн | м2 | 2 | 3,6 | 2 | 3,6 |
| Установка вставки в урну | шт. | 2 | 2 |
| 2.14 | 12 линия, В.О., д. 55 | Ремонт скамеек | шт. | 1 | 3,1 | 1 | 3,0 |
| Покраска скамеек | м2 | 8,4 | 8,4 |
| Покраска урн | м2 | 4 | 4 |
| 2.15 | 13 линия В.О. д. 68-70 | Покраска урн | м2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| Покраска скамеек | м2 | 2 | 2 |
| 2.16 | 13 линия В.О. д. 72 | Покраска урн | м2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
|
| 2.17 | 15 линия В.О., д. 86 | Покраска скамеек | м2 | 10,8 | 4,0 | 10,8 | 4,0 |
| Установка вставки в урну | шт. | 1 | 1 |
| 2.19 | 16 линия В.О., д. 79 | МАФ для цветника «КУБ» с подставкой "Выбор" | шт. | 4 | 249,5 | 4 | 249,5 |
| установка скамеек «Лонг» Арт. sk 059 «Аданат» | шт. | 5 | 5 |
| Установка урн «Эстель круглая» на ножке Арт. urn 038 «Аданат» | шт. | 5 | 5 |
| 2.20 | 17 линия В.О; д. 68 | Ремонт скамеек | шт. | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 |
| Покраска скамеек | м2 | 6 | 6 |
| 2.21 | Средний пр. В.О. Д.25-27 | Покраска урн | м2 | 6 | 3,2 | 6 | 3,2 |
|
| Покраска скамеек | м2 | 9 | 9 |
| 2.22 | Средний пр. В.О. Д.35 | Покраска скамеек | м2 | 5 | 3,8 | 5 | 3,8 |
|
| Ремонт скамейки | шт. | 1 | 1 |
|
| Покраска урн | м2 | 4 | 4 |
|
| Итого по разделу 2: | | | | 176 | 447,2 | 176 | 447,1 |
| Всего по программе | | | | 3106 | 2 068,8 | 3106 | 2 068,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4 к программе | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | |
| по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках на территории МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | |
| Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5-я линия В.О. дом 44 | Демонтаж элементов ограждения площадки | шт. | 6 | 644,4 | 6 | 644,4 |
| Устройство основания контейнерной площадки | м2 | 48 | 48 |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 |
| 2 | 6-я линия В.О. дом 47 | Демонтаж элементов ограждения площадки | шт. | 11 | 368,7 | 11 | 368,6 |
| Устройство основания контейнерной площадки | м2 | 60 | 60 |
|
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 |
| 3 | 7-я линия В.О.дом 72 | Демонтаж элементов ограждения площадки | шт. | 8,5 | 487,2 | 8,5 | 487,2 |
| Устройство основания контейнерной площадки | м2 | 30 | 30 |
|
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 |
| Всего по программе: | | | | | 1 500,3 |  | 1 500,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | Примечание | План | | Факт |  |
| Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | | | | | |
| 1.1 | 2-я линия В.О. дом 49-51-53 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. |  | 1 | 113,3 | 1 | 113,0 |
| Детский игровой комплекс | шт. | Заменить 2 доски на детской горке . Доска 1000х100х40 КСИЛ 435202 | 1 | 1 |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | Резинка под скамейками | 20 | 20 |
| 1.2 | 2-я линия В.О. дом 59/2 | Покраска арки | шт. | Покрасить входную арку, граффити. Наименование «Муниципальный округ Васильевский», не закрашивать. | 1 | 31,4 | 1 | 31,4 |
| Желтый | м2 | 5 | 5 |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | 5 | 5 |
| 1.3 | 4-я линия В.О. дом 53 | Покраска, ремонт детского и спортивного оборудования | шт. | Гимнастический комплекс | 1 | 11,9 | 1 | 11,9 |
| Желтый | м2 | 10 | 10 |
| Красный | м2 | 3 | 3 |
| Зеленый | м2 | 3 | 3 |
| 1.4 | 7-я линия В.О. дом 56-58 | Покраска детского игрового оборудования (1 шт.) |  | Покрасить качалку на пружине «Джип» |  | 38,9 | 0 | 38,7 |
| Бежевый | м2 | 10 | 10 |
| Зеленый | м2 | 10 | 10 |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | Есть разрывы | 5 | 5 |
| 1.5 | 7-я линия В.О. дом 72-74 | Демонтаж детского игрового оборудования (4 шт.) | шт. | Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Требуется ордер ГАТИ. Требуется проект. |  | 1040,2 | 0 | 1040,0 |
| Детская горка | шт. |  | 1 | 1 |
| Качели двойные | шт. |  | 1 | 1 |
| Песочница | шт. |  | 1 | 1 |
| Качалка на пружине | шт. |  | 1 | 1 |
| Спортивный комплекс | шт. |  | 1 | 1 |
| Демонтаж резинового покрытия | м2 |  | 200,4 | 200,4 |
| Устройство резинового покрытия | м2 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для: детских игровых площадок "Мастерфайбер" цветное  RAL 1001 бежевый RAL5007 синий | 100 | 100 |
| Установка детского оборудования | шт. | Оборудование компании "Наш двор" К4206 Игровой комплекс 6323 Качели 6116 Игровой модуль качалка-балансир К5321 Песочница 4507 Арка металлическая W0048 Информационный стенд | 6 | 6 |
| Установка информационного щита со стойками H=120 см; B=80 см | шт. |  | 1 | 1 |
| 1.6 | 8-я линия В.О., дом 57 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. |  | 1 | 58,8 | 1 | 58,8 |
| Замена настила детского игрового комплекса | шт. | Заменить 2 доски на детской горке . Доска 1000х100х40 | 2 | 2 |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | Резинка под скамейкой | 10 | 10 |
| 1.7 | 11-я линия В.О. дом 42 | Установка детского игрового комплекса «Баркасик» | шт. | «Красивый город» Арт. 3223. Детский игровой комплекс «Баркасик». В смете учесть восстановление резинового покрытия, 20 м2. | 1 | 228,1 | 1 | 228,1 |
| Устройство резинового покрытия | м2 | Цвет зеленый. Разрывы в покрытии | 20 | 20 |
| Покраска детского игрового оборудования | шт. |  | 1 | 1 |
| Бежевый | м2 | Покраска качелей (бежевый, зеленый) | 5 | 5 |
| Зеленый | м2 | 5 | 5 |
| 1.8 | 12-я линия В.О. дом 43 | Замена настила комплекса | шт. | Доски 1000х120х40-3шт КСИЛ 435202 | 3 | 115,2 | 3 | 115,0 |
| Покраска детского игрового и спортивного оборудования 10 шт. |  | Покрасить элементы детского и спортивного оборудования | 0 | 0 |
| Красный | м2 | 1 игровой комплекс | 50 | 50 |
| Желтый | м2 |  | 30 | 30 |
| Синий | м2 | гимн. стенка, качели | 40 | 40 |
| Бежевый | м2 | БУМ | 30 | 30 |
| 1.9 | 12-я линия В.О. дом 55/20 | Ремонт детского игрового оборудования 1 шт. |  | 2 бортовых доски 1500х120х40 | 0 | 2,6 | 0 | 2,6 |
| Ремонт детской песочницы | шт. |  | 1 | 1 |
| 1.10 | 14-я линия В.О. дом 47 | Покраска детского игрового оборудования (1 шт) |  | Покрасить горку | 0 | 22,3 | 0 | 22,3 |
| Желтый | м2 | 10 | 10 |
| Красный | м2 | 10 | 10 |
| Синий | м2 | 10 | 10 |
| 1.11 | 15-я линия В.О. дом 74 | Ремонт резинового покрытия | м2 | Под качелями | 10 | 59,1 | 10 | 59,1 |
| Покраска качалки на пружине «Джип» | м2 | желтый, зеленый, белый | 5 | 5 |
| 1.12 | 15-я линия В.О. дом 86 | Замена настила комплекса | шт. | 2 доски настила комплекса "Дворец" | 2 | 114,5 | 2 | 114,0 |
| Покраска детского игрового оборудования (3 шт.) | шт. | Покраска комплекса «Дворец» и качели и вертолет на пружине | 3 | 3 |
| Красный | м2 | Покраска комплекса «Дворец» и качели и вертолет на пружине | 50 | 50 |
| Желтый | м2 | 50 | 50 |
| Синий | м2 | 30 | 30 |
| Зеленый | м2 | 10 | 10 |
| Коричневый | м2 | 10 | 10 |
| Информационный стенд | м2 | Цвет белый | 1 | 1 |
| 1.13 | 16-я линия В.О. дом 47 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | Песочница задняя стенка | 1 | 23,8 | 1 | 23,8 |
| Покраска детского игрового оборудования | шт. |  | 2 | 2 |
| Бежевый | м2 |  | 20 | 20 |
| Зеленый | м2 |  | 10 | 10 |
| 1.14 | 16-я линия В.О. дом 73/49 | Покраска. Информационный стенд | м2 | Цвет белый | 1 | 149,2 | 1 | 149,0 |
| 1.15 | 16-я линия В.О. дом 79 | Демонтаж резинового покрытия | м2 |  | 177,8 | 177,8 |
| 1.16 | 17-я линия В.О. дом 68 | Покраска детского игрового оборудования (1шт) | шт. | Покрасить 2-а сидения у 1-й двойной качели | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 |
| Жёлтый | м2 | 5 | 5 |
| 1.17 | Малый пр. В.О., дом 27 | Покраска детского игрового оборудования (2 шт) | шт. | Покрасить игровой комплекс, качалку для двоих | 2 | 18,6 | 2 | 18,6 |
| Желтый | м2 | 5 | 5 |
| Красный | м2 | 15 | 15 |
| Синий | м2 | 3 | 3 |
| 1.18 | Малый пр. В.О., дом 49 | Покраска стенда |  |  | 0 | 49,6 | 0 | 49,6 |
| серый | м2 |  | 1 | 1 |
| Покраска детского игрового оборудования |  | Детский игровой комплекс «Кораблик» | 0 | 0 |
| Красный | м2 |  | 3 | 3 |
| Синий | м2 |  | 2 | 2 |
| Бежевый | м2 |  | 26 | 26 |
| Боковой элемент горки | шт. | Борт правый (445145) и левый (445144) для большой горки 1 шт. 2904, 00 руб. | 2 | 2 |
| Замена настила комплекса | шт. | Доски 1000х120х40-3шт 900х120х40 – 15 шт. | 18 | 18 |
| 1.19 | Средний пр. В.О. дом 35 литера Б | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | Детский игровой комплекс паровозик (Боковой элемент горки) | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 |
| Боковой элемент горки | шт. | Жалоба на портале «Наш Санкт-Петербург» №1878184 2800 | 1 | 1 |
| Итого по разделу 1: | | | |  | 1084,2 | 2084,9 | 1084,2 | 2083,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 - Песочницы | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 линия В.О., дом 46 (Средний пр. В.О. д. 7-9) | Замена песка в песочнице | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.2 | 1 линия В.О., дом 50 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.3 | 2 линия В.О., дом 49,51,53 | м3 | 2 раза в год | 1,8 | 16,6 | 1,8 | 16,6 |
| 2.4 | 4 линия В.О., дом 45 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.5 | Наб. Макарова, дом 34 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.6 | 5 линия В.О., дом 56 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.7 | 5 линия В.О., дом 68 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.8 | 7 линия В.О., дом 56-58 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.9 | 7 линия В.О., дом 72 литера А, дом 74 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.10 | 8 линия В.О., дом 57 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.11 | 9 линия В.О., дом 54 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.12 | Малый пр. В.О., дом 27-29 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.13 | Средний пр. В.О., дом 35 | м3 | 2 раза в год | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 11,1 |
| 2.14 | Средний пр. В.О., дом 45 (10 линия ВО, дом 29) | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.15 | 11 линия В.О., дом 40-42 | м3 | 2 раза в год | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 11,0 |
| 2.16 | 12 линия В.О., дом 55/20 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.17 | 13 линия В.О., дом 46-46 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.18 | 13 линия В.О., дом 68 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.19 | 14 линия В.О., дом 49 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.20 | 15 линия В.О., дом 74 литера А | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.21 | 15 линия В.О., дом 78-80 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 |
| 2.22 | 15 линия В.О., дом 86 (3 песочницы) | м3 | 2 раза в год | 1,8 | 16,6 | 1,8 | 16,6 |
| 2.23 | 16 линия В.О., дом 47 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.24 | 16 линия В.О., дом 73/49 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.25 | Камская ул., дом 14 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.26 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| 2.27 | Малый пр. В.О. дом 6 | м3 | 2 раза в год | 0,6 | 5,6 | 0,6 | 5,6 |
| Итого по разделу 2: | | | | | 19,8 | 182,6 | 19,8 | 182,5 |
| Всего по программе: | | | | | 1104,0 | 2267,5 | 1104,0 | 2265,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №6 к программе | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | |
| по содержанию, в том числе уборке, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | |
| Кол-во | Тыс. руб. | Кол-во | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1 – Уборка | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | По адресам:1 линия В.О., д. № 46, 1 линия В.О., д. № 50;2 линия В.О., д. №49,51,53; 2 линия В.О., д. №59; 3 линия В.О., д.№36; 3 линия В.О., д.№38; 4 линия В.О., д.№45; 4 линия В.О., д.№53-55; 5 линия В.О., д.№46 (между д.46 лит. А и лит. Б); 5 линия В.О., д.№56, 5 линия В.О., д.№.66 лит. А, 5 линия В.О., д.№68; 6 линия В.О., д.№37; 7 линия В.О., д.№56; 7 линия В.О., д.№72-74; 8 линия В.О., д.№57; 8 линия В.О., д.№59 и 59(корп.2); 8 линия В.О., д.№59 (корп.2); 9 линия В.О., д.№54; 9 линия В.О., д №64/25, 9 линия В.О., д №68 Лит А; 9 линия В.О., у дома №68 Лит А, 9 линия В.О., д №70; 9 линия В.О., д №70, д.72; 10 линия В.О., № 4, 10 линия В.О., № 47; 10 линия В.О., д.№51/31; 11 линия В.О., д.№36, 11 линия В.О., д. №40,д 42; 11 линия В.О., д. №42; 12 линия В.О., д.№55/20; 13 линия В.О., д.№46; 13 линия В.О., д. №46А, 13 линия В.О., д. №58-60, 13 линия В.О., д. №72 Лит А; 14 линия В.О., д.№63, 14 линия В.О., №67-69; 15 линия В.О., д.№46, 15 линия В.О., №74, 15 линия В.О., №86; 16 линия В.О., д.№47; 16 линия В.О., д.№65;16 линия В.О., №73/49, 16 линия В.О., №75, 16 линия В.О., №79; 16 линия В.О., №79 на линии; 18 линия В.О., д.№37; Донская ул., д.№19; Камская ул., д.№14; Малый пр. В.О., д.№15 и 6-я линия В.О. дом 53, Малый пр. В.О., д.№27-29; Малый пр. В.О., д. №33; Малый пр. В.О., д. №44; Малый пр. В.О., между домами 47 и 49; Наб. Макарова, д.№34; Средний пр. В.О., д.№25-27, Средний пр. В.О., №33-35, Средний пр. В.О., №45, Средний пр. В.О., №51, Средний пр. В.О., №61. | Раздел 1.1 - Зимняя уборка | | | | | |
| Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка (1 месяц) | | | | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | ручная | м2 | 830,5 | 115,9 | 830,5 | 115,9 |
| 1.1.1.1.2 | механизированная | м2 | 22,3 | 0,5 | 22,3 | 0,5 |
| 1.1.1.2 | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 397,5 | 29,6 | 397,5 | 29,6 |
| 1.1.1.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 4 450,8 | 3,8 | 4 450,8 | 3,8 |
|  | Итого по разделу 1.1.1: | | | 149,8 |  | 149,8 |
| 1.1.1.1 | Раздел 1.1.2 - Зимняя уборка (5 месяцев) | | | | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | ручная | м2 | 4152,50 | 515,7 | 4152,50 | 515,7 |
| 1.1.1.1.2 | механизированная | м2 | 111,67 | 2,1 | 111,67 | 2,1 |
| 1.1.1.2 | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 1987,50 | 131,9 | 1987,50 | 131,9 |
| 1.1.1.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 22254,17 | 16,6 | 22254,17 | 16,6 |
|  | Итого по разделу 1.1.2: | | | 666,3 |  | 666,3 |
|  | Итого по разделу 1.1: | | | 816,1 |  | 816,1 |
|  | Раздел 1.2 - Летняя уборка | | | | | |
| 1.2.1 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | ручная | м2 | 4983 | 162,8 | 4983 | 162,80 |
| 1.2.1.2 | механизированная | м2 | 134 | 1,7 | 134 | 1,70 |
| 1.2.2 | Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 2385 | 47,7 | 2385 | 47,70 |
| 1.2.3 | Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 26705 | 339,9 | 26705 | 339,90 |
| Итого по разделу 1.1: | | | | | 552,1 |  | 552,10 |
| Итого по разделу 1: | | | | | 1 368,2 |  | 1 368,20 |
| Раздел 2 - Уход | | | | | | | |
| 2.1 | 1 линия В.О., д.№46; №53;3 линия В.О., д.№36; 3 линия В.О., д.№38; 4 линия В.О., д.№45; 4 линия В.О., д.№53-55; 4 линия В.О., д.№61; 5 линия В.О., д.№46; 5 линия В.О., д.№56; 5 линия В.О., д.№66; 5 линия В.О., д.№68; 6 линия В.О., д.№37; 6 линия В.О., д.№53,55; 7- я линия В.О. дом № 56 ;7 линия В.О., д.№72; 7 линия В.О., д.№74; 8 линия В.О., д.№57; 8 линия В.О., д.№59 (участок 1); 8 линия В.О., д.№59 (участок 2); 9 линия В.О., д.№54; 9 линия В.О., д.№68; 9 линия В.О., д.№70;10 линия В.О., д.№41; 10- я линия В.О. дом № 47; 10- я линия В.О. дом № 51/31; 11 линия В.О., д.№36, №42;42 (второй двор); 12- я линия В.О. дом № 51; 12 линия В.О., д.№55/20; 13 линия В.О., д.№46;46а; 13 линия В.О., д.№72; 14- я линия В.О. дом № 47;14 линия В.О., д.№63; 14 линия В.О., д.№67; 14 линия В.О., д.№71; 15 линия В.О., д.№46; 15- я линия В.О. дом № 60; 15 линия В.О., д.№62; 15-я линия В.О. дом № 74; 15 линия В.О., д.№86,88; 16 линия В.О., д.№47; 16- я линия В.О. дом № 65; 16 линия В.О., д.№73/49; 16 линия В.О., д.№75; 16 линия В.О., д.№79; 16- я линия В.О. дом № 97; 18 линия В.О., д.№37; Донская ул., д.№19; Камская ул., д.№14; Наб. Макарова, д.№26; Малый пр. В.О. дом № 6; Малый пр. В.О., д.№15; Малый пр. В.О., д.№27; Малый пр. В.О., д.№29; Малый пр. В.О., д.№30/62; Малый пр. В.О., д.№33; Малый пр. В.О., д.№44/2; Малый пр. В.О., д.№47-49; Средний пр. В.О., д.№25; Средний пр. В.О., д.№27; Средний пр. В.О., д.№35; Средний пр. В.О., д.№45; Средний пр. В.О., д.№51; Средний пр. В.О., д.№61. | Май | | | 2 752,7 |  | 2752,7 |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| -сгребание листьев и органического мусора |  |  |  |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -внесение минеральных удобрений |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 71 | 71 |
| -Снять подвязку с деревьев | шт. | 34 | 34 |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Смена подвязок | шт. | 37 | 37 |
| -Обрезка и прореживание крон |  |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Произвести посев газонных трав |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1217 | 1217 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 12 | 12 |
| *Неколючие:* | шт. | 21 | 21 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Обрезка и прореживание кустарников |  |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за цветником | м2 | 55 | 55 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Устройство приствольных лунок |  |  |  |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| - Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2.2 |  | Июнь | | | 1 061,1 |  | 1061,1 |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 37 | 37 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 |  | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1227 | 1227 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 12 | 12 |
| *Неколючие:* | шт. | 21 | 21 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
|  |  | 7. Уход за цветником | м2 | 177,5 | 177,5 |  |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| -Очистка цветника от засохших стеблей однолетников |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |  |
| - Полив |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2.3 |  | Июль | | | 1 079,2 |  | 1079,2 |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 12 | 12 |
| *Неколючие:* | шт. | 21 | 21 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1237 | 1237 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
|  | - Внесение органических удобрений |  |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| - Внесение органических удобрений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | шт. | 37 | 37 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Внесение органических удобрений |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Внесение органических удобрений |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 177,5 | 177,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| -Очистка цветника от засохших стеблей однолетников |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |  |
| - Полив |  |  |  |
|  | -Внесение сухих удобрений |  |  |  |  |
| 2.4 | Август | | | 1 061,8 |  | 1061,8 |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 12 | 12 |
| *Неколючие:* | шт. | 21 | 21 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Стрижка живых изгородей ручным способом |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1237 | 1237 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
|  |  | - Вывоз технологического мусора |  |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | шт. | 37 | 37 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 177,5 | 177,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| - Очистка цветников |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| - Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников |  |  |  |
| - Полив |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 2.5 |  | Сентябрь | | | 892,0 |  | 892,0 |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 23501,9 | 23501,9 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 12 | 12 |
| *Неколючие:* | шт. | 21 | 21 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1237 | 1237 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
|  |  | 7. Уход за деревьями: | шт. | 37 | 37 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 177,5 | 177,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| -Очистка от погибших и сломанных однолетников |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников и двулетников |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 2.6 |  | Октябрь | | | 89,5 |  | 89,4 |
| 1. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 5455 | 5455 |
| *Колючие:* | шт. | 1237 | 1237 |
| *Неколючие:* | шт. | 4218 | 4218 |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за деревьями: | шт. | 37 | 37 |
| -Закрытие приствольных лунок |  |  |  |
| -Смена подвязок |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за цветником | м2 | 177,5 | 177,5 |
| -Закрытие цветников торфом |  |  |  |
|  |  | -Обрезка стеблей у растений |  |  |  |
| -Очистка от погибших и сломанных однолетников |  |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 4.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Выкапывание отцветших растений |  |  |  |
| -Рыхление почвы |  |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| Итого по разделу 3: | | | | | 6 936,3 |  | 6 936,2 |
| Раздел 3 - Ремонт газона | | | | | | | |
| 3.1 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Ремонт газона: |  |  | 85,9 |  | 85,9 |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 166 | 166 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 166 | 166 |
| Посадка газонных трав |  |  |  |
| 3.2 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Ремонт газона: |  |  | 348,2 |  | 348,2 |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 677 | 677 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 677 | 677 |
| Посадка газонных трав |  |  |  |
| 3.3 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Ремонт газона: |  |  | 145,0 |  | 145,0 |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 282 | 282 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 282 | 282 |
| Посадка газонных трав |  |  |  |
| 3.4 | Средний пр. В.О. дом 25-27 | Ремонт газона: |  |  | 2,7 |  | 2,7 |
| Дробление пней диаметром 40-60 см | шт. | 3 | 3 |
| Итого по разделу 4: | | | | | 581,8 |  | 581,8 |
| Раздел 4 - Санитарные рубки | | | | | | | |
| 4.1 | 1-я линия В.О., дом № 50 (ЗНОП № 6-8-16) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №1 от 15.01.2020) | Тополь | шт. | 1 | 94,3 | 1 | 94,3 |
| Боярышник 3-х ств. | шт. | 1 | 1 |
| Тополь | шт. | 1 | 1 |
| Тополь | шт. | 1 | 1 |
| Боярышник | шт. | 12 | 12 |
| шт. |
| 4.2 | 4-я линия В.О., дом № 39 (ЗНОП № 6-8-60) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №1 от 15.01.2020) | Рябина | шт. | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 |
| 4.3 | Сквер на углу Малого пр. и 4-я линия В.О., (4-я линия В.О., дом № 53) (ЗНОП № 6-8-54) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №1 от 15.01.2020) | Боярышник | шт. | 1 | 9,9 | 1 | 9,9 |
| Ясень | шт. | 3 | 3 |
| 4.4 | 8-я линия В.О., дом № 57 (ЗНОП № 6-8-5) | Черемуха | шт. | 1 | 13,7 | 1 | 13,7 |
| Липа | шт. | 1 | 1 |
| 4.5 | 9-я линия В.О., дом № 64/25 (ЗНОП № 6-8-21) | Ясень | шт. | 2 | 3,0 | 2 | 3,0 |
| 4.6 | 9-я линия В.О., дом № 68 (ЗНОП № 6-8-8) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №2 от 15.01.2020) | Ива 2-х ств. | шт. | 1 | 12,3 | 1 | 12,3 |
| 4.7 | 9-я линия В.О., дом № 70-72 (ЗНОП № 6-8-20) | Боярышник | шт. | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 |
| 4.8 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 (ЗНОП № 6-8-26) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №2 от 15.01.2020) | Ива | шт. | 1 | 4,6 | 1 | 4,6 |
| 4.9 | 13-я линия В.О., дом № 72 (ЗНОП № 6-8-55) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет №2 от 15.01.2020) | Вяз | шт. | 1 | 30,7 | 1 | 30,7 |
| Вяз | шт. | 1 | 1 |
| Вяз | шт. | 1 | 1 |
| Вяз | шт. | 1 | 1 |
| 4.10 | 16-я линия В.О., дом № 79 (ЗНОП № 6-8-43) | Ясень | шт. | 1 | 4,3 | 1 | 4,3 |
| Клён я/л | шт. | 2 | 2 |
| 4.12 | Малый пр. В.О., дом № 49 (ЗНОП № 6-8-56) | Клен я/л | шт. | 1 | 23,3 | 1 | 23,3 |
| Ясень | шт. | 5 | 5 |
| 4.13 | Средний пр. В.О., дома № 25/27 (Протокол от 08.07.2019, Порубочный билет № 5 от 16.02.2020) (ЗНОП № 6-8-1) | Вяз | шт. | 1 | 9,2 | 1 | 9,2 |
|
| 4.14 | Средний пр. В.О., дома № 35 (Протокол от 08.07.2019) (ЗНОП № 6-8-42) | Тополь | шт. | 1 | 14,8 | 1 | 14,8 |
| 4.15 | Средний пр. В.О., дома № 25/27 (ЗНОП № 6-8-1) (Протокол от 07.10.2019, Порубочный билет № 1 от 15.01.2020) | Вяз | шт. | 1 | 27,2 | 1 | 27,2 |
| Вяз | шт. | 1 | 1 |
| Боярышник | шт. | 3 | 3 |
| 4.16 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 (ЗНОП №6-8-11) | Липа | шт. | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 |
| 4.17 | Средний пр. В.О., д. 45 (ЗНОП № 6-8-29) | Рябина | шт. | 1 | 7,6 | 1 | 7,6 |
| 4.18 | Прочие работы и услуги | Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  | 17,2 |  | 17,2 |
| Итого по разделу : | | | | 51,0 | 284,6 |  | 284,6 |
| Раздел 5 - Возмещение восстановительной стоимости утраченных зеленых насаждений | | | | | | | |
| 5.1 | Возмещение восстановительной стоимости утраченных зеленых насаждений | 7-я линия В.О., д. 72-74 | шт. | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| Итого по разделу : | | | | | 10,0 |  | 10,0 |
| Всего по программе: | | | | | 9 180,9 |  | 9 180,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №7 к программе | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | |
| по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | |
| Кол-во | Тыс. руб. | Кол-во | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-я линия В.О., дом № 46 | Посадка деревьев: | |  | 14,1 | 1 | 14,1 |
| Ива шаровидная | шт. | 1 |  |
| 2 | 3-я линия В.О., дом № 36 | Посадка деревьев: | |  | 14,2 | 1 | 14,2 |
| Липа мелколистная | шт. | 1 |  |
| 3 | 4-я линия В.О., дом № 39 | Посадка деревьев: | |  | 14,2 | 1 | 14,2 |
| Липа мелколистная | шт. | 1 | 4 |
| 4 | 4-я линия В.О., дом № 53 | Ива шаровидная | шт. | 4 | 56,3 |  | 56,3 |
| 5 | 5-я линия В.О., дом № 66 | Посадка деревьев: | |  | 30,4 | 1 | 30,4 |
| Рябина | шт. | 1 | 1 |
| Клён Гинала | шт. | 1 | 3 |
| 6 | 9-я линия В.О., дом № 68 | Ива шаровидная | шт. | 3 | 42,3 |  | 42,3 |
| 7 | 9-я линия В.О., дом № 70-72 | Посадка деревьев: | |  | 27,8 | 2 | 27,8 |
| Рябина | шт. | 2 |  |
| 8 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 | Посадка деревьев: |  |  | 14,1 | 1 | 14,1 |
| Ива шаровидная | шт. | 1 | 8 |
| 9 | Средний пр. В.О. дом 25-27 | Ива шаровидная | шт. | 8 | 112,7 |  | 112,7 |
| Всего по программе: | | | | | 326,1 |  | 326,1 |
| Примечание: | | | | | | | |
| 1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию 2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы 3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города, учитывать стеснённые условия. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №8 к программе | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | |
| по созданию (размещению), переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Васильевский на 2020 год | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | |
| Кол-во | тыс. руб. | Кол-во | тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1 - Многолетники | | | |  |  |  |  |
| 1.1 | Наб. Макарова, дом 34 литера А (4-я линия В.О. дом 61) | Крокусы | шт. | 50 | 41,9 | 50 | 41,9 |
| Герань | шт. | 10 | 10 |
| Клематис | шт. | 24 | 24 |
| 1.2 | 16-я линия В.О., дом 79 | Посадка многолетников: |  |  | 317,8 |  | 317,7 |
| Астильба китайская | шт. | 15 | 15 |
| Герань луговая | шт. | 150 | 150 |
| Астра вересковидная | шт. | 175 | 175 |
| Гейхера волосистая | шт. | 90 | 90 |
| Хоста | шт. | 15 | 15 |
| Итого по разделу: | | | | 529 | 359,7 | 529 | 359,6 |
| Раздел 2 - Кустарники в живую изгородь | | | |  |  |  |  |
| 2.1 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Кизильник блестящий | шт. | 400 | 398,8 | 400 | 398,8 |
|
| 2.2 | 8 линия В.О., дом № 57 | Барбарис Тунберга | шт. | 50 | 96,2 | 50 | 96,2 |
| 2.3 | 8 линия В.О., дом № 59 корпус 2 | Роза морщинолистная | шт. | 180 | 263,8 | 180 | 263,8 |
| 2.4 | 9-я линия В.О., дом № 70-72 | Роза морщинолистная | шт. | 180 | 263,8 | 180 | 263,8 |
| 2.5 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Спирея Дугласа/ Билларда | шт. | 240 | 358,9 | 240 | 358,9 |
| 2.6 | 14-я линия В.О., дом № 67-69 | Кизильник блестящий | шт. | 50 | 55,5 | 50 | 55,5 |
| 2.7 | 15-я линия В.О., дом № 86 | Сирень Венгерская | шт. | 130 | 351,3 | 130 | 351,3 |
| Ирга круглолистная | шт. | 80 | 80 |
| Лапчатки кустарниковой | шт. | 40 | 40 |
| 2.8 | Малый пр. В.О., дом № 29 | Роза морщинолистная | шт. | 170 | 240,9 | 170 | 240,9 |
| 2.9 | Средний пр. В.О., дом № 25/27 | Кизильник блестящий | шт. | 454 | 452,4 | 454 | 452,4 |
| 2.10 | Средний пр. В.О., дом № 35 | Лапчатки кустарниковой | шт. | 30 | 224,3 | 30 | 224,3 |
| Ирга круглолистная | шт. | 100 | 100 |
| Итого по разделу: | | | | 2104 | 2705,9 | 2104 | 2705,9 |
| Раздел 3- Однолетники в цветниках | | | |  |  |  |  |
| 3.1 | 3-я линия В.О. дом № 36 | Посадка однолетников: |  |  | 88,1 |  | 88,1 |
| Тагетис Патула | шт. | 840 | 840 |
| Сальвия блестящая | шт. | 840 | 840 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 3.2 | 4-я линия В.О. дом № 39 | Посадка однолетников: |  |  | 124,9 |  | 124,9 |
| Тагетис Патула | шт. | 1190 | 1190 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1190 | 1190 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.3 | 5-я линия В.О. дом № 66 | Посадка однолетников: |  |  | 117,5 |  | 117,5 |
| Тагетис Патула | шт. | 1120 | 1120 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1120 | 1120 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.4 | 7-я линия В.О. дом № 72-74 | Посадка однолетников: |  |  | 73,4 |  | 73,4 |
| Тагетис Патула | шт. | 700 | 700 |
| Сальвия блестящая | шт. | 700 | 700 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.5 | 8-я линия В.О. дом № 57 | Посадка однолетников: |  |  | 73,4 |  | 73,4 |
| Тагетис Патула | шт. | 700 | 700 |
| Сальвия блестящая | шт. | 700 | 700 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.6 | 9-я линия В.О. дом № 68 | Посадка однолетников: |  |  | 29,4 |  | 29,4 |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 280 | 280 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.7 | 10-я линия В.О. дом № 47 Литера Б | Посадка однолетников: |  |  | 66,1 |  | 66,1 |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 980 | 980 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.8 | 15-я линия В.О., дом № 86 (88) | Посадка однолетников: |  |  | 154,3 |  | 154,3 |
| Тагетис Патула | шт. | 1470 | 1470 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1470 | 1470 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.9 | 16-я линия В.О., дом № 73/49 | Посадка однолетников: |  |  | 53,3 |  | 53,3 |
| Тагетис Патула | шт. | 525 | 525 |
| Сальвия блестящая | шт. | 490 | 490 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.10 | 16-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: |  |  | 29,4 |  | 29,4 |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 280 | 280 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 3.11 | Малый проспект В.О., дом № 15 – 6 линия, дом 53 литера А | Посадка однолетников: |  |  | 55,1 |  | 55,1 |
| Тагетис Патула | шт. | 525 | 525 |
| Сальвия блестящая | шт. | 525 | 525 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3.12 | Малый проспект В.О., дом № 27-29 | Посадка однолетников: |  |  | 5,5 |  | 5,5 |
| Тагетис Патула | шт. | 35 | 35 |
| Сальвия блестящая | шт. | 70 | 70 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| Всего по разделу 3 | | | | 16 590 | 870,4 | 16 590 | 870,4 |
| Раздел 4 - Однолетники вазоны | | | |  |  |  |  |
| 4.1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 13,6 |  | 13,6 |
| Тагетис Патула | 86 | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 4,8 |  | 4,8 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.4 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 19,2 |  | 19,2 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 128 | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.5 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | |  | 12,0 |  | 12,0 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.6 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 16,2 |  | 16,2 |
| Тагетис Патула | 54 | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | 54 | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | 54 | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | 54 | 54 | 54 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.7 | 4-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 40,1 |  | 40,1 |
| Сальвия блестящая | 35 | 35 | 35 |
| Сальвия блестящая | 500 | 500 | 500 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 25,6 |  | 25,6 |
|  |  |
| Тагетис Патула | 279 | 279 | 279 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | |  | 2,3 |  | 2,3 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.11 | 6-я линия В.О., дом № 39 | Посадка однолетников: | |  | 9,7 |  | 9,7 |
| Тагетис Патула | 86 | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | 43 | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.12 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | |  | 16,8 |  | 16,8 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.13 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 14,4 |  | 14,4 |
| Тагетис Патула | 96 | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.14 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | |  | 2,4 |  | 2,4 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.15 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | |  | 6,3 |  | 6,3 |
| Тагетис Патула | 42 | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | 42 | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.16 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.17 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.18 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | |  | 16,8 |  | 16,8 |
| Тагетис Патула | 96 | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | 128 | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.19 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | |  | 17,8 |  | 17,8 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Петуния ампельная | 54 | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | 21 | 21 | 21 |
| Тагетис Патула | 35 | 35 | 35 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.20 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.21 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | |  | 17,5 |  | 17,5 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | 42 | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | 63 | 63 | 63 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.22 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 33,6 |  | 33,6 |
| Тагетис Патула | 224 | 224 | 224 |
| Сальвия блестящая | 224 | 224 | 224 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.23 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | |  | 4,8 |  | 4,8 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.24 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | |  | 2,4 |  | 2,4 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.25 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 |
| Тагетис Патула | 42 | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | 21 | 21 | 21 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.26 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | |  | 5,6 |  | 5,6 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 43 | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.27 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 2,4 |  | 2,4 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.28 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | |  | 9,0 |  | 9,0 |
| Тагетис Патула | 60 | 60 | 60 |
| Сальвия блестящая | 60 | 60 | 60 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.29 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | |  | 9,6 |  | 9,6 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.30 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | |  | 9,6 |  | 9,6 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.31 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.32 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | |  | 9,6 |  | 9,6 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.33 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | |  | 9,6 |  | 9,6 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.34 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | |  | 3,2 |  | 3,2 |
| Сальвия блестящая | 42 | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.35 | Кадетская линия, дом № 27 | Посадка однолетников: | |  | 9,6 |  | 9,6 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.36 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | |  | 4,8 |  | 4,8 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.37 | Набережная Макарова, дом № 20/17 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 |
| Тагетис Патула | 21 | 21 | 21 |
| Сальвия блестящая | 42 | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.38 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | |  | 19,2 |  | 19,2 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 128 | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.39 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | |  | 13,3 |  | 13,3 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | 41 | 41 | 41 |
| Тагетис Патула | 72 | 72 | 72 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.40 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.41 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | |  | 6,4 |  | 6,4 |
| Сальвия блестящая | 21 | 21 | 21 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.42 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | |  | 32,8 |  | 32,8 |
| Тагетис Патула | 70 | 70 | 70 |
| Сальвия блестящая | 70 | 70 | 70 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 42 | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.43 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | |  | 4,9 |  | 4,9 |
| Тагетис Патула | 22 | 22 | 22 |
| Сальвия блестящая | 44 | 44 | 44 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.44 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | 32 | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.45 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | |  | 14,4 |  | 14,4 |
| Тагетис Патула | 96 | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.46 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | |  |  |  |  |
| Тагетис Патула | 22 | 22 | 3,3 | 22 | 3,3 |
| Сальвия блестящая | 22 | 22 | 22 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.47 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | |  | 16,8 |  | 16,8 |
| Тагетис Патула | 128 | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | 96 | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.48 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | |  | 7,2 |  | 7,2 |
| Тагетис Патула | 32 | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4.49 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | |  | 4,8 |  | 4,8 |
| Тагетис Патула | 64 | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| Итого по разделу с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | | 7197 | 539,4 | 7197 | 539,4 |
| Раздел 5 - Алпинарий | | | |  |  |  |  |
| 5.1 | Наб. Макарова, дом 34 литера А (4-я линия В.О. дом 61) | Посадка однолетников в альпинарий: | |  |  |  |  |
| Бархатцы | 50 | 50 | 9,9 | 50 | 9,9 |
| Виола | 50 | 50 | 50 |
| Настурцию | 50 | 50 | 50 |
| Георгины | 10 | 10 | 10 |
| Итого по разделу: | | | | 160 | 9,9 | 160 | 9,9 |
| Итого по программе: | | | | 26580 | 4485,3 | 26580 | 4485,2 |