Отчёт по ВЦП «Благоустройство территорий муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | АДРЕСА | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) усл.ед.\* | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) | % исполнения от запланированного | Муниципальный контракт |
|  | |  | 16 495,8 |  | 16 494,9 | 100,0% |  |
| Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | |  | 3 251,0 |  | 3 250,9 | 100,0% |  |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | |  | 2 619,4 |  | 2 619,4 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Прочие работы и услуги | |  | 1 200,4 |  | 1 200,4 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022, МК 25 от 12.07.2022, МК 24 от 12.07.2022 |
|  | 13-я линия В.О., д. 62 | 1 | 102,0 | 1 | 102,0 | 100,0% |
| 14-я линия В.О. дом 97 | 1 | 312,5 | 1 | 312,5 | 100,0% |
| 17-й линия В.О. д. 38 | 1 | 151,5 | 1 | 151,5 | 100,0% |
| 16-я линия В.О., д. 75 | 1 | 58,4 | 1 | 58,4 | 100,0% |
| 11-я линия В.О. дом 36 | 1 | 64,7 | 1 | 64,7 | 100,0% |
| 13-я линия В.О. дом 46 | 1 | 242,2 | 1 | 242,2 | 100,0% |
| ул. Беринга, д. 27 | 1 | 63,7 | 1 | 63,7 | 100,0% |
| Малый пр. В.О. дом 58 | 1 | 141,7 | 1 | 141,7 | 100,0% |
| 6-я линия В.О., д. 59 | 1 | 63,7 | 1 | 63,7 | 100,0% |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | 1 | 1 149,0 | 1 | 1 149,0 | 100,0% |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (Приложение 1) | внутридворовые территории | 9 | 270,0 | 9 | 270,0 | 100,0% |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | |  | 145,8 |  | 145,8 | 100,0% |  |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 35,8 | 1 | 35,8 | 100,0% | МК 122-2022 от 11.05.2022 |
| Технадзор (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% | МК I/22 от 19.01.2022 |
| Расчет смет для бюджета 2023 г. (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 60,0 | 1 | 60,0 | 100,0% | МК 15/09 от 15.09.2022 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-тальных территориях | |  | 466,6 |  | 466,5 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Работы , услуги по содержанию имущества | |  | 34,4 |  | 34,3 | 99,7% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Ремонт газонного ограждения (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 20,7 | 1 | 20,6 | 99,5% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Размещение и ремонт малых архитектурных форм (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 13,7 | 1 | 13,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | |  | 405,0 |  | 405,0 | 100,0% |  |
| Материалы для ремонта газонных ограждений | Территория МО Васильевский | 1 | 93,3 | 1 | 93,3 | 100,0% | МК 14/06 от 14.06.2022 |
| Посадка однолетников в вазоны (Приложение 1) | по 48 адресам | 48 | 311,7 | 48 | 311,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости основных средств | |  | 27,2 |  | 27,2 | 100,0% |  |
| Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях (Приложение 1) | 16-я линия В.О., д. 97 | 1 | 27,2 | 1 | 27,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | |  | 19,2 |  | 19,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Прочие работы и услуги | |  | 19,2 |  | 19,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Демонтаж контейнерных площадок (Приложение 1), шт. | Средний пр. В.О., д. 51 | 1 | 19,2 | 1 | 19,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | |  | 9 647,6 |  | 9 647,1 | 100,0% |  |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | |  | 5 939,3 |  | 5 939,2 | 100,0% |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества | |  | 2 248,9 |  | 2 248,9 | 100,0% |  |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 2) | 71 адрес | 71 | 1 355,3 | 71 | 1 355,3 | 100,0% | МК 02.2022 от 01.01.2022, МК 04.2022 от 07.02.2022 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 2) | 71 адрес | 71 | 893,6 | 71 | 893,6 | 100,0% | МК 04.2022 от 07.02.2022 |
| Прочие работы и услуги | |  | 3 690,4 |  | 3 690,3 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 2) | по 71 адресу | 71 | 3 690,4 | 71 | 3 690,3 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | |  | 302,8 |  | 302,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости основных средств | |  | 302,8 |  | 302,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 2) | по 14-ти адресам | 43 | 302,8 | 43 | 302,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | |  | 3 405,5 |  | 3 405,2 | 100,0% |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества | |  | 851,1 |  | 851,0 | 100,0% |  |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия, демонтаж оборудования (Приложение 2) | по 21-му адресу | 21 | 851,1 | 21 | 851,0 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Прочие работы и услуги | Территория МО Васильевский | 1 | 1 678,6 | 1 | 1 678,5 | 100,0% |  |
| Текущий ремонт покрытий (Приложение 2) | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | 1 | 58,0 | 1 | 58,0 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | по 4 адресам | 4 | 1 063,3 | 4 | 1 063,3 | 100,0% | МК 087230001322000001 от 18.04.2022 |
| Обследование деревьев (Приложение 2) | Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | 1 | 43,8 | 1 | 43,8 | 100,0% | МК 06/06 от 06.06.2022 |
| Ремонт газона (Приложение 2) | Сквер б/н на 11-й линии В. О., д. 42 (№6-8-51), Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. | 2 | 49,8 | 2 | 49,8 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 19,8 | 1 | 19,8 | 100,0% | МК 122-2022 от 11.05.2022 |
| Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% | МК I/22 от 19.01.2022 |
| Расчет смет для бюджета 2023 г. (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 60,0 | 1 | 60,0 | 100,0% | МК 15/09 от 15.09.2022 |
| Ремонт и демонтаж МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 14 | 69,4 | 14 | 69,4 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, м3 (Приложение 2) | по 27 адресам | 28 | 129,5 | 28 | 129,5 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Демонтаж и ремонт газонных ограждений (Приложение 2) | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67),Сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | 2 | 3,0 | 2 | 2,9 | 96,7% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Проведение санитарных рубок (снос зеленых насаждений) (Приложение 2) | по 8-ми адресам | 10 | 132,0 | 10 | 132,0 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости основных средств | |  | 365,9 |  | 365,9 | 100,0% |  |
| Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 2) | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 1 | 45,6 | 1 | 45,6 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Установка малых архитектурных форм (Приложение 2) | Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) | 1 | 161,9 | 1 | 161,9 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Посадка кустарников в группы (Приложение 2) | по 2-м адресам | 2 | 27,2 | 2 | 27,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 2) | Сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41 (№6-8-9) | 1 | 87,7 | 1 | 87,7 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Установка газонных ограждений (Приложение 2) | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67), сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | 2 | 43,5 | 2 | 43,5 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) |  |  | 509,9 |  | 509,8 | 100,0% |  |
| Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | по 4 адресам | 4 | 36,7 | 4 | 36,7 | 100,0% | МК 087230001322000001 от 18.04.2022 |
| Посадка однолетников в цветники (Приложение 2) | по 12 адресам | 12 | 457,1 | 12 | 457,0 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Посадка однолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 1 | 7,5 | 1 | 7,5 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений (Приложение 2) | на территории МО Васильевский |  | 8,6 |  | 8,6 | 100,0% | МК Д-СП-22-00182 05.09.2022 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |  | 3 597,2 |  | 3 596,9 | 100,0% |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 636,8 |  | 636,5 | 100,0% |  |
| Ремонт газона (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 172,0 | 1 | 171,9 | 99,9% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Текущий ремонт покрытий (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 395,2 | 1 | 395,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Демонтаж, содержание и ремонт газонных ограждений (Приложение3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 69,6 | 1 | 69,4 | 99,7% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Увеличение стоимости основных средств | |  | 2 960,4 |  | 2 960,4 | 100,0% |  |
| Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 2 099,2 | 1 | 2 099,2 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Установка малых архитектурных форм (Приложение 3) | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | 1 | 151,8 | 1 | 151,8 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 466,0 | 1 | 466,0 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Установка газонных ограждений (Приложение №3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 243,4 | 1 | 243,4 | 100,0% | МК 01.2022 от 19.01.2022 |
| Итого: | |  | 16 495,8 |  | 16 494,9 | 100,0% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | | |
| Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 1.1- Текущий ремонт | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 13-я линия В.О., д. 62 | Ремонт а/б: | |  | 102,0 |  | 102,0 | 100,0% |
| Разборка и укладка плиточного покрытия | м2 | 20 | 20 |
| Регулировка колодцев | шт. | 4 | 4 |
| 2 | 14-я линия В.О. дом 97 | Ремонт а/б: | |  | 312,5 |  | 312,5 | 100,0% |
| Разборка и укладка плиточного покрытия | м2 | 111,7 | 111,7 |
| Разборка закладных деталей | шт. | 97,1 | 97,1 |
| Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 13,2 | 13,2 |
| Переложить БР 100.30.15 /бетон В30 (М400) без производства | п.м. | 14 | 14 |
| 3 | 17-я линия В.О., дом 38 | Ремонт а/б: | |  | 151,5 |  | 151,5 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 90 | 90 |
| Устройство а/б | м2 | 90 | 90 |
| Регулировка колодцев | шт. | 2 | 2 |
| 4 | 16-я линия В.О., д. 75 | Ремонт а/б: | |  | 58,4 |  | 58,4 | 100,0% |
| Устройство БР 100.30.15 /бетон В30 | п.м. | 16 | 16 |
| Устройство БР 100.20.8 /бетон В30 | п.м. | 8 | 8 |
| Устройство а/б | м2 | 12 | 12 |
| 5 | 11-я линия В.О. дом 36 | Ремонт а/б: | |  | 64,7 |  | 64,7 | 100,0% |
| Устройство асфальтового покрытия | м2 | 50 | 50 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 50 | 50 |
| 6 | 13-я линия В.О. дом 46 | Ремонт а/б: | |  | 242,2 |  | 242,2 | 100,0% |
| Устройство асфальтового покрытия | м2 | 187,28 | 187,28 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 187,28 | 187,28 |
| 7 | ул. Беринга, д. 27 | Ремонт а/б: | |  | 63,7 |  | 63,7 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 50 | 50 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 50 | 50 |
| 8 | Малый пр. В.О. дом 58 | Ремонт а/б: | |  | 141,7 |  | 141,7 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 100 | 100 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 100 | 100 |
| 9 | 6-я линия В.О., д. 59 | Ремонт а/б: | |  | 63,7 |  | 63,7 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 50 | 50 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 50 | 50 |
| Итого по разделу 1.1: | | | |  | 1 200,4 |  | 1 200,4 | 100,0% |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | | | | | |
| 1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории, расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 |  |  | 1 149,0 |  | 1 149,0 | 100,0% |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 426,2 | 426,2 |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 1 149,0 |  | 1 149,0 | 100,0% |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | | | | | |
| 1 | 18-я линии В.О., д. 39 | Ясень (Диаметр 32 см) | шт. | 1 | 52,0 | 1 | 52,0 | 100,0% |
| Тополь британский | шт. | 2 | 2 |
| 2 | 16-я линия В.О., д. 97 | Клен Я/л . (Диаметр 32 см) | шт. | 1 | 36,8 | 1 | 36,8 | 100,0% |
| Клен Я/л 2-х ств. (Диаметр 30,20) | шт. | 1 | 1 |
| Клен Я/л 4-х ств. (Диаметр 30,32, 36 см) | шт. | 1 | 1 |
| 3 | 13-я линия В.О., дом 46 | Боярышник (Диаметр 12-14) | шт. | 2 | 8,5 | 2 | 8,5 | 100,0% |
| 4 | 9-й линии В.О., дом 68 | Ясень 2-ух ствольный (Диаметр 8-10 см) | шт. | 1 | 21,4 | 1 | 21,4 | 100,0% |
| Ясень (Диаметр 60 см) | шт. | 1 | 1 |
| Клен я/л пор.3-х стволов | шт. | 1 | 1 |
| 5 | 6-я линия В.О., дом 37 | Липа | шт. | 1 | 29,0 | 1 | 29,0 | 100,0% |
| Клен (Диаметр 40 см) | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Малому пр. В. О., 43/75 | Клен Я/л 2-х ств. (Диаметр 18,16) | шт. | 1 | 78,2 | 1 | 78,2 | 100,0% |
| Клен Я/л 4-х ств. (Диаметр 30,32, 36 см) | шт. | 1 | 1 |
| Клен Я/л (Диаметр 38 см) | шт. | 1 | 1 |
| Клен Я/л (Диаметр 16-24см) | шт. | 2 | 2 |
| Клен Я/л 3-х ств. (Диаметр 20,22,24см) | шт. | 1 | 1 |
| 7 | 14-я линия В.О., д. 47 | Тополь | шт. | 1 | 27,5 | 1 | 27,5 | 100,0% |
| 8 | 16-я линия В.О., д.75 | Дробление пня | шт. | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 | 100,0% |
| 9 | 15-я линия В.О., д. 62, лит. А | Санитарная обрезка | шт. | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 100,0% |
| 10 | Малый пр., В.О. д. 27 | раскряжевка аварийного дерева | шт. | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.3: | | | |  | 270,0 |  | 270,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 1: | | | |  | 2 619,4 |  | 2 619,4 | 100,0% |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | усл. | 1 | 35,8 | 1 | 35,8 | 100,0% |
| 2 | Территория МО Васильевский | Технадзор | усл. | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% |
| 3 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2023 г. | усл. | 1 | 60,0 | 1 | 60,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 2: | | | |  | 145,8 |  | 145,8 | 100,0% |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 3.1 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | | | |
| 1 | 14-линия, В.О, д. 97 | Демонтаж газонных ограждений | П.М. | 44 | 20,7 | 44 | 20,6 | 99,5% |
| 2 | Материалы для покраски газонных ограждений на территории МО Васильевкий |  |  | 1 | 93,3 | 1 | 93,3 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.1: | | | |  | 114,0 |  | 113,9 | 100,0% |
| Раздел 3.2 - Посадка однолетников в вазоны | | | | | | | | |
| 1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 7,7 |  | 7,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 2,6 |  | 2,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 4,1 |  | 4,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 10,0 |  | 10,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 5 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | |  | 6,3 |  | 6,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 6 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 9,1 |  | 9,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | шт. | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | шт. | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | шт. | 54 | 54 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 7 | 4-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 23,7 |  | 23,7 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 35 | 35 |
| Сальвия блестящая | шт. | 500 | 500 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 13,6 |  | 13,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 279 | 279 |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | |  | 1,3 |  | 1,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 11 | 6-я линия В.О., дом № 39 | Посадка однолетников: | |  | 5,4 |  | 5,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | шт. | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | |  | 11,9 |  | 11,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | |  | 9,4 |  | 9,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 8,1 |  | 8,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | |  | 1,4 |  | 1,4 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | |  | 3,6 |  | 3,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 17 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | |  | 4,1 |  | 4,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 18 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 19 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | |  | 9,5 |  | 9,5 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 20 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | |  | 13,8 |  | 13,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Петуния ампельная | шт. | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | шт. | 21 | 21 |
| Тагетис Патула | шт. | 35 | 35 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 21 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | |  | 4,1 |  | 4,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 22 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | |  | 10,7 |  | 10,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 63 | 63 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 23 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 19,0 |  | 19,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 224 | 224 |
| Сальвия блестящая | шт. | 224 | 224 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 24 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | |  | 2,7 |  | 2,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 25 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | |  | 1,4 |  | 1,4 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 26 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | |  | 2,6 |  | 2,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 21 | 21 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 27 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | |  | 3,2 |  | 3,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 28 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 1,3 |  | 1,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 29 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | |  | 5,0 |  | 5,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 60 | 60 |
| Сальвия блестящая | шт. | 60 | 60 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 30 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | |  | 5,4 |  | 5,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 31 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | |  | 5,4 |  | 5,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 32 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | |  | 4,1 |  | 4,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 33 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | |  | 5,4 |  | 5,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 34 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | |  | 7,9 |  | 7,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 35 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | |  | 1,9 |  | 1,9 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 36 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | |  | 2,6 |  | 2,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 37 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | |  | 10,8 |  | 10,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 38 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | |  | 5,8 |  | 5,8 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 72 | 72 |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 39 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 40 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | |  | 3,8 |  | 3,8 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 21 | 21 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 41 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | |  | 18,1 |  | 18,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 70 | 70 |
| Сальвия блестящая | шт. | 70 | 70 |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 42 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | |  | 2,8 |  | 2,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 22 | 22 |
| Сальвия блестящая | шт. | 44 | 44 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 43 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | |  | 8,1 |  | 8,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 45 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | |  | 1,9 |  | 1,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 22 | 22 |
| Сальвия блестящая | шт. | 22 | 22 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 46 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | |  | 9,4 |  | 9,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 47 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | |  | 4,1 |  | 4,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 48 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | |  | 2,6 |  | 2,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| Итого по разделу 3.2 с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | |  | 311,7 |  | 311,7 | 100,0% |
| Раздел 3.3: Установка и ремонт малых архитектурных форм | | | | | | | | |
| 1 | Расстановка МАФ на территории МО Васильевский |  |  | 1 | 13,7 | 1 | 13,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.3: | | | |  | 13,7 |  | 13,7 | 100,0% |
| Раздел 3.4: Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | 16-я линия В.О., д. 97 | Посадка деревьев: | |  | 27,2 |  | 27,2 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 3 | 3 |
| Итого по разделу 3.4: | | | |  | 27,2 |  | 27,2 | 100,0% |
| Итого по разделу 3: | | | |  | 466,6 |  | 466,5 | 100,0% |
| Раздел 4 - Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| 2 | Средний пр. В.О., д. 51 | Демонтаж контейнерной площадки | шт. | 1 | 19,2 | 1 | 19,2 | 100,0% |
| Итого по разделу 4: | | | |  | 19,2 |  | 19,2 | 100,0% |
| Всего по программе: | | | |  | 3 251,0 |  | 3 250,9 | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2022 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | | |
| Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |  |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 1.1 - Уборка | | | | | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка | |  |  |  |  |  |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 6 650 | 1 079,3 | 6 650 | 1 079,3 | 100,0% |
| механизированная | м2 | 134 | 3,5 | 134 | 3,5 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 2 880 | 242,0 | 2 880 | 242,0 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 32 200 | 30,5 | 32 200 | 30,5 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.1.1: | |  | 1 355,3 |  | 1 355,3 | 100,0% |
| 2 | Раздел 1.1.2 - Летняя уборка | |  |  |  |  |  |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 6 650 | 291,7 | 6 650 | 291,7 | 100,0% |
| механизированная | м2 | 134 | 2,4 | 134 | 2,4 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 2 880 | 72,8 | 2 880 | 72,8 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 32 200 | 526,7 | 32 200 | 526,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.1.2: | | | |  | 893,6 |  | 893,6 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.1: | | | |  | 2 248,9 |  | 2 248,9 | 100,0% |
| Раздел 1.2 - Уход | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Май | |  | 1 186,9 |  | 1 186,8 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: |  |  |  |
| сгребание листьев и органического мусора | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| выкашивание газона | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| внесение сухих удобрений | м2 | 6210 | 6210 |
| вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Устройство приствольных лунок и канавок | шт. | 4026 | 4026 |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | шт. | 4026 | 4026 |
| Полив зеленых насаждений | шт. | 13865 | 13865 |
| внесение сухих удобрений в почву | шт. | 4026 | 4026 |
| Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |  |
| Обрезка и прореживание кустарников (неколючие) | шт. | 496 | 496 |
| Обрезка и прореживание кустарников (колючие) | шт. | 137 | 137 |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | П.М. | 1595 | 1595 |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | П.М. | 459,4 | 459,4 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 56 | 56 |
| Переподвязка саженцев | шт. | 56 | 56 |
| Внесение сухих удобрений | шт. | 56 | 56 |
| Устройство приствольных лунок и канавок | шт. | 56 | 56 |
| Смена подвязок | шт. | 56 | 56 |
| Обрезка и прореживание крон | шт. | 56 | 56 |
| Сбор ветвей и сучьев после обрезки |  |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | шт. | 56 | 56 |
| Полив (2-х кратный) | шт. | 56 | 56 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2 | Июнь | |  | 558,6 |  | 558,6 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: |  |  |  |
| Выкашивание газона | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | шт. | 4026 | 4026 |
| Стрижка живых изгородей (неколючие) | м2 | 1892,5 | 1892,5 |
| Стрижка живых изгородей (колючие) | м2 | 526,8 | 526,8 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | м3 | 178,91 | 178,91 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 56 | 56 |
| Прополка и рыхление лунок | шт. | 56 | 56 |
| Полив (2-х кратный) | шт. | 56 | 56 |
| 4. Уход за цветниками | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Прополка и рыхление цветников | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Полив (2-х кратный) | м3 | 4,37 | 4,37 |
| 3 | Июль | |  | 583,7 |  | 583,7 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: |  |  |  |
| Выкашивание газона | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | шт. | 13865 | 13865 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | м3 | 138,65 | 138,65 |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 56 | 56 |
| Прополка и рыхление лунок | шт. | 56 | 56 |
| Полив (2-х кратный) | шт. | 56 | 56 |
| 4. Уход за цветниками | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Прополка и рыхление лунок | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Полив (2-х кратный) | м3 | 4,37 | 4,37 |
| Внесение сухих удобрений в почву | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием (удаление засохших отцветших растений) | м2 | 291,5 | 291,5 |
| 5. Уход за вазонами | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Полив (2-х кратный) | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Внесение сухих удобрений в почву | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Рыхление земли в контейнерах (кашпо) с удалением сорняков | м2 | 85,1 | 85,1 |
| 4 | Август | |  | 497,4 |  | 497,4 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: |  |  |  |
| Выкашивание газона | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | шт. | 4026 | 4026 |
| Внесение удобрений | шт. | 4026 | 4026 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | м3 | 138,65 | 138,65 |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 56 | 56 |
| Прополка и рыхление лунок | шт. | 56 | 56 |
| Полив (2-х кратный) | шт. | 56 | 56 |
| 4. Уход за цветниками: | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Прополка и рыхление | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Полив (2-х кратный) | м3 | 4,37 | 4,37 |
| Внесение сухих удобрений в почву | м2 | 291,5 | 291,5 |
| 5. Уход за вазонами | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Рыхление земли в контейнерах (кашпо) с удалением сорняков | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Полив (2-х кратный) | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Внесение сухих удобрений в почву | м2 | 85,1 | 85,1 |
| 5 | Сентябрь | |  | 746,8 |  | 746,8 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: |  |  |  |
| Выкашивание газона | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 31048,8 | 31048,8 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Прополка и рыхление лунок и канавок | шт. | 4026 | 4026 |
| Внесение удобрений | шт. | 4026 | 4026 |
| Полив зеленых насаждений (2-х кратный) | м3 | 138,65 | 138,65 |
| 3. Уход за деревьями: |  |  |  |
| Прополка и рыхление лунок | шт. | 56 | 56 |
| Полив (2-х кратный) | шт. | 56 | 56 |
| Обрезка и прореживание кран деревьев | шт. | 80 | 80 |
| Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за цветниками: | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Прополка и рыхление | м2 | 291,5 | 291,5 |
| Полив (2-х кратный) | м3 | 4,37 | 4,37 |
| Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием (удаление засохших отцветших растений) | м2 | 291,5 | 291,5 |
| 5. Уход за вазонами | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Рыхление земли в контейнерах (кашпо) с удалением сорняков | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Полив (2-х кратный) | м2 | 85,1 | 85,1 |
| 6 | Октябрь | |  | 117,0 |  | 117,0 | 100,0% |
| 1. Уход за кустарниками: | шт. | 13865 | 13865 |
| Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов | П.М. | 1595 | 1595 |
| Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов | П.М. | 459,4 | 459,4 |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 56 | 56 |
| Закрытие приствольных лунок | м2 | 184,8 | 184,8 |
| Переподвязка саженцев без замены кольев | шт. | 56 | 56 |
| 5. Уход за вазонами | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Выкапывание отцветших растений в контейнерах (кашпо, чашах) | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Рыхление земли в контейнерах (кашпо) с удалением сорняков | м2 | 85,1 | 85,1 |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 3 690,4 |  | 3 690,3 | 100,0% |
| Итого по разделу 1 : | | | |  | 5 939,3 |  | 5 939,2 | 100,0% |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62) | Посадка деревьев: | |  | 9,2 |  | 9,2 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Посадка деревьев: | |  | 9,2 |  | 9,2 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) (Протокол июль 2020) | Посадка деревьев: | |  | 34,6 |  | 34,6 | 100,0% |
| Боярышник сибирский | шт. | 1 | 1 |
| Ива белая шаровидная | шт. | 3 | 3 |
| 4 | Сквер б/н на 16-й линии В.О. у д.97 (№ 6-8-66) | Посадка деревьев: | |  | 9,1 |  | 9,1 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | Посадка деревьев: | |  | 12,6 |  | 12,6 | 100,0% |
| Туя западная | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) | Посадка деревьев: | |  | 9,4 |  | 9,4 | 100,0% |
| Рябина обыкновенная | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№ 6-8-60) | Посадка деревьев: | |  | 9,2 |  | 9,2 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 8 | Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№ 6-8-58) | Посадка деревьев: | |  | 18,5 |  | 18,5 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 2 | 2 |
| 9 | Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№ 6-8-4) | Посадка деревьев: | |  | 13,7 |  | 13,7 | 100,0% |
| Боярышник сибирский | шт. | 2 | 2 |
| 10 | Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№ 6-8-8) | Посадка деревьев: | |  | 18,5 |  | 18,5 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 2 | 2 |
| 11 | Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-47) | Посадка деревьев: | |  | 16,7 |  | 16,7 | 100,0% |
| Клен остролистный | шт. | 2 | 2 |
| 12 | Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | Посадка деревьев: | |  | 18,5 |  | 18,5 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 2 | 2 |
| 13 | Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Посадка деревьев: | |  | 15,1 |  | 15,1 | 100,0% |
| Ива белая шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 14 | Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№ 6-8-9) | Посадка деревьев: | |  | 51,5 |  | 51,4 | 99,8% |
| Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 |
| 15 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Посадка деревьев и кустарников: | |  | 57,0 |  | 57,0 | 100,0% |
| Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 |
| Сирень обыкновенная | шт. | 10 | 10 |
| Итого по разделу 2: | | |  | 43 | 302,8 | 43 | 302,7 | 100,0% |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| Раздел 3.1 - Санитарные рубки | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 ( №6-8-62) | Вяз d=24 | шт. | 1 | 5,4 | 1 | 5,4 | 100,0% |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-29) | Рябина d= 36 | шт. | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 100,0% |
| Клен о/л d= 80 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Ива шаровидная d= 36-38 | шт. | 1 | 14,1 | 1 | 14,1 | 100,0% |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) (Протокол июль 2020) | Вяз (Диаметр 32-34 см) | шт. | 2 | 38,1 | 2 | 38,1 | 100,0% |
| Боярышник (Диаметр 26 см) | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Сквер б/н у д.39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) | Береза | шт. | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 100,0% |
| 6 | Сквер б/н на 16-й линии В.О. у д.97 (№ 6-8-66) | Клён остролистный (24 см) | шт. | 1 | 5,7 | 1 | 5,7 | 100,0% |
| 7 | Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№ 6-8-58) | Тополь британский (18 см) | шт. | 1 | 5,7 | 1 | 5,7 | 100,0% |
| 9 | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67) | Тополь (80см) | шт. | 1 | 29,6 | 1 | 29,6 | 100,0% |
| 10 | Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Аварийное дерево | шт. | 1 | 4,6 | 1 | 4,6 | 100,0% |
| 11 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Обрезка ветвей | шт. | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.1 : | | | |  | 132,0 |  | 132,0 | 100,0% |
| Раздел 3.2 - Содержание территорий общего пользования местного значения в части обеспечения ремонта покрытий и элементов благоустройства | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Разборка плиточного покрытия | м2 | 10 | 58,0 | 10 | 58,0 | 100,0% |
| Устройство плиточноно покрытия | м2 | 10 | 10 |
| Установка БР 100.30.15 | п.м. | 2 | 2 |
| Установка БР 100.20.8 | п.м. | 2 | 2 |
| Итого по разделу 3.2 : | | | |  | 58,0 |  | 58,0 | 100,0% |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | по 4 адресам | шт. | 4 | 1 100,0 | 4 | 1 100,0 | 100,0% |
| 2 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | усл. | 1 | 19,8 | 1 | 19,8 | 100,0% |
| 3 | Территория МО Васильевский | Технадзор | усл. | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% |
| 4 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2022 г. | усл. | 1 | 60,00 | 1 | 60,00 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.3: | | | |  | 1 229,8 |  | 1 229,8 | 100,0% |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67) | Установка металлических конструкций | п.м. | 3 | 33,4 | 3 | 33,3 | 100,0% |
| Ремонт металлических конструкций | п.м. | 2 | 2 |
| Демонтаж металлических конструкций | п.м. | 1 | 1 |
| 2 | Сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | Установка металлических конструкций | п.м. | 6 | 13,1 | 6 | 13,1 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.4: | | | |  | 46,5 |  | 46,4 | 100,0% |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | Покраска диванов | м2 | 6,4 | 1,8 | 6,4 | 1,8 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 3 | 3 |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Покраска диванов | м2 | 6,4 | 1,9 | 6,4 | 1,9 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 4 | 4 |
| 3 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | Покраска скамеек | м2 | 4,4 | 1,4 | 4,4 | 1,4 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 3 | 3 |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Покраска скамеек | м2 | 10,4 | 3,1 | 10,4 | 3,1 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 6 | 6 |
| 5 | Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | Расстановка МАФ | шт. | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 100,0% |
| 6 | Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) | Покраска скамеек | м2 | 14,8 | 35,7 | 14,8 | 35,7 | 100,0% |
| Демонтаж скамеек | шт. | 2 | 2 |
| Ремонт реек скамеек | шт. | 23 | 23 |
| Покраска урн | м2 | 7 | 7 |
| 7 | Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | Покраска скамеек | м2 | 6,4 | 8,1 | 6,4 | 8,1 | 100,0% |
| Ремонт реек скамеек | шт. | 7 | 7 |
|
| 8 | Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | Покраска скамеек | м2 | 4,2 | 0,8 | 4,2 | 0,8 | 100,0% |
| 9 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Покраска скамеек | м2 | 4,4 | 1,4 | 4,4 | 1,4 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 3 | 3 |
| 10 | Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | Покраска скамеек | м2 | 6,4 | 2,3 | 6,4 | 2,3 | 100,0% |
| Покраска металлических урн | м2 | 6 | 6 |
| 11 | Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) | Покраска скамеек | м2 | 10,4 | 3,1 | 10,4 | 3,1 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 6 | 6 |
| 12 | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 (№6-8-67) | Покраска скамеек | м2 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 0,6 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 1 | 1 |
| 13 | Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О. (6-8-1) | Покраска скамеек | м2 | 6,4 | 3,8 | 6,4 | 3,8 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 14 | 14 |
| 14 | Сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79 (6-8-63) | Замена брус реек | шт. | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | 100,0% |
| Покраска скамеек | м2 | 6,4 | 6,4 |
| 15 | Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) | Демонтаж скамеек | шт. | 2 | 164,0 | 2 | 164,0 | 100,0% |
| Установка скамеек | шт. | 2 | 2 |
| Итого по разделу 3.5: | | | |  | 231,3 |  | 231,3 | 100,0% |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О. (№6-8-15) | Покраска, ремонт детского и спортивного оборудования | м2 | 37 | 9,3 | 37 | 9,3 | 100,0% |
| 2 | Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 30 | 214,9 | 30 | 214,9 | 100,0% |
| Демонтаж песочницы | шт. | 1 | 1 |
| Устройство резинового покрытия | м2 | 75 | 75 |
| 3 | Сквер б/н на 12-й линии В.О., д. 51 (№6-8-65) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 70 | 34,2 | 70 | 34,2 | 100,0% |
| 4 | Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№ 6-8-56) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 140 | 35,3 | 140 | 35,3 | 100,0% |
| 5 | Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 1 | 42,9 | 1 | 42,9 | 100,0% |
| Замена настила подвесного моста комплекса | шт. | 2 | 2 |
| Ремонт элемента горки | шт. | 1 | 1 |
| Покраска детского игрового оборудования | м2 | 90 | 90 |
| 6 | Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Покраска детского игрового оборудования | м2 | 42 | 10,6 | 42 | 10,6 | 100,0% |
| 7 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 50 | 12,6 | 50 | 12,6 | 100,0% |
| 8 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 101 | 25,5 | 101 | 25,5 | 100,0% |
| 9 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Устройство резинового покрытия | м2 | 14,5 | 101,3 | 14,5 | 101,2 | 99,9% |
| Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 90 | 90 |
| Демонтаж карусели | шт. | 1 | 1 |
| Замена навеса качели | шт. | 1 | 1 |
| Ремонт двух элементов горки | м2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 70 | 63,4 | 70 | 63,4 | 100,0% |
| Демонтаж песочницы | шт. | 1 | 1 |
| Установка песочницы | шт. | 1 | 1 |
| 11 | Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 60 | 40,0 | 60 | 40,0 | 100,0% |
| Устройство резинового покрытия | м2 | 9 | 9 |
| 12 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 36 | 9,1 | 36 | 9,1 | 100,0% |
| 13 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 67 | 26,7 | 67 | 26,7 | 100,0% |
| Ремонт стойки информационного щита | шт. | 1 | 1 |
| 14 | Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 50 | 12,6 | 50 | 12,6 | 100,0% |
| 15 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | Замена сидения для качелей | шт. | 2 | 27,4 | 2 | 27,4 | 100,0% |
| 16 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 50 | 17,2 | 50 | 17,2 | 100,0% |
| Демонтаж закладных деталей | шт. | 2 | 2 |
| Ремонт детского игрового оборудования | м2 | 1 | 1 |
| Устройство резинового покрытия | м2 | 1,5 | 1,5 |
| 17 | Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 16 | 4,1 | 16 | 4,1 | 100,0% |
| 18 | Сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 120 | 110,0 | 120 | 110,0 | 100,0% |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | 4 | 4 |
| Навеска подвески качелей со спинкой | шт. | 2 | 2 |
| Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 8 | 8 |
| 19 | Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 60 | 15,1 | 60 | 15,1 | 100,0% |
| 20 | Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | Навеска подвески качелей со спинкой | шт. | 1 | 31,3 | 1 | 31,3 | 100,0% |
| Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 30 | 30 |
| 21 | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67) | Покраска детского и спортивного оборудования. | м2 | 20 | 39,1 | 20 | 39,1 | 100,0% |
| Ремонт настила горки | шт. | 1 | 1 |
| Навеска подвески качелей со спинкой | шт. | 1 | 1 |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | 3 | 3 |
| 22 | Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 | Замена подвеса качели | шт. | 1 | 14,1 | 1 | 14,1 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.6: | | | |  | 896,7 |  | 896,6 | 100,0% |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 3 | Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | м3 | 3,78 | 10,0 | 3,78 | 10,0 | 100,0% |
| 4 | Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 5 | Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 7 | Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 8 | Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | м3 | 1,26 | 3,4 | 1,26 | 3,4 | 100,0% |
| 9 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 10 | Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 11 | Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 12 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | м3 | 1,26 | 3,4 | 1,26 | 3,4 | 100,0% |
| 13 | Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | м3 | 2,52 | 6,6 | 2,52 | 6,6 | 100,0% |
| 14 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 15 | Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 16 | Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 17 | Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) | м3 | 1,26 | 3,4 | 1,26 | 3,4 | 100,0% |
| 18 | Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | м3 | 0,63 | 1,7 | 0,63 | 1,7 | 100,0% |
| 19 | Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 20 | 15 линия В.О., дом 78-80 | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 21 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) (3 песочницы) | м3 | 3,78 | 10,0 | 3,78 | 10,0 | 100,0% |
| 22 | Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 23 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 24 | Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 25 | Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | м3 | 1,26 | 3,4 | 1,26 | 3,4 | 100,0% |
| 26 | Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | м3 | 1,26 | 3,3 | 1,26 | 3,3 | 100,0% |
| 27 | Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65) (2 песочницы) | м3 | 3,6 | 10,0 | 3,6 | 10,0 | 100,0% |
| 28 | Вывоз старого песка, вынутого из песочниц |  | м3 | 42,84 | 18,2 | 42,84 | 18,2 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.7: | | | |  | 129,5 |  | 129,5 | 100,0% |
| Раздел 3.8 - Однолетники в цветниках | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) | Посадка однолетников: |  |  | 47,1 |  | 47,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 621 | 621 |
| Сальвия блестящая | шт. | 621 | 621 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 2 | Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) | Посадка однолетников: |  |  | 62,5 |  | 62,5 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 720 | 720 |
| Сальвия блестящая | шт. | 720 | 720 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3 | Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) | Посадка однолетников: |  |  | 59,7 |  | 59,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 690 | 690 |
| Сальвия блестящая | шт. | 690 | 690 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Посадка однолетников: |  |  | 36,6 |  | 36,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 420 | 420 |
| Сальвия блестящая | шт. | 420 | 420 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 5 | Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | Посадка однолетников: |  |  | 36,6 |  | 36,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 420 | 420 |
| Сальвия блестящая | шт. | 420 | 420 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 6 | Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) | Посадка однолетников: |  |  | 15,9 |  | 15,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 210 | 210 |
| Сальвия блестящая | шт. | 210 | 210 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 7 | Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) | Посадка однолетников: |  |  | 37,4 |  | 37,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 207 | 207 |
| Сальвия блестящая | шт. | 752 | 752 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 8 | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Посадка однолетников: |  |  | 83,7 |  | 83,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 1106 | 1106 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1106 | 1106 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 9 | Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | Посадка однолетников: |  |  | 28,4 |  | 28,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 388 | 388 |
| Сальвия блестящая | шт. | 362 | 362 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 10 | 16-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: |  |  | 15,7 |  | 15,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 207 | 207 |
| Сальвия блестящая | шт. | 207 | 207 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 11 | Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) | Посадка однолетников: |  |  | 29,5 |  | 29,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 388 | 388 |
| Сальвия блестящая | шт. | 388 | 388 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 12 | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Посадка однолетников: |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 37 | 37 |
| Сальвия блестящая | шт. | 70 | 70 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| Всего по разделу 3.8 с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | |  | 457,1 |  | 457,0 | 100,0% |
| Раздел 3.9 - Посадка однолетников в альпинарий | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | |  | 7,5 |  | 7,5 | 100,0% |
| Петунья | 50 | шт. | шт. |
| Агератум | 20 | шт. | шт. |
| Бегония | 20 | шт. | шт. |
| Счальвия блестящая | 30 | шт. | шт. |
| Итого по разделу 3.9: | | | |  | 7,5 |  | 7,5 | 100,0% |
| Раздел 3.10 - Посадка кустарников в группы | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В. О. | Бересклет европейский | шт. | 6 | 9,1 | 6 | 9,1 | 100,0% |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О. (№6-8-1) | Бересклет европейский | шт. | 12 | 18,1 | 12 | 18,1 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.10: | | | |  | 27,2 |  | 27,2 | 100,0% |
| Раздел 3.11 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41 (№6-8-9) | Сперея ванбудта | шт. | 100 | 87,7 | 100 | 87,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.11: | | | |  | 87,7 |  | 87,7 | 100,0% |
| Раздел 3.12 - Ремонт газона | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н на 11-й линии В. О., д. 42 (№6-8-51) | Ремонт газона | м2 | 100 | 40,5 | 100 | 40,5 | 100,0% |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. | Ремонт газона | м2 | 25 | 9,3 | 25 | 9,3 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.12: | | | |  | 49,8 |  | 49,8 | 100,0% |
| Раздел 3.13 - Обследование деревьев | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) |  | усл. | 1 | 43,8 | 1 | 43,8 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.13: | | | |  | 43,8 |  | 43,8 | 100,0% |
| Раздел 3.14 - Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений |  | усл. | 1 | 8,6 | 1 | 8,6 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.14: | | | |  | 8,6 |  | 8,6 | 100,0% |
| Итого по разделу 3: | | | |  | 3 405,5 |  | 3 405,2 | 100,0% |
| Всего по программе: | | | |  | 9 647,6 |  | 9 647,1 | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по cозданию (размещению), переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский на 2022 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | | |
| Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8,0 | 4 | 8,0 |  |
| Раздел 1.3 - Ремонт газона | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | Ремонт газона: | м2 | 300 | 172,0 | 300 | 171,9 | 100,0% |
| Раздел 3.2 - Содержание территорий общего пользования местного значения в части обеспечения ремонта покрытий и элементов благоустройства | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. | Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 0,9 | 395,2 | 0,9 | 395,2 | 100,0% |
| Демонтаж БР 100.20.8 и БР 100.30.15 | п.м. | 189,98 | 189,98 |
| Устройство песчано-гравийного покрытия | м2 | 55,3 | 55,3 |
| Установка БР 100.20.8 | п.м. | 121,5 | 121,5 |
| Установка БР100.30.15 | п.м. | 319,3 | 319,3 |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | Демонтаж газонного ограждения | П.М. | 192,9 | 313,0 | 192,9 | 312,8 | 100,0% |
| Устройство газонного ограждения | П.М. | 84,7 | 84,7 |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | Установка урн | шт. | 4 | 151,8 | 4 | 151,8 | 100,0% |
| Установка скамеек | шт. | 4 | 4 |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | Устройство резинового покрытия | м2 | 262,16 | 2099,2 | 262,16 | 2099,2 | 100,0% |
| Установка детского оборудования | шт. | 10 | 10 |
| Раздел 3.12 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | |  |  |  |  |  |
| 2 | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | Кизильник блестящий в двухрядную изгородь | шт. | 46 | 466,0 | 46 | 466,0 | 100,0% |
| Сперея дубравколистная в рядовую посадку | шт. | 34 | 34 |
| Всего по программе: | | | |  | 3597,2 |  | 3596,9 | 100,0% |