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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург                                        № 04/2                               30 января 2026 года


О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 30.09.2025 № 57 «Об утверждении муниципальных программ Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов»

[bookmark: _Hlk877665]В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский; главы 7 «Положения о порядке составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский», утвержденного постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 14.04.2022 № 33 (в редакции от 24.08.2023 № 32), Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. [bookmark: _Hlk877827] Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 30.09.2025 № 57 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Согласно Перечня, изложить пункты в новой редакции:
[bookmark: _GoBack]1.2. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение», согласно Приложению № 1.                                              
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

	

	[bookmark: _Hlk877883]Глава Местной администрации 
МО Васильевский 
	И.Л. Бирюк

	
	







	
	Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский
от 30 января 2026 № 04/2




Муниципальная программа
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский
«Благоустройство и озеленение» 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы.

	Наименование программы
	Благоустройство и озеленение

	Подпрограммы
	· Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
· Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
· Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
· Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
· Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
· Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
· Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга;
· Организация благоустройства территории за счет средств местного бюджета;
· Озеленение территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга;
· Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета;
· Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»;
· Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы».

	Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки муниципальной программы
	· Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
· Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти";
· Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., 
· Устав МО Васильевский, 
· Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98.

	Цели и задачи муниципальной программы
	· Создание комфортной и безопасной среды для жизни, включая повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния на территории муниципального образования;
· Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; 
· Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования; 
· Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский.
· Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО Васильевский;

	Наименование ответственного исполнителя
	· Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – МКУ «Служба по благоустройству»).

	Срок реализации муниципальной программы
	2026-2028 гг.

	Объем финансирования муниципальной программы
	Из средств бюджета МО Васильевский, в том числе:
2026 год – 12 074,8 тыс. руб.       
2027 год – 3 288,6 тыс. руб.    
2028 год – 3 282,0 тыс. руб.  
	Из средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:
2026 год – 28 114,6 тыс. руб.
2027 год – 0,0 тыс. руб. 
2028 год – 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	· Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 

	Целевые показатели (индикаторы)


	I1— площадь устранённых дефектов асфальтового покрытия внутриквартальных территорий и территорий общего пользования местного значения, в рамках проведения ремонта асфальтобетонного и плиточного покрытия (м2);
I2— отношение объёма зелёных насаждений, подлежащих сносу и объёма реализации работ по компенсационному озеленению (%);
I3— количество установленных малых архитектурных форм (шт.);
I4— прирост площади газонного покрытия в нормативном состоянии (м2); 
I5— прирост объёма находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений (п.м.); 
I6— количество территорий, на которых выполнена посадка однолетних/двулетних растений в вазоны (ед.).
I7 — доля территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу (%)
I8— количество разработанных проектов благоустройства (шт.);
I9— количество реализованных проектов благоустройства (шт.);
I10— доля разработанных проектов благоустройства, в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения (%);
I11— количество установленных элементов детского игрового и спортивного оборудования (шт.);
I12— прирост объема находящего в нормативном состоянии травмобезопасного резинового покрытия на детских и спортивных площадках (м2)
I13— количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства (ед.)



Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение» реализуется в соответствии с Положением о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утверждённым Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98.

Раздел 3. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования.
На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, дворами-колодцами, скверами, зонами отдыха. Значительная часть внутридворовых территорий относится к охранной зоне сетей, что затрудняет возможность комплексного благоустройства и в конечном итоге приводит к ухудшению эстетического вида внутридворовых территорий. Проблемы в сфере благоустройства территории не решены в полном объеме ввиду недостаточного финансового обеспечения муниципального образования. Планировочные решения многих существующих объектов благоустройства не отвечают современным градостроительным требованиям и потребностям местного населения. В связи с этим фактом, очень важным является создать качественную и разнообразную городскую среду с учётом оптимального разграничения функциональных зон и   обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.
По данным паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее — ЗНОП М3) на учете и содержании Местной администрации муниципального образования Васильевский находится 78 объект зеленых насаждений, расположенных на территориях ЗНОП М3, совокупная площадь которых составляет 4,8 га.
В результате проведённого обследования территории муниципального образования в течение 2025 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования. 
Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, муниципальное образование выделило участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние.
В связи с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду ежегодно возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент.
Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.
Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.
Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 
Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Васильевский, осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
1.1 Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
— обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
— содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
— размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
— размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);
— размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
— временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;
1.2 Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
— организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП МЗ, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
— содержание, в том числе уборку, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зелёных насаждений на указанных территориях;
— проведение паспортизации территорий ЗНОП МЗ, включая проведение учёта зелёных насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий ЗНОП МЗ;
— создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зелёных насаждений, расположенных на территориях ЗНОП МЗ.
2. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский, путём организации публичных слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путём размещения информации о проводимых мероприятиях в сфере благоустройства в газете «Муниципальный вестник округа № 8», на информационных стендах, на официальном сайте МО Васильевский и на официальных страницах в социальных сетях, участием в приёмке работ.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и целевые индикаторы

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, за счёт:
- проведения ремонта асфальтобетонного покрытия и плиточного покрытия в объеме 4205,95 м2
- установки малых архитектурных форм в количестве 7 шт.
- посадки деревьев и кустарников в количестве 137 шт.
- установки и ремонта газонного ограждения в объёме 48,5 п.м.
- установки нового детского игрового оборудования в количестве 5 шт.
- проведения работ по содержанию и уходу территорий ЗНОП МЗ в течении трех лет по 78 адресам.

Раздел 4.1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
4.1.1. Методика расчёта показателей

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определения показателя
	Алгоритм формирования показателя

	I1
	м2
	площадь устранённых дефектов асфальтового и плиточного покрытия внутриквартальных территорий и территорий общего пользования местного значения, в рамках проведения ремонта асфальтобетонного и плиточного покрытия
	Абсолютный показатель

	I2
	%
	отношение объёма зелёных насаждений, подлежащих сносу и объёма реализации работ по компенсационному озеленению
	I2=Зк/Зс, где
Зк — количество зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационного озеленения;
Зс — количество зеленых насаждений, снесенных в рамках санитарных рубок.

	I3
	шт.
	количество установленных малых архитектурных форм  
	Абсолютный показатель

	I4
	м2
	прирост площади газонного покрытия в нормативном состоянии
	I4=Гу+Гр, где
Гу — объем устройства газонного покрытия;
Гр — объем отремонтированного газонного покрытия.

	I5
	п.м.
	прирост объёма находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений
	I5=ГОу+ГОр, где
ГОу — объем устройства газонных ограждений;
ГОр — объем отремонтированных газонных ограждений.

	I6
	ед.
	количество территорий, на которых выполнена посадка однолетних/двулетних растений в вазоны
	Абсолютный показатель

	I7
	%
	доля территорий ЗНОП МЗ в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу
	I7=Ту/Тп, где
Ту — количество ЗНОП МЗ, в отношении которых проведены работы по содержанию и уходу;
Тп — количество ЗНОП МЗ, содержание которых согласно Закону Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования»
от 19.092007 № 430-85 относится к ведению МО Васильевский.

	I8
	шт.
	количество разработанных проектов благоустройства
	Абсолютный показатель

	I9
	шт.
	количество реализованных проектов благоустройства
	Абсолютный показатель

	I10
	%
	доля разработанных проектов благоустройства, в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения
	I10=Пу/Пр, где
Пу — количество проектов благоустройства, в которых учтены условия обеспечения доступности для маломобильных групп населения
Пр — количество разработанных проектов благоустройства в отчетном периоде

	I11
	шт.
	количество установленных элементов детского игрового и спортивного оборудования
	Абсолютный показатель

	I12
	м2
	прирост объема, находящегося в нормативном состоянии травмобезопасного резинового покрытия на детских и спортивных площадках
	Абсолютный показатель

	I13
	ед.
	количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства
	I13= О1 + О2, где
О1 — количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства в онлайн формате с использованием официального сайта МО Васильевский, ПОС, социальных сетей;
О2 — количество проведённых общественных обсуждений и голосований по вопросам благоустройства в офлайн формате в помещении МО Васильевский и на территории округа



4.1.2. Прогноз достижения ожидаемых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	I1
	м2
	3825,95
	190
	190

	2
	I2
	%
	100
	100
	100

	3
	I3
	шт.
	3
	4
	0

	4
	I4
	м2
	792,10
	0
	38

	5
	I5
	п.м.
	48,5
	0
	0

	6
	I6
	ед.
	1
	0
	0

	7
	I7
	%
	100
	100
	100

	8
	I8
	шт.
	2
	0
	0

	9
	I9
	шт.
	2
	0
	1

	10
	I10
	%
	0
	0
	1

	11
	I11
	шт.
	5
	0
	0

	12
	I12
	м2
	615
	0
	0

	13
	I13
	ед.
	2
	0
	0



Раздел 5. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

При расчетах объема финансирования муниципальной программы использовался локальный сметный расчет, базисно-индексным методом. Составлен в текущем (базисном) уровне цен на 2025 год.

	Наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объёмы бюджетных ассигнований 

	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	ЦСР
	ВР
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	Пр
	
	
	
	
	

	1. Благоустройство и озеленение 
	 
	 
	908
	0503
	 
	 
	10 210,8
	3 288,6
	3 282,0

	1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	МКУ «Служба по благоустройству» 
	Местный бюджет
	908
	0503
	7 950 900 131
	244
	2 380,9
	459,4
	394,5

	1.2 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
	
	
	908
	0503
	7 950 900 132
	244
	180,0
	163,1
	169,8

	1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	
	
	908
	0503
	7 950 900 133
	244
	509,0
	757,6
	788,6

	1.4 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях
	
	
	908
	0503
	7 950 900 151
	244
	2 228,9
	798,6
	745,5

	1.5 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	
	
	908
	0503
	7 950 900 153
	244
	226,7
	334,1
	347,8

	1.6 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения
	
	
	908
	0503
	7 950 900 154
	244
	4 685,3
	775,8
	835,8

	1.7 Размещение асфальтового покрытия внутриквартальных проездов

	
	Бюджет Санкт-Петербурга
	908
	0503
	7 950 9SP 001
	244
	10 510,5
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	908
	0503
	7 950 9NP 001
	244
	737,6
	-
	-

	1.8. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения размещения плиточного  и полимерного покрытия, ограждений газонных, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, детского игрового оборудования, МАФ
	
	Бюджет Санкт-Петербурга
	908
	0503
	7 950 9SP 002
	244
	17 604,1
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	908
	0503
	7 950 9NP 002
	244
	1 234,5
	-
	-



Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение»
(с прогнозом ожидаемых результатов реализации программы)

	Номер и наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные направления реализации
	Связь с показателями программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Задача 1 — Организация благоустройства территории муниципального образования

	1.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

	МКУ «Служба по благоустройству»
	II квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Повышение объёма асфальтобетонного и плиточного покрытия в нормативном состоянии;
Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях в соответствии с выданными порубочными билетами и информационными справками.
	— устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия;
— устройство и ремонт плиточного покрытия;
— регулировка колодцев;
— устранение аварийности асфальтобетонного и плиточного покрытия;
— проведение санитарных рубок, санитарной обрезки и прочистки зеленых насаждений.
	I1, I2

	
	
	II квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	II квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	

	2. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
	МКУ «Служба по благоустройству»
	I квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Проведение работ по благоустройству территорий в соответствии с нормами законодательства.
	— проведение технического надзора за выполнением работ в сфере благоустройства;
— подготовка и составление сметных расчетов для проведения работ в сфере благоустройства;
— разработка проектной документации 
	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I9, I11, I12

	
	
	I квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	I квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	

	3. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	МКУ «Служба по благоустройству»
	II квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Повышение объема находящихся в нормативном состоянии газонных ограждений, газонного покрытия, малых архитектурных форм на внутриквартальных территориях.
Улучшение эстетического вида внутриквартальных территорий и за счёт проведения работ по компенсационному озеленению и посадке однолетних растений в вазоны на внутриквартальных территориях. 
	— размещение, содержание и ремонт газонных ограждений на внутриквартальных территориях;
— устройство и ремонт газонного покрытия на внутриквартальных территориях;
— компенсационное озеленение на внутриквартальных территория;
— установка, расстановка, содержание и ремонт малых архитектурных форм;
— посадка однолетников в вазоны;
	I2, I3, I4, I5, I6

	
	
	II квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	II квартал 2028г.
	IV квартал 
2028г.
	
	
	

	Задача 2 — Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования

	4. Содержание, в том числе уборка, ЗНОП МЗ (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях
	МКУ «Служба по благоустройству»
	I квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Поддержание ЗНОП МЗ в состоянии, соответствующем эстетическим, функциональным и экологическим требованиям.
Достижение наиболее благоприятной функционально-пространственной среды на территории муниципального образования.
	— проведение ручной и механизированной уборки и санитарной очистки территорий ЗНОП МЗ с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и газонов в зимний и летний период;
— уход за деревьями, кустарниками и газонами
 
	I7

	
	
	I квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	I квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	

	Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП МЗ, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	МКУ «Служба по благоустройству»
	II квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Увеличение количества находящихся в нормативном состоянии зеленых насаждений на территории ЗНОП МЗ
	— посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории ЗНОП МЗ в рамках компенсационного озеленения
	I2

	
	
	II квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	II квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	

	Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях ЗНОП МЗ
	МКУ «Служба по благоустройству»
	I квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Увеличение количества, находящегося в нормативном состоянии детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, асфальтобетонного, плиточного и газонного покрытия, газонных ограждений на территории ЗНОП МЗ;
Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территории ЗНОП МЗ;
Улучшение эстетического вида и экологического состояния территорий ЗНОП МЗ;
 
	— разработка проектов по благоустройству;
 — размещение, содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, газонных ограждений, малых архитектурных форм на территории ЗНОП МЗ;
— посадка деревьев и кустарников на территории ЗНОП МЗ;
— устройство и ремонт асфальтобетонного, плиточного и газонного покрытия на территории ЗНОП МЗ;
— проведение технического надзора за выполнением работ в сфере озеленения;
— подготовка и составление сметных расчетов для проведения работ в сфере озеленения.
	I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12,I13

	
	
	I квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	I квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	

	Задача 3 — Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

	Реализация разработанного и согласованного в установленном порядке проекта благоустройства территории МО Васильевский
	МКУ «Служба по благоустройству»
	II квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Увеличение внутридворовых территорий МО Васильевский, отвечающих нормативным требованиям
	Согласно реализуемым проектам по благоустройству
	I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12,I13

	
	
	II квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	Согласно реализуемым проектам по благоустройству
	

	
	
	II квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	Согласно реализуемым проектам по благоустройству
	

	Задача 4 — Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Васильевский

	Организация и проведение публичных слушаний и голосований по вопросам благоустройства МО Васильевский
	МКУ «Служба по благоустройству»
	I квартал 2026г.
	IV квартал 
2026 г.
	Обеспечение гласности и соблюдение интересов жителей муниципального образования в вопросах благоустройства и озеленения территорий

	— проведение голосований по вопросам благоустройства и озеленения с использованием ПОС, официального сайта муниципального образования, социальных сетей;
— проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства и озеленения территорий в онлайн и офлайн формате.
	I13

	
	
	I квартал 2027г.
	IV квартал 
2027 г.
	
	
	

	
	
	I квартал 2028г.
	IV квартал 
2028 г.
	
	
	





Приложение №1 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»  
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2026 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский 

	Раздел 1.1 - Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	Территория МО Васильевский 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия 
	335
	м2

	2
	Территория МО Васильевский
	Материалы для устранения аварийности а/б покрытия
	1
	   усл.

	Раздел 1.2 - Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка

	1
	Удаление аварийных деревьев и кустарников, санитарные рубки
	Виды работ определяются по результатам комиссионных обследований зеленых насаждений и выданных информационных справок/порубочных билетов 
	1
	усл.

	Раздел 1.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский 

	1
	Территория МО Васильевский
	Технадзор
	1
	усл.

	2
	Территория МО Васильевский
	Расчёт смет для бюджета
	1
	усл.

	Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях  МО Васильевский 

	Раздел 3.1 – Замена песка в песочницах 

	1
	5-я линия В.О., д. 68
	Замена песка в песочнице
	0,63
	м3

	2
	Средний пр. В.О., д. 33
	Замена песка в песочнице
	0,63
	м3

	3
	11-я линия В.О., д. 40
	Замена песка в песочнице
	1,26
	м3

	4
	4-я линия В.О., д. 53
	Замена песка в песочнице
	1,26
	м3

	5
	9-я линия В.О., д. 54
	Замена песка в песочнице
	0,63
	м3

	6
	Территория МО Васильевский
	Вывоз старого песка, вынутого из песочниц
	1,89
	м3

	Раздел 1.4 - Демонтаж контейнерных павильонов

	1
	Территория МО Васильевский
	Демонтаж металлоконструкций (каркас ограждений контейнерных павильонов) с учетом возврата стоимости лома
	8
	шт.

	
	Раздел 1.5 – Размещение эксплуатационной маркировки 

	1
	Территория, ограниченная 10-й линией В.О., наб.р. Смоленки, 9-й линией В.О., Малым пр. В.О. 
	Размещение эксплуатационной маркировки
	1
	усл.



Приложение №2 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»  
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2026 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский

	Раздел 1.1 - Уборка

	1
	Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	1 679,71
	м2

	
	
	механизированная
	1041
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	7006,46
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	36 553,8
	м2

	2
	
	Раздел 1.1.2 - Летняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	1 679,71
	м2

	
	
	механизированная
	1041
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	7006,46
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	36 553,8
	м2

	                                                                                       Раздел 1.2 – Уход 

	1
 
 
 
 
 
 
 
 
	Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71), сквер б/н восточнее д. 64 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-72), сквер б/н восточнее д. 35-37 по 4-й линии В.О. (№ 6-8-73),сквер б/н северо-восточнее д. 45 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-74),сквер б/н восточнее д. 43 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-75), сквер б/н юго-восточнее д. 19 по Донской ул.(№ 6-8-76), сквер б/н западнее д. 62 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-77),сквер б/н восточнее д. 47, литера Б, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-78)
	Май
	 
	 

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	        1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	шт.

	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	Июнь
	 
	 

	
	
	1. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	усл.

	
	
	2. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	3
	
	Июль
	 
	 

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	 47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок
	        47
	   шт.

	4
	
	Август
	 
	 

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	 47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок
	47
	   шт.

	Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский

	1
	На территории МО Васильевский
	Посадка деревьев
	23
	шт.

	2
	На территории МО Васильевский
	Посадка кустарников
	13
	   шт.

	3
	На территории МО Васильевский
	Посадка однолетников 
	1
	  усл.

	Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

	Раздел 3.1 - Санитарные рубки

	1
	Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский
	Выполнение работ по сносу деревьев и кустарников
	В соответствии с порубочными билетами и информационными справками.

	2
	Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский
	Выполнение работ по формовочной обрезке и санитарной прочистке деревьев и кустарников
	В соответствии с порубочными билетами и информационными справками.

	Раздел 4 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения 

	1
	Территория МО Васильевский
	Технадзор
	1
	усл.

	2
	Территория МО Васильевский
	Расчёт смет для бюджета 
	1
	усл.

	3
	Территория МО Васильевский
	Разработка проектно-сметной документации, актуализация
	1
	шт.

	Раздел 4.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений

	1
	6-8-57 сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О.
	Установка газонных ограждений
	7,5
	п.м.

	2
	6-8-61 сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О.
	Установка газонных ограждений
	4
	   п.м.

	3
	Территория ЗНОП МЗ МО Васильевский
	Устранение аварийности
	4
	п.м.

	Раздел 5 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок

	Раздел 5.2 - Демонтаж детского игрового оборудования 

	1
	6-8-17 сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О.
	Демонтаж песочницы
	1
	шт.

	    2
	6-8-69 сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15 линии В.О.
	Демонтаж песочницы
	1
	шт.

	    3
	6-8-25 сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О.
	Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования, включая резиновое покрытие
	1
	усл.

	   4
	6-8-33 сквер во дворе д. 47 по 16-й линии В.О.
	Демонтаж песочницы
	1 
	шт.

	   5
	6-8-29 сквер во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О.
	Демонтаж информационного щита
	1
	    шт.

	Раздел 6.4 - Ремонт резинового покрытия

	1
	Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский
	Ремонт резинового покрытия 
	1
	усл.

	Раздел 6.5 - Установка детского игрового и спортивного оборудования 

	1
	сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (6-8-41)
	Установка горки
	1
	 шт.

	2
	Сквер б/н во дворе д. 47 по 16 линии В.О. (6-8-33)
	Установка песочницы с засыпкой песка
	1
	шт.

	3
	Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15 линии В.О. (6-8-69)
	Установка турника и песочницы с засыпкой песка
	2
	шт.

	4
	Территория ЗНОП МЗ МО Васильевский
	Установка детского игрового оборудования
	2
	шт.

	Раздел 6.6 - Песочницы

	1
	6-8-10 сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О.
	Замена песка в песочнице 
	1,89
	м3

	2
	6-8-49 сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О.
	
	0,63
	м3

	3
	6-8-11 сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О.
	
	1,26
	м3

	4
	6-8-3 сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О.
	
	0,63
	м3

	5
	6-8-6 сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86
	
	0,63
	м3

	6
	6-8-45 сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О.
	
	0,63
	м3

	7
	6-8-71 сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О.
	
	1,26
	м3

	8
	6-8-65 сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2
	
	0,63
	м3

	9
	6-8-70 сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.
	
	0,63
	м3

	10
	6-8-16 сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О.
	
	1,89
	м3

	11
	6-8-67 сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47
	
	0,63
	м3

	12
	6-8-41 сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул.
	
	0,63
	м3

	13
	6-8-2 сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45
	
	0,63
	м3

	
	
	Вывоз старого песка, вынутого из песочниц
	5,98
	м3

	Раздел 6.7 – Покраска скамеек, урн, детского игрового оборудования, ремонт детского и спортивного игрового оборудования

	1.
	Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский
	Ремонт детского и спортивного оборудования
	1
	усл.




Приложение №2.1 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по реализации программы "Петербургские дворы" - осуществление работ в сфере озеленения и организации благоустройства территорий муниципального образования на 2026 год  


	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	5 линия В.О., д. 68, литера А
	Размещение асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 
	м2
	3357,0

	
	16 линия В.О., д.73/49
	Размещение покрытия из тротуарной плитки
	м2
	133,95

	
	
	Размещение полимерного покрытия детско-спортивной площадки
	м2
	265

	
	
	Размещение газонного покрытия
	м2
	792,1

	
	
	Размещение бортового камня 100.20.8
	м.п.
	136

	
	
	Устройство детско-спортивной площадки
	шт.
	1

	
	
	Детско-спортивное оборудование (игровой комплекс, качели, комплекс воркаут)
	шт.
	1

	
	
	Размещение ограждения
	м.п.
	33

	
	
	Размещение скамеек
	шт.
	7

	
	
	Размещение урн
	шт.
	9

	
	
	Размещение информационного щита
	шт.
	1

	
	
	Размещение вазонов
	шт.
	3

	
	
	Посадка кустарников
	шт.
	79

	
	
	Посадка деревьев
	шт.
	8

	
	
	Посадка однолетников
	шт.
	171









Приложение №3 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2027 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский 

	Раздел 1.1 Разборка и устройство асфальтобетонного покрытия

	1.
	Территория МО Васильевский
	Разборка и устройство асфальтобетонного покрытия
	190
	м2




Приложение №4 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
[bookmark: _Hlk178327511]по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2027 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский

	Раздел 1.1 - Уборка

	1
	Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	4191,3
	м2

	
	
	механизированная
	1216,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	5377,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	30241,8
	м2

	2
	
	Раздел 1.1.2 - Летняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	4191,3
	м2

	
	
	механизированная
	1216,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	5377,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	30241,8
	м2

	Раздел 1.2 - Уход

	1
	№ 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Май

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	
	

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	           1
	усл.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	     усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Обрезка поросли
	15
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками: 
	 
	 

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	шт.

	2
	
	Июнь

	
	
	1. Уход за деревьями:
	          47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	          47
	     усл.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	3
	
	Июль

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	4
	
	Август

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	 

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	
	Санитарные рубки

	       7
	№ 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Выполнение работ по сносу, формовочной обрезки и санитарной прочистки деревьев и кустарников
	В соответствии с порубочными билетами и информационными справками.

	Раздел 2.1 - Расстановка, содержание и ремонт газонных ограждений и малых архитектурных форм 

	       1

	6-8-1 сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему проспекту 
В.О.
	Предложения по установке скамеек и урн
	4
	шт.




Приложение №5 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории 
МО Васильевский на 2028 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский 

	Раздел 1.1 – Разборка и устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатки

	1
	Территория МО Васильевский
	Разборка и устройство асфальтобетонного покрытия
	           190
	м2




Приложение №6 к муниципальной программе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский «Благоустройство и озеленение»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2028 год

	№ п/п
	Адрес
	Наименование вида работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский

	Раздел 1.1 - Уборка

	1
	Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	4191,3
	м2

	
	
	механизированная
	1216,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	5377,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	30241,8
	м2

	
	
	Итого по разделу 1.1.1:

	2
	
	Раздел 1.1.2 - Летняя уборка

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:
	 
	 

	
	
	ручная
	4191,3
	м2

	
	
	механизированная
	1216,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием
	5377,0
	м2

	
	
	Уборка и санитарная очистка газонов
	30241,8
	м2

	Раздел 1.2 - Уход

	1
	Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71), сквер б/н восточнее д. 64 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-72), сквер б/н восточнее д. 35-37 по 4-й линии В.О. (№ 6-8-73),сквер б/н северо-восточнее д. 45 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-74),сквер б/н восточнее д. 43 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-75), сквер б/н юго-восточнее д. 19 по Донской ул.(№ 6-8-76), сквер б/н западнее д. 62 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-77),сквер б/н восточнее д. 47, литера Б, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-78)
	Май

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	
	

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Обрезка поросли
	15
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками: 
	 
	 

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	шт.

	
	
	Июнь

	
	
	1. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Устройство приствольных лунок и канавок
	47
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за кустарниками:
	
	

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (2-х кратный)
	47
	усл.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	
	
	Июль

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	2
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	
	
	Август

	
	
	1. Уход за кустарниками:
	 
	

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	1
	усл.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	1
	усл.

	
	
	2. Уход за деревьями:
	47
	шт.

	
	
	Прополка и рыхление лунок и канавок
	47
	шт.

	
	
	Полив зеленых насаждений (4-х кратный)
	47
	шт.

	
	
	3. Уход за однолетниками:
	
	

	
	
	Полив однолетников (2-х кратный)
	515
	м2

	Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский

	1
	На территории МО Васильевский
	Ива белая шаровидная
	10
	шт.

	
	
	Рябина обыкновенная
	5
	шт.

	
	
	Клен красный
	5
	шт.

	Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

	Раздел 3.1 - Санитарные рубки

	1
	№ 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78
	Выполнение работ по сносу, формовочной обрезки и санитарной прочистки деревьев и кустарников
	В соответствии 
с порубочными билетами 
и 
информационными
справками.

	
	
	
	

	Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм

	Раздел 3.5.1 - Ремонт малых архитектурных форм

	1
	сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О. сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О.,  сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О.
	Ремонт скамеек и урн
	42
	шт.

	Раздел 3.5.2 - Содержание малых архитектурных форм

	1
	сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О. сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. , сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О.,  сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47, сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О.
	Покраска скамеек
	176,3
	м2

	2
	сквер б/н на 4-й линии В. О., д. 45, сквер б/н на 8-й линии В. О., д. 57,сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О., сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О., сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова, сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О., сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58, сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О., сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В. О., сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В. О. и д. 68 по 15-й линии В. О., сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии, сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул., сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79, сквер б/н на 15-й линии В. О., д. 86, сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О., сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О., сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О.,  сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В. О., сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О., сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О.,  сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 ,сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О., сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О., сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О.
	Покраска вазонов и урн
	160
	м2

	Раздел 3.5.3 – Ремонт газона

	1
	Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-47)
	Ремонт газона
	38
	м2 


	Раздел 3.6 – Расстановка, содержание и ремонт газонных ограждений и малых архитектурных форм

	1
	10-я линия В.О.
	Демонтаж газонных ограждений
	66
	п.м.

	2
	11-я линия В.О.
	Демонтаж газонных ограждений
	61
	п.м.

	      3
	12-я линия В.О.
	Демонтаж газонных ограждений
	81
	       п.м

	      4
	Малый проспект В.О. 29, литера Б.
	Ремонт газонного ограждения 
	80
	       п.м
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