Отчёт по ВЦП «Благоустройство территорий муниципального образования» 2024 г.

| Наименование расходов | АДРЕСА | План |  | Факт |  | % исполнения | Муниципальный контракт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | Общая сумма, в тыс. руб. | кол-во | Общая сумма, в тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 35 853,90 |  | 35 164,20 | 98,1 |  |
| Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства |  |  | 2 173,10 |  | 2 005,60 | 92,3 |  |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  | 1 549,60 |  | 1 382,20 | 89,2 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Прочие работы и услуги |  |  | 1 549,60 |  | 1 382,30 | 89,2 |  |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (Приложение № 1) | Средний пр-т В.О., д. 19 | 1 | 80,8 | 1 | 80,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
|  | 10-я линия В.О., д. 47 | 1 | 144,8 | 1 | 144,8 | 100 |  |
|  | 9-я линия В.О., д. 68 | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Малый пр. В.О. д. 21 | 1 | 14,5 | 1 | 14,5 | 100 |  |
|  | 15-я линия В.О., д. 38/19 | 1 | 37,1 | 1 | 37,1 | 100 |  |
|  | 14-я линия В.О., д. 49/47 | 1 | 138,5 | 1 | 138,5 | 100 |  |
|  | Устранение аварийностиа/б покрытия на территории МО Васильевский | 1 | 158,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Щебень гранитный | 1 | 15 | 1 | 15 |  | №22 от 03.12.2024 |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | 1 | 767,1 | 1 | 767,1 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | внутридворовые территории | 4 | 184,5 | 4 | 184,5 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  | 132,6 |  | 132,6 | 100 |  |
| Технадзор (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | №16 от 22.04.2024 |
| Расчет смет для бюджета 2024 г. (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 82,6 | 1 | 82,6 | 100 | №14 от 04.03.2024 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  | 490,9 |  | 490,8 | 100 |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  | 52,8 |  | 52,8 | 100 |  |
| Содержание и ремонт МАФ (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 52,8 | 1 | 52,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Прочие работы и услуги |  |  | 54,4 |  | 54,4 | 0 |  |
| Расстановка МАФ и демонтаж детского игрового оборудования (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 54,4 | 1 | 54,4 | 0 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) |  |  | 383,6 |  | 383,6 | 100 |  |
| Материалы для покраски газонных ограждений (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 59,3 | 1 | 59,3 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Посадка однолетников в вазоны (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 291,8 | 1 | 291,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Устройство цветника по адресу: Средний пр-т В.О., д. 19 |  | 1 | 32,5 | 1 | 32,5 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования |  |  | 9 259,80 |  | 9 256,60 | 100 |  |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |  |  | 2 965,50 |  | 2 965,50 | 100 |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  | 1 888,60 |  | 1 888,60 | 100 |  |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 2) | 78 адрес | 7 | 1 083,20 | 7 | 1 083,20 | 100 | №28 от 23.12.2023, № 0872300001323000004 от 22.01.2024 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 2) | 78 адрес | 5 | 805,4 | 5 | 805,4 | 100 | № 0872300001323000004 от 22.01.2024 |
| Прочие работы и услуги |  |  | 1 076,90 |  | 1 076,90 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 2) | по 78 адресам | 6 | 1 076,90 | 6 | 1 076,90 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  | 397,8 |  | 397,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  | 397,8 |  | 397,8 | 100 |  |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 2) | по 10 адресам | 35 | 397,8 | 35 | 397,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  | 5 896,40 |  | 5 893,30 | 99,9 |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  | 1 299,50 |  | 1 299,50 | 100 |  |
| Замена песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 54,1 | 1 | 54,1 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Содержание МАФ на территории ВМО СПб МО Васильевский (покраска) | Территория МО Васильевский | 1 | 78,2 | 1 | 78,2 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Покраска ДИО на территории ВМО СПб МО Васильевский | Территория МО Васильевский | 1 | 190,3 | 1 | 190,3 |  | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия(Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 526,7 | 1 | 526,7 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Пересадка винограда девичьего Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. | Территория МО Васильевский | 1 | 20,2 | 1 | 20,2 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Ремонт резинового покрытия на территории | Территория МО Васильевский |  | 385 | 0 | 385 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Ремонт малых архитектурных форм | территория МО Васильевский |  | 45 | 0 | 45 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Прочие работы и услуги |  |  | 2 974,10 |  | 2 974,10 | 100 |  |
| Услуги системы GIS BIS (сопровождение техническая поддержка) | Территория МО Васильевский | 12 | 119,5 | 12 | 119,5 | 100 | №1 от 09.01.2024 |
| Проектирование (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 1 555,00 | 1 | 1 555,00 | 100 | № 0872300001323000003 от 24.01.2024 |
| Расчет смет для бюджета 2024г | Территория МО Васильевский | 1 | 86,6 | 1 | 86,6 | 100 | №14 от 04.03.2024 |
| Установка ваз с доставкой (смета 3.6.6 ЗНОП) | Территория МО Васильевский | 1 | 61,7 | 2 | 61,7 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 70 | 2 | 70 | 100 | №16 от 22.04.2024 |
| Санитарные рубки: выполнение работ по сносу деревьев и кустарников | Территория МО Васильевский | 1 | 539,2 | 2 | 539,2 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Ремонт газона на территории ВМО СПб МО Васильевский | Территория МО Васильевский | 1 | 197,6 | 2 | 197,6 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Демонтаж МАФ, ДИО (Приложение № 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 46,1 | 2 | 46,1 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Текущий ремонт покрытий (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 33 | 2 | 33 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Санитарные рубки: выполнение работ по формовочной обрезке и санитарной прочистке деревьев и кустарников | Территория МО Васильевский | 1 | 265,4 | 2 | 265,4 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Работы , услуги по содержанию имущества |  |  | 37,3 | 1 | 37,3 | 100 |  |
| Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений (Газонное ограждение "Трельяж) | Территория МО Васильевский | 1 | 37,3 | 1 | 37,3 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  | 1 254,60 | 3 | 1 253,20 | 99,9 |  |
| Установка детского игрового оборудования и МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 913,3 | 1 | 911,9 | 99,8 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Посадка и пересадка кустарников (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 181,4 | 1 | 181,4 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Установка ограждений (приложение № 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 159,9 | 1 | 159,9 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) |  |  | 329,7 | 2 | 329,7 | 100 |  |
| Посадка однолетников в альпинарий (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 188,9 | 1 | 188,9 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Комплектующие для ремонта ДИО и МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 140,8 | 1 | 140,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Уплата прочих налогов, сборов |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета |  |  | 138,2 |  | 138,2 | 100 |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 138,2 |  | 138,2 | 100 |  |
| Демонтажные работы | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16) | 1 | 138,2 | 1 | 138,2 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Озеленение территории муниципального образования за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |  |  | 2 624,50 |  | 2 624,50 | 100 |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 74,2 |  | 74,2 | 100 |  |
| Демонтажные работы (Приложение 2) | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16) | 1 | 74,2 | 1 | 74,2 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений |  |  | 2 217,40 |  | 2 217,40 | 100 |  |
| Капитальные вложение в создание Детской площадки | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16) | 1 | 2 217,40 | 1 | 2 217,40 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  | 333 |  | 333 | 100 |  |
| Установка ДИО и МАФ (Приложение 2) | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16) | 1 | 333 | 1 | 333 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного бюджета |  |  | 192,8 |  | 192,8 | 100 |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 149 |  | 149 | 100 |  |
| Демонтажные работы | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16), 14-я линия В.О., д. 47 | 1 | 149 | 1 | 149 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений |  |  | 43,8 |  | 43,8 | 100 |  |
| Установка занижения бортового камня | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16), 14-я линия В.О., д. 47 | 1 | 43,8 | 1 | 43,8 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Озеленение территории муниципального образования за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |  |  | 3 660,60 |  | 3 660,60 | 100 |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 431,9 |  | 431,9 | 100 |  |
| Демонтажные работы (Приложение 2) | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16), 14-я линия В.О., д. 47 | 1 | 431,9 | 1 | 431,9 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений |  |  | 1 911,80 |  | 1 911,80 | 0 |  |
| Посадка многолетних растений рассадой | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16), 14-я линия В.О., д. 47 | 1 | 1 911,80 | 1 | 1 911,80 | 0 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  | 1 316,90 |  | 1 316,90 | 100 |  |
| Установка ДИО и МАФ (Приложение 2) | 1-я линия В.О., д. 50 (№6-8-16), 14-я линия В.О., д. 47 | 1 | 1 316,90 | 1 | 1 316,90 | 100 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленение за счет средств местного бюджета |  |  | 890,5 |  | 864,3 | 97,1 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Прочие работы и услуги |  |  | 890,5 |  | 864,3 | 97,1 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | 5 адресов | 1 | 890,5 | 1 | 864,3 | 97,1 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |
| Озеленение территории муниципального образования за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |  |  | 16 914,50 |  | 16 421,70 | 97,1 |  |
| Прочие работы и услуги |  |  | 16 914,50 |  | 16 421,70 | 97,1 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | 5 адресов | 1 | 16 914,50 | 1 | 16 421,70 | 97,1 | №0872300001324000001 от 15.04.2024 |

Приложение №1

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2024 год № п/п; Адрес; Наименование вида работ; Ед. изм.; План; Факт. Запланировано количество (показатель по ВЦП); Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб.; Исполнено количество (показатель по ВЦП); Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб.; % исполнения от запланированного. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10. Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский. Раздел 1.1 - Текущий ремонт. 1; Средний пр. В.О., дом 19; Ремонт а/б:; 80,80; 80,80; 100%. Разборка асфальтобетонного покрытия; м2; 19; 19. Устройство а/б; м2; 19; 19. Регулировка колодцев; шт.; 3; 3. 2; 10-я линия В.О., дом 47; Ремонт а/б:; 144,80; 144,80; 100%. Разборка асфальтобетонного покрытия; м2; 50; 50. Устройство а/б; м2; 50; 50. Регулировка колодцев; шт.; 1; 1. 3; 9-я линия В.О., дом 68; Разборка асфальтобетонного покрытия; м2; 1,5; 9,10; 0; 0; 0. Устройство а/б; м2; 1,5; 0. 4; Малый пр. В.О., дом 21; Разборка асфальтобетонного покрытия; м2; 2; 14,50; 2; 14,50; 100%. Устройство а/б; м2; 2; 2. Регулировка колодцев; шт.; 1; 1. 5; 15-я линия В.О., дом 38/59; Разборка асфальтобетонного покрытия; м2; 8; 37,10; 8; 37,10; 100%. Устройство а/б; м2; 8; 8. Регулировка колодцев; шт.; 1; 1. 6; Территория МО Васильевский; Устранение аварийности а/б покрытия; м2; 34; 158,30; 0; 0; 0. 7; 14-я линия д.49; Занижение бортового камня БР 100.30.15 /бетон В30; М.п; 30; 138,50; 30; 138,50; 100%. Занижение бортового камня БР 100.20.8 /бетон В30; М.п; 20; 20. Итого по разделу 1.1:; 583,10; 415,70; 71%. Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами. 1; 5-я линия В.О., д. 46; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 12,73; 767,1; 12,73; 767,1; 100%. 2; ул. Беринга д. 23; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 16,76; 16,76. 3; 10-я линия В.О., д. 45; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 7,34; 7,34. 4; Малый пр. В.О., д. 33; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 5,52; 5,52. 5; Средний пр. В.О., д. 61; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 3,12; 3,12. 6; 15-я линия В.О., д. 72; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 10,23; 10,23. 7; ул. Беринга, д. 27; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 3,06; 3,06. 8; 5-я линия В.О., д. 68; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 10,31; 10. 9; пр. Средний д.19; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 10,98; 11. 10; 5-я линия В.О., д. 46; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 32,73; 33. 11; 10-я линия В.О., д. 45; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 46,61; 47. 12; Малый пр. В.О., д. 33; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 30,1; 30. 13; 15-я линия В.О., д. 72; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 22,48; 22. 14; 8-я линия В.О., д. 57; Ремонт асфальтобетонного покрытия картами; м2; 28,06; 28. Итого по разделу 1.2:; 767,10; 767,10; 100%. Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников. 1; Камская ул., д.16; Валка с АГП (тополь d=100) без дробления пня; шт.; 1; 184,5; 1; 184,5; 100%. Валка с корня (тополь d=70) без дробления пня; шт.; 1; 1. Валка с корня (клен ясенелистный d=24) без дробления пня; шт.; 2; 2. 2; 14 линия В.О., 49; Формовочная обрезка, санитарная прочистка(Яблоня 24); шт.; 1; 1. 3; Малый пр. д.44; Дробление пня d= более 24; шт.; 1; 1. Дробление пня d=более 70; шт.; 1; 1. 4; Малый пр., д.27; Дробление пня d= более 100; шт.; 1; 1. Итого по разделу 1.3:; 184,50; 184,50; 100%. Итого по разделу 1:; 1 534,7; 1 367,30; 100%. Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский. 1; Территория МО Васильевский; Технадзор; усл.; 1; 50,0; 1; 50,0; 100%. 2; Территория МО Васильевский; Расчет смет для бюджета 2023 г.; усл.; 1; 82,60; 2; 82,60; 100%. Итого по разделу 2:; 132,6; 132,6; 100%. Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский. Раздел 3.1 - Расстановка, содержание и ремонт газонных ограждений и малых архитектурных форм. 1; Расстановка МАФ на территории МО Васильевский; Перестановка МАФ; шт.; 29; 44,5; 29; 44,5; 100%. 2; 4-я линия В.О., д. 53 Б; Переустановка ограждений; м.п; 4; 5,7; 4; 5,7; 100%. 3; На территории МО Васильевский; Покраска вазонов; м2; 160; 52,80; 160; 52,80; 100%. 4; На территории МО Васильевский; Материалы для покраски газонных ограждений; усл.; 1; 59,30; 2; 59,30; 100%. Итого по разделу 3.1:; 162,25; 162,25; 100%. Раздел 3.2 – Демонтаж ДИО. 1; Кадетская линия В.О., д. 29; Демонтаж детского игрового оборудования:. Качели с подвесом; шт.; 1; 4,20; 1; 4,20; 100%. Итого по разделу 3.2:; 4,20; 4,20; 100%. Раздел 3.3 - Посадка однолетников в вазоны. 1; 1-я линия В.О, дом № 46 литера А; Посадка однолетников:; 291,8; 291,8; 100%. Гвоздика китайская; шт.; 96; 96. 2; 1-я линия В.О, дом № 48; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 83; 83. 3; 2-я линия В.О, дом № 45; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 4; 3-я линия В.О, дом № 42; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 173; 173. 5; 3-я линия В.О, дом № 48; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 6; 4-я линия В.О., дом № 35; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 190; 190. 7; 4-я линия В.О., дом № 45; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 239; 239. 8; 5-я линия В.О., дом № 46; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 220; 220. 9; 5-я линия В.О., дом № 68 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 59; 59. 10; 6-я линия В.О., дом № 37; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 11; 7-я линия В.О., дом № 56-58; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 12; 12. 12; 7-я линия В.О., дом № 72-74; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 114; 114. 13; 8-я линия В.О., дом № 49; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 38; 38. 14; 8-я линия В.О., дом № 53; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 15; 8-я линия В.О., дом № 57; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 19; 19. 16; 9-я линия В.О., дом № 54; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 89; 89. 17; 9-я линия В.О., дом № 64/25; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 19; 19. 18; 9-я линия В.О., дом № 66; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 80; 80. 19; 9-я линия В.О., дом № 68; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 97; 97. 20; 9-я линия В.О., дом № 78; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 38; 38. 21; 10-я линия В.О., дом № 41; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 16; 16. 22; 10-я линия В.О., дом № 53; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 38; 38. 23; 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 40; 40. 24; 11-я линия В.О., дом № 40-42; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 25; 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 78; 78. 26; 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 260; 260. 27; 13-я линия В.О., дом № 58-60; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 50; 50. 28; 14-я линия В.О., дом № 71; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 133; 133. 29; 14-я линия В.О., дом № 85; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 19; 19. 30; 14-я линия В.О., дом № 97; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 46; 46. 31; 15-я линия В.О., дом № 42-44; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 63; 63. 32; 15-я линия В.О., дом № 46; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 19; 19. 33; 15-я линия В.О., дом № 60; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 89; 89. 34; 15-я линия В.О., дом № 62; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 76; 76. 35; 15-я линия В.О., дом № 74; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 76; 76. 36; 16-я линия В.О., дом № 47; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 37; 16-я линия В.О., дом № 75; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 76; 76. 38; 16-я линия В.О., дом № 79; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 39; Донская ул. дом 10 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 32; 32. 40; Камская ул., дом № 10; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 38; 38. 41; Набережная Макарова, дом № 26 литера Г; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 152; 152. 42; Набережная Макарова, дом № 34 литера А; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 64; 64. 43; Малый проспект В.О., дом № 5; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 102; 102. 44; Малый проспект В.О., дом № 6; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 143; 143. 45; Малый проспект В.О., дом № 7; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 54; 54. 46; Малый проспект В.О., дом № 8/55; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 114; 114. 47; Малый проспект В.О., дом № 26; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 47; 47. 48; Малый проспект В.О., дом № 27; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 49; Малый проспект В.О., дом № 30-32; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 50; Малый проспект В.О., дом № 38-40/73; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 33; 33. 51; Средний проспект В.О., дом № 11; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 38; 38. 52; Средний проспект В.О., дом № 25-27; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 482; 482. 53; Средний проспект В.О., дом №33 литера А - дом 35 литера Б; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 57; 57. 54; Средний проспект В.О., дом № 51; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 87; 87. 55; 1-я линия В.О., дом № 50; Посадка однолетников:. Гвоздика китайская; шт.; 123; 123. Итого по разделу 3.3:; 291,80; 291,80; 100%. Раздел 3.4 - Устройство цветника. 1; Средний пр. В.О., дом 19; Устройство цветника:; м2; 3; 32,50; 3; 32,50; 100%. Хоста пестролистная; шт.; 3; 3. Бальзамин розовый; шт.; 35; 35. Агератум; шт.; 50; 50. Тагетис; шт.; 50; 50. Итого по разделу 3.4:; 32,50; 32,50. Итого по разделу 3:; 490,8; 490,8; 100%. Раздел 4 - Материалы для устранения аварийности. 1; Щебень для устранения аварийности аб покрытия; усл.; 1; 15,00; 1; 15,00; 100%. Итого по разделу 4:; 15,00; 15,00. Всего по программе:; 2173,1; 2005,60; 92%.

Приложение №2 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2024 год

№ п/п; Адрес; Наименование вида работ; Ед. изм.; План; Факт. Запланировано количество (показатель по ВЦП); Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб.; Запланировано количество (показатель по ВЦП); Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб.; % исполнения от запланированного. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский. Раздел 1.1 - Уборка. 1; Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения № 6-8-1, № 6-8-2, № 6-8-3, № 6-8-4, № 6-8-5, № 6-8-6, № 6-8-7, № 6-8-8, № 6-8-9, № 6-8-10, № 6-8-11, № 6-8-12, № 6-8-13, № 6-8-14, № 6-8-15, № 6-8-16, № 6-8-17, № 6-8-18, № 6-8-19, № 6-8-20, № 6-8-21, № 6-8-22, № 6-8-23, № 6-8-24, № 6-8-25, № 6-8-26, № 6-8-27, № 6-8-28, № 6-8-29, № 6-8-30, № 6-8-31, № 6-8-32, № 6-8-33, № 6-8-34, № 6-8-35, № 6-8-36, № 6-8-37, № 6-8-38, № 6-8-39, № 6-8-40, № 6-8-41, № 6-8-42, № 6-8-43, № 6-8-44, № 6-8-45, № 6-8-46, № 6-8-47, № 6-8-48, № 6-8-49, № 6-8-50, № 6-8-51, № 6-8-52, № 6-8-53, № 6-8-54, № 6-8-55, № 6-8-56, № 6-8-57, № 6-8-58, № 6-8-59, № 6-8-60, № 6-8-61, № 6-8-62, № 6-8-63, № 6-8-64, № 6-8-65, № 6-8-66, № 6-8-67, № 6-8-68, № 6-8-69, № 6-8-70, № 6-8-71, № 6-8-72, № 6-8-73, № 6-8-74, № 6-8-75, № 6-8-76, № 6-8-77, № 6-8-78; Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка. Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:; 1 083,2; 1 083,2; 100%. ручная; м2; 4349,6; 4349,6. механизированная; м2; 1216,0; 1216,0. Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием; м2; 5498,1; 5498,1. Уборка и санитарная очистка газонов; м2; 33361,8; 33361,8. Итого по разделу 1.1.1:; 1 083,2; 1 083,2. 2; Раздел 1.1.2 - Летняя уборка. Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием:; 805,4; 805,4; 100%. ручная; м2; 4349,6; 4349,6. механизированная; м2; 1216,0; 1216,0. Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием; м2; 5498,1; 5498,1. Уборка и санитарная очистка газонов; м2; 33361,8; 33361,8. Итого по разделу 1.1.2:; 805,4; 805,4; 100%. Итого по разделу 1.1:; 1 888,6; 1 888,6; 100%. Раздел 1.2 - Уход. 1; Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) Сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) Сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) Сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) Сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) Сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) Сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) Сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) Сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) Сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) Сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) Сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) Сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) Сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) Сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) Сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) Сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) Сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) Сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) Сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) Сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) Сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) Сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) Сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) Сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) Сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) Сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) Сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) Сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) Сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) Сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) Сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) Сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) Сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) Сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) Сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) Сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) Сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) Сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62). Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), Сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), Сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), Сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), Сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71), сквер б/н восточнее д. 64 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-72), сквер б/н восточнее д. 35-37 по 4-й линии В.О. (№ 6-8-73),сквер б/н северо-восточнее д. 45 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-74),сквер б/н восточнее д. 43 по 18-й линии В.О.(№ 6-8-75), сквер б/н юго-восточнее д. 19 по Донской ул.(№ 6-8-76), сквер б/н западнее д. 62 по 15-й линии В.О.(№ 6-8-77),сквер б/н восточнее д. 47, литера Б, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-78); Май; 189,476; 189,476; 100%. 1. Уход за кустарниками:; м3; 14,40; 14,4. Полив зеленых насаждений (2-х кратный); м.кв.; 14,4; 14,4. внесение сухих удобрений в почву; шт.; 453; 453. Санитарная обрезка и прореживание кустарников (неколючие); шт; 70; 70. Санитарная обрезка и прореживание кустарников (колючие); п.м.; 50; 50. Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов; п.м.; 50; 50. Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов; п.м.; 50; 50. Вывоз технологического мусора. 2. Уход за деревьями:; шт.; 65; 65. Переподвязка саженцев без замены кольев (добавить мешковину); шт.; 65; 65. Внесение сухих удобрений; шт.; 65; 65. Устройство приствольных лунок и канавок; шт.; 65; 65. Обрезка поросли; шт.; 30; 30. Сбор ветвей и сучьев после обрезки. Полив (2-х кратный); м3; 2,6; 2,6. Вывоз технологического мусора. 2; Июнь; 215,144; 215,144; 100%. 1. Уход за деревьями:. Полив (2-х кратный); м3; 2,6; 2,6. Прополка и рыхление лунок; м.кв.; 45,5; 45,5. 2. Уход за кустарниками:. Прополка и рыхление лунок и канавок; м.кв.; 453; 453. Стрижка живых изгородей (неколючие); м.пог./м2; 400/1080; 400/1080. Стрижка живых изгородей (колючие); м.пог./м2; 108/291,6; 108/291,6. Полив зеленых насаждений (2-х кратный); м3; 14,4; 14,4. Вывоз технологического мусора. 3. Уход за вазонами:. Прополка однократная; м2; 125; 125. Рыхление земли в контейнерах; м2; 125; 125. Полив растений в контейнерах (4-х кратный); м2; 125; 125. Внесение сухих удобрений однократно; м2; 125; 125. 5. Уход за цветниками. Прополка и рыхление однократно; м2; 147; 147. Полив растений (4-х кратный); м2; 147; 147. Внесение сухих удобрений однократно; м2; 147; 147. 3; Июль; 185,579; 185,579; 100%. 1. Уход за кустарниками:. Прополка и рыхление лунок и канавок; м.кв.; 453; 453. Полив зеленых насаждений (6-и кратный); м3; 43,2; 43,2. 2. Уход за деревьями:; шт.; 65; 65. Прополка и рыхление лунок; м.кв.; 45,5; 45,5. Опрыскивание ядохимикатами; шт.; 25; 25. Полив (6-и кратный); м3; 6,8; 6,8. 3. Уход за вазонами:. Прополка однократная; м2; 125; 125. Подкормка калийной селитрой; м2; 125; 125. Рыхление земли в контейнерах; м2; 125; 125. Полив растений в контейнерах (6-и кратный); м2; 125; 125. 4. Уход за цветниками. Прополка и рыхление однократно; м.кв.; 147; 147. Полив растений (6-и кратный); м.кв.; 147; 147. 4; Август; 182,574; 182,574; 100%. 1. Уход за кустарниками:. Прополка и рыхление лунок и канавок; м.кв.; 453; 453. Полив зеленых насаждений (6-и кратный); м3; 43,2; 43,2. 2. Уход за деревьями:; шт.; 65; 65. Прополка и рыхление лунок; м.кв.; 45,5; 45,5. Полив (6-и кратный); м3; 6,8; 6,8. 3. Уход за вазонами:. Прополка однократная; м2; 125; 125. Рыхление земли в контейнерах; м2; 125; 125. Полив растений в контейнерах (6-и кратный); м2; 125; 125. Внесение сухих удобрений однократно; м2; 125; 125. 4. Уход за цветниками. Прополка и рыхление однократно; м.кв.; 147; 147. Полив растений (6-и кратный); м.кв.; 147; 147. Внесение сухих удобрений однократно; м.кв.; 147; 147. 5; Сентябрь; 240,234; 240,2; 100%. 1. Уход за кустарниками:. Прополка и рыхление лунок и канавок; м.кв.; 453; 453. 2. Уход за деревьями:. Прополка и рыхление лунок; м.кв.; 45,5; 45,5. Вывоз технологического мусора. 3. Уход за цветниками. Прополка и рыхление однократно; м.кв.; 147; 147. 2. Уход за вазонами:. Полив растений в контейнерах (2-х кратный); м2; 125; 125. 6; Октябрь; 39,477; 39,477; 100%. 1. Уход за кустарниками:. Прочистка живой изгороди (неколючие), закраска срезов; п.м.; 50; 50. Прочистка живой изгороди (колючие), закраска срезов; п.м.; 50; 50. 2. Уход за деревьями:. Переподвязка саженцев с заменой 1 кола; шт.; 10; 10. 3. Уход за вазонами:. Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием; м2; 125; 125. 4. Уход за цветниками. Очистка цветников от однолетних растений с перекапыванием; м2; 23; 23. 7; сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 4; 24,415; 4; 24,415. 8; сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 12; 12. 9; сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 8; 8. 10; сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 4; 4. 11; сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 4; 4. 12; сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 3; 3. 13; 6-8-42 сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 1; 1. 14; сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В. О.; Уход за цветами во вновь установленных вазонах сезонный; шт.; 1; 1. Итого по разделу 1.2:; 1 076,9; 1 076,90; 100%. Итого по разделу 1 :; 2 965,5; 2 965,50; 100%. Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский. 1; сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.; Каштан; шт.; 1; 397,770; 1; 397,770; 100%. 2; сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О.; Рябина; шт.; 1; 1. 3; сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47; Рябина; шт.; 2; 2. 4; сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О.; Ива; шт.; 1; 1. 5; сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О.; Ива; шт.; 1; 1. Рябина; шт.; 1; 1. 6; сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97; Ива; шт.; 1; 1. 7; сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О.; Рябина; шт.; 2; 2. 8; сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О.; Ива; шт.; 1; 1. Рябина; шт.; 1; 1. 9; сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О.; Ива; шт.; 3; 3. 10; сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2; Рябина; шт.; 3; 3. 11; сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О.; Ива; шт.; 1; 1. 12; сквер б/н у д. 19 по Донской ул.; Рябина; шт.; 2; 2. 13; сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О.; Рябина; шт.; 1; 1. 14; сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57; Клен; шт.; 1; 1. Липа; шт.; 1; 1. 15; сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О.; Рябина; шт.; 1; 1. 16; сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул.; Рябина; шт.; 5; 5. 17; сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О.; Рябина; шт.; 3; 3. 18; сквер б/н восточнее д. 64 по 15-й линии В.О.; Ива; шт.; 2; 2. Итого по разделу 2:; 397,77; 397,77; 100%. Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. Раздел 3.1 - Санитарные рубки, формовочная обрезка и санитарная прочистка. 1; сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47; Валка с АГП (тополь берлинский d=80); шт.; 1; 539,185; 1; 539,185; 100%. Снос (Корчевка) (Бузина. 10-15 л); шт.; 1; 1. 2; сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О.; Валка с АГП (рябина d=32); шт.; 1; 1. 3; сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45; Валка с корня (вишня d=10+12); шт.; 2; 2. 4; сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О.; Валка с корня (боярышник d=10); шт.; 1; 1. Валка с АГП (вяз d=32); шт.; 1; 1. 5; сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О.; Валка с АГП (Черемуха d=20+18); шт.; 2; 2. Валка с корня (Черемуха d=10); шт.; 1; 1. Валка с корня (Яблоня d=32)); шт.; 1; 1. Снос (Корчевка) (Сирень венг. 10-15 л); шт.; 1; 1. 6; сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О.; Валка с АГП (тополь d=100); шт.; 1; 1. Валка с АГП (тополь d=90); шт.; 1; 1. 7; сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97; Валка с корня (Клен d=24); шт.; 1; 1. 8; сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О.; Валка с корня (Боярышник d=8); шт.; 1; 1. Валка с АГП (вяз d=20); шт.; 2; 2. 9; сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41; Валка с АГП (ива шаровидная d=10+16); шт.; 2; 2. Валка с корня (ива шаровидная d=20+16); шт.; 2; 2. Валка с корня (ива шаровидная d=24); шт.; 1; 1. 10; сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57; Валка с корня (липа падение d=28); шт.; 1; 1. 11; сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О.; Валка с корня (Клен ясенелистный аварийный d=22); шт.; 1; 1. 13; сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О.; Валка с корня Липа d=22; шт.; 1; 1. 14; сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О.; Снос с корня (Боярышник аварийный d = 12); шт.; 1; 1. 15; сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О.; Снос с корня (Ель) (d=16); шт.; 1; 1. 16; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В. О.; Валка с АГП (вяз d = 26); шт.; 1; 1. Снос (выкапывание) Ива; шт.; 1; 1. 17; сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О.; Валка с АГП (вяз d=22); шт.; 1; 1. 18; сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О.; Дробление пня прошлого года валки; шт.; 2; 2. 19; сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В. О.; Дробление пня прошлого года валки; шт.; 1; 1. 20; сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О; формовочная обрезка под естественный вид и прочистка; шт.; 5; 265,427; 5; 265,427; 100 %. 21; сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О.; санитарная прочистка; шт.; 2; 2. санитарная прочистка; шт.; 1; 1. санитарная прочистка; шт.; 1; 1. 22; сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44; омолаживающая обрезка; шт.; 8; 8. 23; сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68; обрезка приствольной поросли; шт.; 1; 1. омолаживающая обрезка; шт.; 1; 1. 24; сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 3; 3. омолаживающая обрезка; шт.; 1; 1. 25; сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии; омолаживающая обрезка; шт.; 8; 8. обрезка прикорневой поросли; шт.; 1; 1. 26; сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 8; 8. санитарная обрезка и прочистка кустарников; шт.; 2; 2. 27; сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 60; 60. 28; сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58; омолаживающая обрезка; шт.; 22; 22. обрезка поросли у деревьев; шт.; 7; 7. санитарная обрезка веток; шт.; 5; 5. санитарная обрезка и прочистка; шт.; 30; 30. 29; сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 50; 50. 30; сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В. О.; омолаживающая обрезка; шт.; 1; 1. прочистка кустарника; шт.; 12; 12. санитарная прочистка и обрезка; шт.; 2; 2. обрезка прикорневой поросли; шт.; 1; 1. прочистка и омоложение ж/и; шт.; 34; 34. 31; сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 3; 3. 32; сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47; прочистка от кустарника и мелколесья; м.кв.; 40; 40. санитарная обрезка и прочистка кустарников; шт.; 5; 5. санитарная обрезка и прочистка кустарников; шт.; 1; 1. санитарная обрезка и прочистка кустарников; шт.; 1; 1. омолаживающая обрезка; шт.; 10; 10. прочистка кустарника; шт.; 10; 10. формовочная обрезка и прочистка; шт.; 9; 9. прочистка кустарника; шт.; 1; 1. 33; сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.; формовочная обрезка; шт.; 15; 15. 34; сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В. О.; формовочная обрезка ж/и под естественный вид; шт.; 90; 90. 35; сквер б/н на 16-й линии В.О. у д. 97; прочистка кустарника; шт.; 1; 1. прочистка и сан. обрезка; шт.; 4; 4. 36; сквер б/н на 16-й линии В.О., д. 79; Обрезка поросли у деревьев; шт.; 5; 5. 36; сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41; омолаживающая обрезка; шт.; 3; 3. Санитарные обрезки веток; шт.; 1; 1. 38; сквер б/н у д. 19 по Донской ул.; прочистка живой изгороди; шт.; 60; 60. 39; сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45; омолаживающая обрезка; шт.; 5; 5. 40; сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О.; Вырезка суши; шт.; 2; 2. 41; сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 18; 18. 42; сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул.; омолаживающая обрезка; шт.; 13; 13. 43; сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86; омолаживающая обрезка; шт.; 2; 2. 44; сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О.; омолаживающая обрезка; шт.; 2; 2. 45; сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В. О.; формовочная обрезка с АГП; шт.; 2; 2. санитарная обрезка и прочистка кустарников; шт.; 7; 7. 46; сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О.; санитарная прочистка и обрезка; шт.; 3; 3. санитарная прочистка и обрезка; шт.; 1; 1. формовочная обрезка; шт.; 1; 1. есть акт обследования; шт.; 2; 2. санитарная прочистка; шт.; 2; 2. санитарная прочистка; шт.; 5; 5. 47; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О; расчистка от мелколесья; м.кв.; 10; 10. 48; сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В. О.; санитарная обрезка и формовка; шт.; 19; 19. 49; сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О.; формовочная обрезка до 5 м; шт.; 1; 1. санитарная обрезка и прочистка до 5 м; шт.; 2; 2. формовочная обрезка; шт.; 2; 2. 50; сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97; санитарная прочистка; шт.; 1; 1. санитарная прочистка; шт.; 1; 1. 51; сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О.; санитарная обрезка веток; шт.; 1; 1. Итого по разделу 3.1 :; 804,61; 804,61; 100%. Раздел 3.2 - Текущий ремонт асфальта. 1; сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В. О. (№6-8-53); Занижение бортового камня БР 100.30.15 /бетон В30; шт.; 3; 33,029; 3; 33,029; 100%. Занижение бортового камня БР 100.20.8 /бетон В30; шт.; 6; 6. Итого по разделу 3.2:; 33,03; 33,03; 100%. Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения. 1; Территория МО Васильевский; Технадзор; усл.; 1; 70,0; 1; 70,0; 100%. 2; Территория МО Васильевский; Расчет смет для бюджета 2024 г.; усл.; 1; 86,6; 1; 86,6; 100%. 3; Территория МО Васильевский; Услуги геоинформационной системы ГИС БИС; усл.; 1; 119,5; 1; 119,5. 4; Территория МО Васильевский; Разработка проектно-сметной документации; усл.; 1; 1 555,0; 1; 1 555,0; 100%. Итого по разделу 3.3:; 1 831,1; 1,0; 1 831,1; 100%. Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений. 1; сквер б/н восточнее д. 47, литера Б, по 16-й линии В.О.; Установка и демонтаж газонных ограждений; п.м.; 34; 197,171; 34; 197,171; 100%. 2; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58); Установка трельяжной решетки; п.м.; 3,75; 3,75. Итого по разделу 3.4:; 197,17; 197,17; 100%. Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм. Раздел 3.5.1 - Ремонт малых архитектурных форм. 1; Территория МО Васильевский; Ремонт скамеек и урн; шт.; 58; 45,00; 58; 45,00; 100%. Итого по разделу 3.5.1:; 45,00; 45,00; 100%. Раздел 3.5.2 - Содержание малых архитектурных форм. 1; Территория МО Васильевский; Покраска МАФ (скамеек, урн); м2; 212; 78,178; 212; 78,178; 100%. Итого по разделу 3.5.2:; 78,18; 78,18; 100%. Раздел 3.5.3 - Установка малых архитектурных форм. 1; сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 4; 437,2; 4; 437,2; 100%. 2; сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 12; 12. 3; сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 8; 8. 4; сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 4; 4. 5; сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 4; 4. 6; сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 3; 3. 7; сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 1; 1. 8; сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В. О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 1; 1. 9; сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В. О.; Установка ваз с посадкой цветов; шт.; 1; 1. Итого по разделу 3.5.3:; 437,25; 437,25; 100%. Итого по разделу 3.5:; 560,42; 560,42; 100%. Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок. Раздел 3.6.1 - Содержание детского игрового оборудования. 1; Территория ЗНОП МО Васильевский; Покраска детского игрового оборудования; м2; 365,50; 190,243; 365,50; 190,243; 100%. Итого по разделу 3.6.1:; 190,243; 190,243; 100%. Раздел 3.6.2 - Ремонт и демонтаж детского игрового оборудования. 1; сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69); Демонтаж детского игрового оборудования:; 46,043; 46,043; 100%. Качели двухместные; шт.; 1; 1,0. 2; сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О.; Демонтаж детского игрового оборудования:. Спортивный комплекс (Гимнастический городок); шт.; 1; 1. 3; сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О.; Демонтаж детского игрового оборудования:. Качалка на пружине (Квадроцикл); шт.; 1; 1. 4; сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О.; Демонтаж детского игрового оборудования:. Спортивный комплекс (Рукоход); шт.; 1; 1. 5; сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№6-8-61); Ремонт скамейки в детском игровом комплексе "Беседка"; шт.; 1; 526,644; 1; 526,644; 100%. 6; сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3); Замена демпфера (1 пара) на качалке балансире; шт.; 1; 1. 7; сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5); Замена каната, замена повреждённых деревянных элементов, монтаж крепежа на детском игровом комплексе; шт.; 1; 1. 8; сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10); Монтаж крышки на песочном дворике; шт.; 1; 1. Перемонтаж гимнастической стенки; шт.; 1; 1. 9; сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11); Ремонт деревянного корпуса качалки на пружине; шт.; 1; 1. 10; сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№6-8-14); Перемонтаж элементов детского игрового комплекса; шт.; 1; 1. Замена тросов и монтаж отсутствующего крепежа на спортивном комплексе; шт.; 1; 1. Замена сетки теннисного стола; шт.; 1; 1. Перемонтаж сидения и ступени эллиптического тренажёра; шт.; 1; 1. Перемонтаж элементов тренажёра; шт.; 1; 1. 11; сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№6-8-17); Ремонт крыши, перемонтаж детского игрового комплекса; шт.; 1; 1. 12; сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-20); Перемонтаж столбов, ремонт крепления перекладин турника тройного; шт.; 1; 1. 13; сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25); Перемонтаж гимнастической стенки; шт.; 1; 1. 14; сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В. О. (№6-8-29); Замена сиденья на качалке-пружине "Джип"; шт.; 1; 1. 15; сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31); Ремонт иллюминаторов в детский игровой комплекса; шт.; 1; 1. 16; сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35); Ремонт доски подвесного мостика, монтаж крепежа детского игрового комплекса; шт.; 1; 1. 17; сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41); Перемонтаж гимнастического комплекса; шт.; 1; 1. 18; сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42); Перемонтаж опоры песочного дворика; шт.; 1; 1. Перемонтаж качалки на пружине "Конь"; шт.; 1; 1. 19; сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46); Перемонтаж качелей одноместных; шт.; 1; 1. Перемонтаж подвеса качелей одноместных; шт.; 1; 1. Замена тросов и монтаж крепежа на детском игровом комплекса; шт.; 1; 1. Замена демпферов на качалке балансир; шт.; 1; 1. Монтаж счётов на домике-беседке; шт.; 1; 1. Замена демпферов и перемонтаж сидений на качалке балансир; шт.; 1; 1. Замена сидений на карусели; шт.; 1; 1. 20; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.(№6-8-58); Монтаж крепежа на детском игровом комплексе; шт.; 1; 1. 21; сквер б/н на Донской ул. у д. 65 корп. 2, по 16-й линии В.О. (№6-8-61); Перемонтаж карусели; шт.; 1; 1. Замена демпферов на качалке балансир; шт.; 1; 1. 22; сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№6-8-62); Замена демпферов на качалке балансир; шт.; 1; 1. Перемонтаж качалки на пружине "Джип"; шт.; 1; 1. 23; сквер б/н северо-восточнее д.43 на 12-я линии В.О. (№6-8-64); Общий ремонт качели двухместной; шт.; 1; 1. 24; сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.(№6-8-69); Ремонт крепления столика песочницы; шт.; 1; 1. 25; сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70); Монтаж крепежа детского игрового комплекса "Юнга"; шт.; 1; 1. Ремонт крепления спинки качалки на пружине "Слонёнок"; шт.; 1; 1. Замена демпферов и перемонтаж сидений на качалке балансир "Большая"; шт.; 1; 1. Монтаж нескользящего покрытия на пандус детского игрового комплекса; шт.; 1; 1. 26; сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. (№6-8-71); Ремонт иллюминаторов и устранение зазоров на оборудовании Лабиринт; шт.; 1; 1. 27; Территория ЗНОП МО Васильевский; Установка заглушки, колпачки, накладки; шт.; 292; 292. Итого по разделу 3.6.2:; 572,69; 572,69; 100%. Раздел 3.6.3 - Ремонт резинового покрытия. 1; сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О.; Ремонт резинового покрытия; м2; 6,7; 384,96; 6,7; 384,96; 100%. 2; сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О.; м2; 6,8; 6,8. 3; сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О.; м2; 29,7; 29,7. 4; сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О.; м2; 34,6; 34,6. 5; 6-8-25 сквер во дворе д. 51 по Среднему В.О.; м2; 1,9; 1,9. 6; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О.; м2; 1,3; 1,3. 7; сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул.; м2; 15,9; 15,9. 8; Скв. Кадетская ул., 29; м2; 3,1; 3,1. Итого по разделу 3.6.3:; 384,96; 384,96; 100%. Раздел 3.6.4 - Установка детского игрового оборудования. 1; сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13); Песочница; шт.; 1; 522,94; 1; 522,94; 100%. 2; сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25); Установка детского игрового оборудования:; шт.; 1; 1. 3; сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58); Качалка на пружине; шт.; 1; 1. 4; сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул.; Качели двойные; шт.; 1; 1. 5; сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45; Информационный щит; шт.; 1; 1. Итого по разделу 3.6.4:; 522,94; 522,94; 100%. Итого по разделу 3.6:; 1 670,8; 1 670,8; 100%. Раздел 3.7 - Песочницы. 1; Сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17); Замена песка в песочнице; м3; 0,63; 54,08; 0,63; 54,08; 100%. 2; Сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10); м3; 1,89; 1,89. 3; сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№6-8-13); м3; 0,63; 0,63. 4; Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49); м3; 0,63; 0,63. 5; Сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62); м3; 0,63; 0,63. 6; Сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11); м3; 1,26; 1,26. 7; Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3); м3; 0,63; 0,63. 8; Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42); м3; 0,63; 0,63. 9; Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29); м3; 0,63; 0,63. 10; Сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51); м3; 0,63; 0,63. 11; сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69); м3; 0,63; 0,63. 12; Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6); м3; 0,63; 0,63. 13; Сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33); м3; 0,63; 0,63. 14; Сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45); м3; 0,63; 0,63. 15; Сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54); м3; 0,63; 0,63. 16; Сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71); м3; 0,63; 0,63. 17; Сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№6-8-65); м3; 0,63; 0,63. 18; сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70); м3; 0,63; 0,63. 19; Вывоз старого песка, вынутого из песочниц; м3; 9,26; 9,26. Итого по разделу 3.7:; 54,08; 54,08; 100%. Раздел 3.8 - Посадка однолетников. 1; сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (6-8-43); Устройство цветника:; м2; 8; 183,93; 8; 183,93; 100%. Агератум; шт.; 200; 200. Бегония белая; шт.; 200; 200. 2; Сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14); Посадка однолетников в альпинарий:. Петунья; шт.; 50; 50. Агератум; шт.; 20; 20. Бегония белая; шт.; 20; 20. Бальзамин; шт.; 30; 30. Итого по разделу 3.8:; 183,93; 183,93; 100%. Раздел 3.9 - Посадка кустарников. 1; Сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20); Посадка кустарников; 201,55; 201,55; 100%. Форзиция европейская; шт.; 3; 3. Спирея грефшейн; шт.; 5; 5. 2; Сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58); Пересадка винограда девичиьего; шт.; 35; 35. 3; Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№6-8-12); Посадка в живую изгородь. Спирея Вангутта; шт.; 30; 30. 4; Сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41 (№6-8-9); Посадка в живую изгородь. Спирея Вангутта; шт.; 70; 70. Итого по разделу 3.9:; 201,55; 201,55; 100%. Раздел 3.10 - Ремонт газона. 1; 6-8-60 сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В. О.; Ремонт газона; м2; 100; 197,55; 100; 197,55; 100%. 2; 6-8-61 сквер б/н на Донской ул. У д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О.; Ремонт газона; м2; 150; 150. 3; 6-8-17 сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О.; Ремонт газона; м2; 50; 50. Итого по разделу 3.10:; 197,55; 197,55; 100%. Итого по разделу 3:; 5 734,29; 5 734,29; 100%. Раздел 4 - Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений и пр.. 1; Территория ЗНОП; Закупка (Антипарковочные столбики, таблички, урны, вкладыши); ус.л.; 2; 160,80; 2; 160,80; 100%. Итого по разделу 4; 160,8; 160,8; 100%. Всего по программе:; 9 258,4; 9 258,4; 100%. Приложение №3 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА Осуществление работ в сфере озеленения и организации благоустройства территорий муниципального образования по адресу: Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. на 2024 год № п/п; Адрес; Наименование вида работ; Ед. изм.; План; Факт; % исполнения. Запланировано количество (показатель по ВЦП); Запланировано сумма (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; Запланировано сумма (показатель по ВЦП) местный бюджет тыс. руб.; Исполнено количество (показатель по ВЦП); Исполнено сумма (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; Исполнено сумма (показатель по ВЦП) местный бюджет тыс. руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О.; Устройство резинового покрытия; м2; 101,1; 3456,00; 181,99; 101,1; 3456,00; 181,99; 100. Устройство бортового камня БР 100.20.8; п.м.; 48; 48; 100. Устройство плиточного покрытия; м2; 5; 5; 100. Установка детского игрового оборудования; шт.; 2; 2; 100. Установка информационного щита; шт.; 1; 1; 100. Установка дивана с навесом; шт.; 1; 1; 100. Установка скамейки; шт.; 1; 1; 100. Установка урн; шт.; 2; 2; 100. Установка газонных ограждений; п.м.; 72; 72; 100. Установка вазонов; шт.; 4; 4; 100. Устройство нового газона вручную; м2; 16,13; 16,13; 100. Посадка кустарников – дерен сибирский белый; шт.; 9; 9; 100. Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 4,5; 4,5; 100. Посадка многолетних растений — астильба китайская; шт.; 10; 10; 100. Посадка многолетних растений — пиретрум девичий Снежный шар; шт.; 36; 36; 100. Посадка многолетних растений — мелколепестник голубой; шт.; 36; 36; 100. Устройство плиточного покрытия; м2; 15,25; 15,25; 100. Установка БР 100.20.8; п.м.; 21; 21; 100. Установка столбов освещения; шт.; 3; 3. Установка занижения БР 100.30.15; п.м.; 9; 9; 100. Устройство нового газона вручную с внесением растительного грунта h=0,4 м и посев газонных трав; м2; 0,97; 0,97; 100. Восстановление газона вручную с внесением земли h=0,15м и посев газонных трав; м2; 193,1; 193,1; 100. Посадка почвопокровных растений рассадой с внесением растительного грунта h=0,37м, барвинок малый; шт./м2; 240/6; 240/6; 100. Посадка кустарников — дерен сибирский белый; шт.; 22; 22; 100. Посадка многолетних растений — астильба китайская; шт.; 80; 80; 100. Посадка лиственных деревьев — черемуха виргинская; шт.; 5; 5; 100. Снос деревьев — боярышник; шт.; 3; 3; 100. Всего по программе:; 3456,00; 181,99; 3456,00; 100.. Приложение №4 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА Осуществление работ в сфере озеленения и организацию благоустройства территорий муниципального образования по адресу: сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47 на 2024 год № п/п; Адрес; Наименование вида работ; Ед. изм.; План; Факт; % исполнения. Запланировано; Запланировано; Запланировано; Исполнено; Исполнено; Исполнено. количество; сумма; сумма; количество; сумма; сумма. (показатель по ВЦП); (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; (показатель по ВЦП) местный бюджет тыс. руб.; (показатель по ВЦП); (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; (показатель по ВЦП) местный бюджет тыс. руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; сквер б/н на 14-й линии В.О. у д. 47; Устройство резинового покрытия; м2; 56,47; 2 624 ,50; 138,20; 56,47; 2 624, 500; 138,18; 100. Установка БР 100.20.8; п.м.; 93; 93; 100. Устройство плиточного покрытия; м2; 55,61; 55,61; 100. Установка детского игрового оборудования; шт.; 2; 2; 100. Установка информационного стенда; шт.; 1; 1; 100. Установка скамеек; шт.; 2; 2; 100. Установка урн; шт.; 2; 2; 100. Установка газонных ограждений; п.м.; 62; 62; 100. Установка занижения БР 100.30.15; п.м.; 9; 9; 100. Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 4,5; 4,5; 100. Устройство нового газона вручную; м2; 65,8; 65,8; 100. Восстановление газона вручную с внесением земли h=0,15м и посев газонных трав; м2; 589,5; 589,5; 100. Посадка почвопокровных растений — барвинок малый; шт./м2; 240/6; 240/6; 100. Посадка почвопокровных растений — молочай кипарисовый; шт./м2; 360/9; 360/9; 100. Посадка кустарников — дерен сибирский белый; шт.; 35; 35; 100. Посадка многолетних растений – астильба китайская; шт.; 199; 199; 100. Посадка лиственных деревьев -черемуха виргинская; шт.; 6; 6; 100. Посадка почвопокровных растений — барвинок малый; шт./м2; 240/6; 240/6; 100. Посадка почвопокровных растений — молочай кипарисовый; шт./м2; 360/9; 360/9; 100. Всего по программе:; 2 624 ,50; 138,2; 2 624, 500; 138,18; 100.. Приложение №5

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА по реализации программы "Мой двор" - осуществление работ в сфере озеленения и организации благоустройства территорий муниципального образования на 2024 год. № п/п; Адрес; Наименование вида работ; Ед. изм.; План; Факт; % исполнения. Запланировано количество (показатель по ВЦП); Запланировано сумма (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; Запланировано сумма (показатель по ВЦП) местный бюджет тыс. руб.; Исполнено количество (показатель по ВЦП); Исполнено сумма (показатель по ВЦП) Санкт-Петербурга тыс. руб.; Исполнено сумма (показатель по ВЦП) местный бюдет тыс. руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Малый проспект В.О., д. 54, корп. 5, литера П.; Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 2180; 16 914,43; 890,50; 1993,55; 16 421, 66; 864,35; 91,5. 2; Средний проспект В.О., д. 25, литера А.; Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 1010; 1010; 100. 3; 14-я линия В.О., д. 47, литера А.; Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 1984; 1984; 100. 4; 5-я линия В.О., д. 56; Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 538; 538; 100. 5; Малый проспект В.О., д. 54, корп. 3, литера Ж.; Ремонт асфальтобетонного покрытия; м2; 598; 598; 100. Всего по программе:; 16 914,43; 890,50; 16 421, 66; 864,35; 97..